ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№5560 от 23.07.2012 г.

О внесении изменений

в постановление Администрации

города от 31.01.2012 № 517

«Об утверждении ведомственных

целевых программ комитета

по природопользованию и экологии»

# В соответствии с решением Думы города от 25.04.2012 № 174-V ДГ               «О внесении изменений в решение Думы города от 29.12.2011 № 127-IV ДГ         «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период  2013 – 2014 годов», постановлением Администрации города Сургута                        от 13.10.2008 № 3809 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения                и реализации ведомственных целевых программ» (с изменениями от 25.10.2010), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 10.08.2011 № 2151),             от 24.03.2011 № 624 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с изменениями от 02.03.2012 № 500):

# 1. Внести изменения в постановление Администрации города от 31.01.2012 № 517 «Об утверждении ведомственных целевых программ комитета по природопользованию и экологии», изложив приложения 1, 2, 3, 4 к постановлению           в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.

# 2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

# 3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить              на официальном интернет-сайте Администрации города.

# 4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города                                                         Р.И. Марков

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от ___________ № _______

Администратор программы:

комитет по природопользованию

и экологии Администрации города

Сроки реализации программы:

2012 – 2014 годы

Ведомственная целевая программа

«Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки

бытовых и промышленных отходов»

(в соответствии с классами опасности отходов)

### Раздел 1. Характеристика муниципальной работы, выполняемой в рамках программы

Наименование муниципальной работы: Организация сбора, вывоза, утили-зации и переработки бытовых и промышленных отходов (в соответствии                 с классами опасности отходов).

- Содержание муниципальной работы:

- сбор, вывоз, утилизация и переработка ТБО от объектов социальной сферы;

- сбор, вывоз, обезвреживание медицинских и биологических отходов                    от объектов социальной сферы;

- сбор, вывоз, утилизация и переработка промышленных отходов;

- - совершенствование системы сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых отходов и промышленных отходов (в соответствии с классами опасности отходов).

### 2. Описание уровня выполнения муниципальной работы

2.1. Объем выполнения муниципальной работы.

Начиная с 2010 года функции по организации сбора, вывоза отходов                 и утилизации отходов от объектов социальной сферы, переданы комитету              по природопользованию и экологии. Потребителями этой части выполняемой муниципальной работы являются муниципальные учреждения образования              и лечебно-профилактические учреждения здравоохранения.

Сбор, вывоз и утилизация отходов, образуемых муниципальными учреждениями образования.

Объем выполнения муниципальной работы в 2011 году составил:

- объем собранных, вывезенных и утилизированных отходов                                 от образовательных учреждений города – 26 812,34 м³ (в том числе  крупногабаритных отходов – 2 199,71 м³ (согласно приложению 3 к настоящей   ведомственной целевой программе).

Сбор, вывоз, обезвреживание медицинских и биологических отходов, образуемых муниципальными учреждениями здравоохранения.

Количество медицинских и биологических отходов, образующихся                       на территории города Сургута, в среднем составляет 200 тонн в год. В 2009 году введен в эксплуатацию комплекс по термическому обезвреживанию медицинских и биологических отходов мощностью 150 кг/час, удовлетво-ряющий полностью заявленную потребность по обезвреживанию медицинских                   и биологических отходов от объектов здравоохранения. Объем выполнения муниципальной работы в 2011 году составил:

- объем собранных, вывезенных и обезвреженных медицинских и биоло-гических отходов класса «А» от лечебно-профилактических учреждений города – 9 547,20 м³ (согласно приложению 4 к настоящей ведомственной целевой программе).

- количество собранных, вывезенных и обезвреженных медицинских биологических отходов класса «Б» – 68 400 кг (согласно приложению 5                к настоящей ведомственной целевой программе).

Все твердые бытовые отходы, образующиеся на территории города Сургута, утилизируются путем захоронения на муниципальном полигоне твердых бытовых отходов.

Вывод: Уровень объема выполнения муниципальной работы по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, промышленных отходов,                     а также медицинских и биологических отходов оценивается как достаточный.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема                  выполнения муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей                       ведомственной целевой программе.

#### 2.2. Потребность в выполнении муниципальной работы.

Доля собранных, вывезенных и утилизированных отходов, требующих утилизации составляет 100%.

Доля введенной мощности комплекса по термическому обезвреживанию медицинских и биологических отходов от общей необходимой мощности                           в 2010 году составила 100%.

До 2010 года работы по сбору, вывозу и утилизации отходов от объектов социальной сферы – образовательных учреждений – выполнялись муниципальным учреждением департамента городского хозяйства, а сбор, вывоз медицинских и биологических отходов – лечебно-профилактическими учреждениями комитета по здравоохранению. В связи с этим расходы                       на выполнение данных работ учитывались в ведомственных целевых программах департамента образования и комитета по здравоохранению.

Вывод: Уровень удовлетворения потребности в выполнении муниципальной работы по сбору, вывозу и утилизации отходов от объектов социальной сферы, а также по эксплуатации установки по обезвреживанию медицинских и биологических отходов оценивается как достаточный.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей потребности в выполнении муниципальной работы, представлена                 в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

#### 2.3. Качество выполняемой муниципальной работы.

Социальный опрос потребителя по удовлетворенности качеством выполняемой муниципальной работы в части сбора, вывоза и утилизации отходов от объектов социальной сферы за анализируемый период                                 не проводился.

Работы по сбору, вывозу и утилизации отходов выполняются в соответ-ствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями                              и дополнениями), санитарными нормами и правилами СанПин 2.1.7.2790-10,             а также нормами противопожарной безопасности.

Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов осуществляется специализированным мусоровозным транспортом ежедневно, 6 раз в неделю, вывоз крупногабаритных отходов осуществляется самосвалами.

Сбор и транспортировка медицинских отходов класса «Б» осуществляется 6 раз в неделю также специализированным транспортом, предназначенным только для перевозки медицинских и биологических отходов.

Вывод: уровень качества выполняемой муниципальной работы оценивается как достаточный.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику качества выполняемой муниципальной работы, предоставлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе

#### 2.4. Себестоимость муниципальной работы.

В 2010 году совокупный объем расходов на выполнение муниципальной работы в части сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов, медицинских и биологических отходов класса «А» и «Б» составил – 18 726 тыс. руб., в 2011 году – 28 627,3 тыс. руб.

В структуре расходов в части сбора, вывоза, утилизации и переработки ТБО, медицинских и биологических отходов себестоимость муниципальной работы составила 320 рублей на 1 куб. метр твердых бытовых и медицинских отходов класса «А» и 159,71 рублей на 1 кг медицинских биологических отходов класса «Б».

Совокупный объем расходов на выполнение муниципальной работы                       в части обустройства, строительства и реконструкции объектов утилизации отходов за счет всех источников финансирования составил:

- в 2009 году – 500 тыс. руб.;

- в 2010 году – 0 тыс. руб.;

- в 2011 году – 0 тыс. руб.

Вывод: уровень показателя себестоимости выполняемой муниципальной услуги в части вывоза отходов от объектов социальной сферы оценивается           как достаточный.

Информация о значении показателя совокупных расходов на выполнение муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

2.5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы.

В части организации сбора, вывоза, утилизации и переработки твердо-бытовых, медицинских и биологических отходов, организации утилизации промышленных отходов нарушений установленной регулярности выполняемой муниципальной работы не зафиксировано.

Вывод: уровень надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы оценивается как достаточный.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы, предоставлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Общее резюме

Муниципальная работа «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов (в соответствии с классами опасности отходов)» выполняется на достаточном уровне по характеристикам объема, удовлетворения потребности, качества, надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы.

3. Цель программы – сохранение качества, надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы.

4. Тактические задачи по достижению цели программы

4.1. Обоснование тактических задач

| Тактическая задача | Краткое обоснование соответствия тактических задач программной цели | Описание проблем, на решение которых направлены тактические задачи |
| --- | --- | --- |
| 1. Организация работ по сбору, вывозу, утили-зации и переработки отходов | - осуществление постоян-ного контроля за разме-щением и утилизацией собранных и вывезенных твердых бытовых отхо-дов, медицинских и био-логических отходов класса «А» и «Б» от объектов социальной сферы, а также сохра-нение количества дней выполнения работ позво-лит сохранить достигну-тый уровень качества, при сохранении надеж-ности/ регулярности выполняемой муниципальной работы | загрязнение окружа-ющей среды приведет к неблагоприятной эко-логической и эпи-демиологической обстановке. Отсутствие вторичной переработки отходов влечет быструю напол-няемость полигона ТБО, заполняемого способом захоронения отходов |
| 2. Организация работ по сбору, вывозу и утилизации медицинских и биологических отходов класса «А» и «Б» |  |  |

- 4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение тактических задач

- Тактическая задача 1: Организация работ по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов.

- Мероприятия:

- 1. Сбор, вывоз, утилизация и переработка твердых бытовых отходов:

- - в 2012 году – 35 454,0 м3 (в т.ч. крупногабаритных отходов 2 973,0 м3);

- - в 2013 году – 35 454,0 м3 (в т.ч. крупногабаритных отходов 2 973,0 м3);

- - в 2014 году – 35 454,0 м3 (в т.ч. крупногабаритных отходов 2 973,0 м3).

- 2. Осуществление постоянного контроля за размещением и утилизацией собранных и вывезенных твердых бытовых отходов.

- Тактическая задача 2: Организация работ по сбору, вывозу и утилизации медицинских и биологических отходов класса «А» и «Б».

- Мероприятия:

- 1. Сбор, вывоз и утилизации медицинских отходов класса «А» и «Б»                 от объектов социальной сферы:

- Медицинских отходов класса «А»:

- - в 2012 году – 10 815,0 м3;

- - в 2013 году – 10 815,0 м3;

- - в 2014 году – 10 815,0 м3 .

- Медицинских отходов класса «Б»:

- - в 2012 году – 86 570 кг;

- - в 2013 году – 86 570 кг;

- - в 2014 году – 86 570 кг.

- 2. Осуществление постоянного контроля за размещением и утилизацией собранных и вывезенных медицинских отходов класса «А» и «Б».

5. Показатели достижения результатов деятельности по выполнению муниципальной работы.

В качестве показателей достижения результатов деятельности определены следующие показатели:

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 год (план) | 2013 год (план) | 2014 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем собранных, вывезенных и утилизи-рованных твердых бытовых отходов | куб. м | 35 454,0 | 35 454,0 | 35 454,0 |
| из них крупногабаритных отходов |  | 2 973,0 | 2 973,0 | 2 973,0 |
| Объем собранных, вывезенных и утилизи-рованных медицинских и биологических отходов класса «А» | куб. м | 10 815,0 | 10 815,0 | 10 815,0 |
| Количество собранных, вывезенных и утилизи-рованных медицинских отходов класса «Б» | кг | 86 570,0 | 86 570,0 | 86 570,0 |
| Количество дней выполнения работ по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, медицинских и биологи-ческих отходов | дней в году | 300 | 300 | 300 |
| Степень соблюдения стандарта качества выполнения работ по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, медицинских и биологи-ческих отходов | % | 100 | 100 | 100 |
| Удовлетворенность потре-бителя качеством выполняемой муници-пальной работы в части сбора, вывоза, утилизации и переработки отходов | % | 100 | 100 | 100 |

6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Информация об объемах бюджетных ассигнований на реализацию программы представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе.

# Приложение 1

к ведомственной целевой

программе «Организация

сбора, вывоза, утилизации

и переработки бытовых

и промышленных отходов

(в соответствии с классами

опасности отходов)

Показатели достижения результатов деятельности по выполнению муниципальной работы

| Наименование показателя | Ед. изм. |  | 2009 год (факт) | 2010 год (факт) | 2011 год (факт) |  | 2012 год (план) |  | Плановый период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год |  |  | 2014 год |
| 1. Объем выполнения муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Объем собранных, вывезенных и утилизированных твердых бытовых отходов | куб. м |  | 26 073 | 27 818 | 26 812,34 |  | 35 454,0 |  | 35 454,0 |  |  | 35 454,0 |
| из них крупногабаритных отходов |  |  | 2 552 | 2 552 | 2 199,71 |  | 2 973,0 |  | 2 973,0 |  |  | 2 973,0 |
| 1.2. Объем собранных, вывезенных и утилизированных медицинских отходов класса «А» | куб. м |  | 6 883 | 6 581 | 9 547,2 |  | 10 815,0 |  | 10 815,0 |  |  | 10 815,0 |
| 1.3. Количество собранных, вывезенных и утилизированных медицинских отходов класса «Б» | кг |  | 48 028 | 72 302 | 68 400 |  | 86 570,0 |  | 86 570,0 |  |  | 86 570,0 |
| 2. Потребность в выполнении муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Доля собранных, вывезенных и утилизированных твердых бытовых отходов от общего объема твердых бытовых отходов, требующих утили- зации | % |  | - | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 2.2. Доля собранных, вывезенных и утилизированных медицинских отходов класса «А» от общего объема медицинских отходов класса «А», требующих обезвреживания | % |  | - | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 2.3. Доля собранных, вывезенных и утилизированных медицинских отходов класса «Б» от общего объема медицинских отходов класса «Б», требующих обезвреживания | % |  | - | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 3. Качество выполняемой муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Удовлетворенность потребителя качеством выполняемой муниципальной работы в части сбора, вывоза и утилизации отходов от объектов социальной сферы | % |  | - | 69 | - |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 3.2. Степень соблюдения стандарта качества выполнения работ по сбору, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов, медицинских и биологических отходов | % |  | - | - | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 3.3. Удовлетворенность потребителя качеством выполняемой муниципальной работы в части сбора, вывоза, утилизации и переработки медицинских и биологических отходов | % |  | - | - | - |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 4. Себестоимость муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Совокупный объем расходов на выполнение муниципальной работы за счет всех источников финансиро-вания, в том числе: | тыс. руб. |  | 500 | 18 726 | 32 572,0 |  | 29 326,5 |  | 28 735,4 |  | 28 847,6 |  |
| 4.1.1. Средства местного бюджета | тыс. руб. |  | 500 | 18 726 | 32 572,0 |  | 29 326,5 |  | 28 735,4 |  | 28 847,6 |  |
| 4.1.2. Субсидии и субвенции из бюджетов других уровней | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Количество дней выполнения работ по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, медицинских и биологических отходов | дней в году |  | - | 156 | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  |
| 5.2. Степень соблюдения графика выполнения работ по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, медицинских и биологических отходов | % | - |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |

# Приложение 2

к ведомственной целевой

программе «Организация

сбора, вывоза, утилизации

и переработки бытовых

и промышленных отходов

(в соответствии с классами

опасности отходов)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2011 год |  |  | 2012 год |  |  | Плановый период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе: |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  |
|  |  |  | за счет средств бюджета | за счет средств от приносящей доход деятельности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от приносящей доход деятельности | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета | за счет средств от приносящей доход деятельности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от приносящей доход деятель-ности |
| 1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной программы – всего, в том числе: | тыс. руб. | 32 572,0 | 32 572,0 | 0 | 29 326,5 | 29 326,5 | 0 | 28 735,4 | 28 735,4 | 0 | 28 847,6 | 28 847,6 | 0 |
| 1.1. Объем бюджетных ассигнований администратора – комитета по природопользованию и экологии | тыс. руб. | 32 572,0 | 32 572,0 | 0 | 29 326,5 | 29 326,5 | 0 | 28 735,4 | 28 735,4 | 0 | 28 847,6 | 28 847,6 | 0 |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от _____________ № ___________

Администратор программы:

комитет по природопользованию  и экологии Администрации города

Сроки реализации программы:

2012 – 2014 годы

Ведомственная целевая программа

«Благоустройство рекреационных зон»

Раздел 1. Характеристика муниципальной работы, выполняемой в рамках программы

Наименование муниципальной работы: Благоустройство рекреационных зон:

1. Благоустройство рекреационных зон;

2. Озеленение территорий мест общего и специального пользования;

3. Санитарное содержание территорий общего пользования;

4. Обустройство парков, скверов и набережных;

5. Санитарное содержание парков, скверов и набережных;

6. Содержание и обслуживание памятников истории и культуры;

7. Ведение информационной системы контроля за состоянием зеленых           насаждений.

Раздел 2. Описание уровня выполнения муниципальной работы

2.1. Объем выполнения муниципальной работы.

2.1.1. Озеленение мест общего и специального пользования.

В условиях города зеленые насаждения существуют и развиваются                          в неблагоприятной, а по существу, и в агрессивной среде. Без постоянного                  у хода им почти невозможно выжить. Основная часть муниципальной работы –         это содержание мест общего пользования, которые включают в себя работы            по уходу за зеленым насаждениями, а именно:

1.1. Кошение газонов вдоль улиц и магистралей;

1.2. Внесение минеральных удобрений на газоны вдоль улиц и магистралей;

1.3. Ремонт и создание газонов  вдоль улиц и магистралей;

1.4. Посадка, уход за деревьями (первые пять лет посадки) и кустарниками  вдоль улиц и  магистралей, стрижка кустарника.

Анализ выполняемой муниципальной работы за период с 2009 по 2011                    годы показал, что благоустроенная площадь зеленых насаждений вдоль улиц, магистралей, находящихся на содержании увеличилась с 225,14 га до 241,02 га (15,88 га). Данное увеличение вызвано принятием на содержание новых улиц города комитетом по природопользованию и экологии.

2.1.1.1. Кошение газонов вдоль улиц и магистралей.

Газоны в городе Сургуте составляют около 70% от общей площади зеленых насаждений.

Для того чтобы газон имел плотный травостой, являлся удержателем пыли, регулировал температуру и влажность воздуха, необходимо в период с июня  по октябрь выполнять кошение газона не менее 6 раз. За период с 2009 года          по 2011 год площадь кошения газонов увеличилась с 202,626 га до 216,91 га,          то есть на 7%.

Количество кошений за сезон 2009 года осуществлялось 4 раза, в 2010 году – 3 раза. В текущий период 2011 года, в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями, кошение было выполнено один раз на площади             216,91 га, второй раз – на площади 131,66 га,

В очередном 2012 году кошение газонов будет выполняться с аналогичной частотой: один раз на площади 216,91 га, и второй раз – на площади 131,66 га.

На плановый период 2013 – 2014 годов выполнение работ планируется                       в тех же объемах. Таким образом, объем выполнения муниципальной работы         в период 2012 – 2014 годов сохранится на уровне 2011 года.

2.1.1.2. Внесение минеральных удобрений на газоны вдоль улиц и магистралей.

Срок эксплуатации газонов не превышает 5-6 лет и является очень малым по сравнению со стоимостью их устройства. Для поддержания газонов в качественном состоянии, в целях улучшения эстетического вида улиц и магистралей, необходимо вносить минеральные удобрения  на площади не менее 20 % зеленых насаждений.

За период 2009 – 2010 годов наблюдалась тенденция к снижению объема работ по внесению минеральных удобрений, так в 2009 году работы были            выполнены на площади  31,54 га, в 2010 году – 18,66 га. В текущем 2011 году объем работ по внесению минеральных удобрений был выполнен на площади 20,28 га, что на 8,7%  больше, чем в предыдущем году; однако по сравнению         с 2009 годом значение данного показателя снизилось на 35,7 % .

С 2012 по 2014 годы объем выполнения работ по внесению минеральных удобрений планируется на уровне 2011 года, то есть с сохранением достигну-того уровня показателя.

2.1.1.3. Ремонт и создание газонов  вдоль улиц и магистралей.

Ремонт газонов заключается в восстановлении участков насаждений,          подвергшихся вымерзанию, вымыванию, вытаптыванию и повреждению растительности. Создание газонов выполняется  на территориях, отведенных                 под зеленые насаждения. Анализ выполнения данной работы за период 2009 – 2011 годов показал, что в 2009 году было отремонтировано и создано 1,78 га  газонов, в период 2010 – 2011 годов работы не выполнялись в связи с отсутствием финансирования.

Выполнение данного вида работ на плановый период 2012 – 2014 годов         не планируется. Срок службы газонов резко сократится, что может привести           к гибели в короткий срок большей части  газонов, созданных с 90-х годов.

2.1.1.4. Посадка, уход за деревьями и кустарниками вдоль улиц и магистралей.

В период 2009 – 2011 годов посадка деревьев не производилась в связи        отсутствием финансирования. В 2009 году кустарников было высажено              14 867 шт., в период 2010 – 2011 году посадка кустарников не производилась           в связи отсутствием финансирования; в 2012-2014 годы посадка кустарников также не планируется.

Уход за кустарником в 2011 году выполнен в количестве 34 776 шт.,            что составляет 16% по отношению к общему количеству кустарника                  (219 583 шт.). Общее количество кустарника по отношению к 2009 году               (204 716 шт.), увеличилось на 7,3 %. В 2012 году выполнение показателя «уход за кустарниками вдоль улиц, магистралей» останется на уровне 2011 года             (34 776 шт.). Стрижка кустарника, так же как и в 2011 году, будет выполнена         в полном объеме (219 583 шт.).

2.1.2. Санитарное содержание территорий общего пользования.

Благоустроенная площадь зеленых насаждений вдоль улиц, магистралей, находящаяся на содержании увеличилась с 225,14 га до 241,02 га.

Санитарное содержание зеленых насаждений включает в себя ежедневную санитарную очистку от мусора с погрузкой, транспортировкой и утилизацией его на полигоне ТБО. Период содержания территорий с апреля по ноябрь,          показатель объема выполнения муниципальной работы за период 2009 – 2011 годов и плановый период 2012 – 2014 годы составляет 100%, таким образом,  объем выполнения данной работы является достаточным.

2.1.3. В рамках работ по озеленению мест общего и специального пользования, осуществляется контроль за их состоянием, а также за созданием                     и содержанием цветников.

Необходимо отметить, что с 2009 по 2011 годы площадь созданных                цветников уменьшилась на 153 кв. метров, с 8 263 до 8 110 кв. метров,                   что, однако, не отразилось на качестве  выполнения  муниципальной работы.

В 2011 году были созданы современные  ландшафтные композиции                     из натуральных и искусственных материалов.

На плановый период 2012 – 2014 годов показатель объема выполнения  муниципальной работы остается на уровне 2011 года и составляет 100%.

2.1.4. Обустройство парков и скверов.

В период 2009 – 2011 годов обустроенная площадь вновь создаваемых парков и скверов составила 0,33 га.

В период 2012 – 2014 годов создание новых парков и скверов не планируется в связи с сокращением  выделения бюджетных ассигнований, поэтому         отклонение по отношению к прошедшему периоду 2009 – 2011 годов составит 100%.

2.1.5. Содержание мемориальных комплексов, санитарное содержание           набережных, лесопарков, гидропарков.

Площадь парков, скверов, набережных и мемориального комплекса находящаяся на содержании за период с 2009 – 2011 годов составляет 162,52 га. Комплекс работ по содержанию включает: содержание дорожно-тропиночной сети, техническое обслуживание  линий наружного освещения, содержание         зеленых насаждений, ремонт малых архитектурных форм.

В 2011 году показатель объема  выполнения муниципальной работы составил 162,52 га, он остался на уровне 2010 года, что составляет 100%, в период 2012 – 2014 годов содержание  будет осуществляться на площади 162,52 га           с сохранением текущего уровня значения показателя.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема  выполнения муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень объема выполнения работы оценивается как достаточный.

2.2. Потребность в выполнении муниципальной работы.

Муниципальная работа выполняется для всех жителей и гостей города Сургута. Выполнение муниципальной работы не предполагает необходимости совершения потребителем специальных действий, санкционирующих выпол-нение ему данной работы.

Основными показателями потребности в выполнении муниципальной            работы являются:

- доля благоустроенной площади зеленых насаждений вдоль улиц, магистралей, находящаяся на содержании, от общей площади зеленых насаждений, подлежащих содержанию – 80% (за весь анализируемый период);

- доля благоустроенной площади парков, скверов, мемориального               комплекса, находящаяся на содержании, от общей площади парков, скверов, подлежащей содержанию – 80% (за весь анализируемый период);

- обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования в соответствии с нормативами составляет 20,6 кв. метра на человека.              В 2009 году значение показателя составило 12,9 кв. метра на человека, в 2010 году – 12,77 кв. метра, в 2011 году – 13,09 кв. метра; в 2012 году (план) –             12,95 кв. метра в 2013 году (план) – 12,81 кв. метра; в 2014 году (план) – 12,67 кв. метра.

- доля населения обеспеченного зелеными насаждениями в соответствии            с нормативами за период с 2009 года по 2011 год практически не изменяется               и находится в пределах 12 – 13 кв. метров на 1 жителя города.

На плановый период 2013 – 2014 годов данный показатель изменяться           не будет.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей потребности в выполнении муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень удовлетворения потребности в выполнении муниципальной работы можно оценить как  недостаточный.

2.3. Качество выполняемой муниципальной работы.

В связи с тем, что в 2011 году социологические исследования не проводились, оценить качество выполняемой муниципальной работы на 2011 год                 не представляется возможным.

Показателем улучшения качества выполняемой муниципальной работы может является уменьшение количества обращений граждан с 87 в 2009 году             до 51 обращений в 2011 году.

Прогнозное значение показателя степень соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы в 2011 году составляет 70 %, на плановый период 2012 – 2014 годов – также 70%, в связи  недостаточным финансиро-ванием.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику качества выполняемой муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень качества выполняемой муниципальной работы можно         оценить как недостаточный.

2.4. Себестоимость муниципальной работы.

В 2009 году объем расходов на выполнение муниципальной работы составил 97 158 тыс. руб. при численности населения 300 300 чел., в итоге показатель себестоимости составил 323,54 руб.; в 2010 году расходы составили            131 815тыс. руб., численность населения – 304 700 чел., себестоимость –              432,61 руб.; в 2011 году: расходы составили 103 304,5 тыс. руб., численность населения – 308 100 чел., себестоимость – 335,3 руб.

Таким образом, в 2010 году показатель себестоимости увеличился                       на 25,2% от уровня показателя 2009 года, в 2011 году – снизился на 30,3%               по отношению к его значению в 2010 году, что связано с недостаточным объемом финансирования.

На плановый период 2012 – 2014 годов значение показателя себестоимости  составит соответственно: в 2012 году – 500,4  руб., в 2013 году – 338,8 руб., 2014 году – 349,9 руб., что характеризуется повышением значения данного         показателя, соответственно, на 54,7%, 4,7% и 8,2% по отношению к 2009 году.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику себестоимости муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень показателя себестоимости выполняемой муниципальной работы оценивается  как  недостаточный.

2.5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы.

Муниципальная работа выполняется муниципальным бюджетным учреждением «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности». Муниципальная работа выполняется регулярно 6 дней в неделю, 313 дней                       в году, и отказов в ее выполнении зафиксировано не было.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы оценивается как  достаточный.

##### Общее резюме:

Муниципальная работа выполняется:

- на достаточном уровне в части объемов предоставления муниципальной работы по санитарному содержанию мест общего пользования, созданию                   и содержанию цветников, содержанию мемориальных комплексов, сани-тарному содержанию набережных, лесопарков, гидропарков, а также по таким характеристикам, как надежность/регулярность;

- на недостаточном уровне в части объемов выполнения муниципальной работы по кошению газонов, внесению минеральных удобрений, ремонту                и созданию газонов, посадке, уходу за деревьями и кустарниками вдоль улиц          и магистралей, обустройству парков и скверов, а также по таким характерис-тикам как качество, себестоимость.

В ближайшей перспективе, при снижении объемов бюджетного финансирования, ситуация по благоустройству рекреационных зон может измениться        в худшую сторону.

Раздел 3. Цель программы

Сохранение надежности/регулярности выполняемой муниципальной                       работы.

Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы

4.1. Обоснование тактических задач:

| Тактическая задача | Обоснование соответствия тактических задач программной цели | Описание проблем, на решение которых направлены тактические задачи |
| --- | --- | --- |
| 1. Озеленение мест общего и специального пользования | своевременное кошение газонов, внесение минеральных удобрений, ремонт и создание газонов, посадка, уход за деревьями (первые пять лет посадки) и кустарниками стрижка кустарника, замена ограждений зеленых зон, урн, скамеек, устройство пешеходных дорожек, а также установка новых отдельных элементов благоустройства позволит сохранить надежность/ регулярность выполняемой работы | недостаточный уровень обеспечен-ности населения озелененными территориями общего пользования. Для поддержания озеленения мест общего и специального пользования требуется выполнение регулярных работ. Не выполнение регулярных работ приведет к сокращению зеленых насаждений |

4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение тактических задач.

Тактическая задача 1: Озеленение мест общего и специального пользования.

Мероприятия:

1.1. Кошение газонов вдоль улиц и магистралей с частотой кошения один раз на площади  216,91 га, с частотой кошения два раза на площади 131,66 га            в период 2012 – 2014 годов.

1.2. Внесение минеральных удобрений на газоны вдоль улиц и магист-ралей на площади  20,28 га в период 2012 – 2014 годов.

1.3. Уход за кустарниками вдоль улиц, магистралей в количестве 34 776 шт. в период 2012 – 2014 годов.

1.4. Стрижка кустарника вдоль улиц, магистралей в количестве 219 583 шт. в период 2012 – 2014 годов.

1.5. Контроль за исполнением договоров по озеленению мест общего                и специального пользования.

Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности по выпол-нению муниципальной работы

В качестве показателей достижения результатов деятельности определены следующие показатели:

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Содержание мест общего пользования, в том числе: | га | 241,02 | 241,02 | 241,02 |
| 1.1. Площадь кошения газонов вдоль улиц и магистралей (с частотой кошения один раз) | га | 216,91 | 216,91 | 216,91 |
| 1.1.1. Площадь кошения газонов вдоль улиц и магистралей (с частотой кошения два раза) | га | 131,66 | 131,66 | 131,66 |
| 1.2. Внесение минеральных удобрений на газоны вдоль улиц и магистралей | га | 20,28 | 20,28 | 20,28 |
| 1.3.Уход за кустарниками вдоль улиц, магистралей | шт. | 34 776 | 34 776 | 34 776 |
| 1.4. Стрижка кустарника вдоль улиц, магистралей | шт. | 219 583 | 219 583 | 219 583 |
| 2.Санитарное содержание мест общего пользования | га | 241,02 | 241,02 | 241,02 |
| 3. Создание и содержание цветников | кв. м | 8 110 | 8110 | 8 110 |
| 4. Содержание парков, скверов, набережных и мемориальных комплексов | га | 162,52 | 162,52 | 162,52 |
| 5. Доля удовлетворенных обра-щений граждан на неудовлетворительное состояние рекреационных зон от общего количества обращений населения | % | 100 | 100 | 100 |
| 6. Периодичность выполнения муниципальной работы | дней в неделю | 6 | 6 | 6 |
| 7. Число дней выполнения муниципальной работы | дней в году | 313 | 314 | 313 |
| 8. Степень соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы | % | 70 | 70 | 70 |
| 9. Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы | % | 74 | 74 | 74 |

Раздел 6. Объем 6юджетных ассигнований на реализацию программы

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию                     программы представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе.

# Приложение 1

к ведомственной целевой

программе «Благоустройство

рекреационных зон»

Показатели достижения результатов деятельности по выполнению муниципальной работы

| Наименование показателя |  | Ед. изм. |  | 2009 год факт | 2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год план | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год |  | 2014 год |
| 1. Объем выполнения муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Содержание мест общего пользования, в том числе: | га |  |  | 225,14 | 241,02 | 241,02 | 241,02 | 241,02 |  | 241,02 |
| 1.1.1. Площадь кошения газонов вдоль улиц и магистралей (с частотой кошения один раз) | га |  |  | 202,63 | 216,91 | 216,91 | 216,91 | 216,91 |  | 216,91 |
| 1.1.2. Площадь кошения газонов вдоль улиц и магистралей (с частотой кошения два раза) | га |  |  | 202,63 | 216,91 | 131,66 | 131,66 | 131,66 |  | 131,66 |
| 1.2. Внесение минеральных удобрений на газоны вдоль улиц и магистралей | га |  |  | 31,53 | 18,66 | 20,28 | 20,28 | 20,28 |  | 20,28 |
| 1.3. Уход за кустарниками вдоль улиц, магистралей | шт. |  |  | 204 716 | 219583 | 34 776 | 34 776 | 34 776 |  | 34 776 |
| 1.3.1. Стрижка кустарника вдоль улиц, магистралей | шт. |  |  | 186 909 | 203 797 | 219 583 | 219 583 | 219 583 |  | 219 583 |
| 2. Санитарное содержание мест общего пользования | га |  |  | 225,14 | 241,02 | 241,02 | 241,02 | 241,02 |  | 241,02 |
| 3. Создание и содержание цветников | кв. м |  |  | 8 263 | 8 110 | 8 110 | 8 110 | 8 110 |  | 8 110 |
| 4. Содержание парков, скверов, набережных и мемориальных комплексов | га |  |  | 162,52 | 162,52 | 162,52 | 162,52 | 162,52 |  | 162,52 |
| 2. Потребность в выполнении муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Доля благоустроенной площади зеленых насаждений вдоль улиц, магистралей, находящаяся на содержании, от общей площади зеленых насаждений, подлежащих содержанию | % |  | 80 |  | 80 | 80 | 80 | 80 |  | 80 |
| 2.2. Доля благоустроенной площади парков, скверов, мемориального комплекса, находящаяся на содержании, от общей площади парков, скверов, подлежащей содержанию | % |  | 80 |  | 80 | 80 | 80 | 80 |  | 80 |
| 2.3. Обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования | кв. м/ чел. |  | 12,9 |  | 12,77 | 13,09 | 12,95 | 12,81 |  | 12,67 |
| 2.4. Доля населения обеспеченного зелеными насаждениями в соответствии с нормативами | % |  | 62,5 |  | 62 | 63,5 | 62,8 | 62,18 |  | 61,5 |
| 3. Качество выполняемой муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы | % |  | 72 |  | 70 | - | 74 |  | 74 | 74 |
| 3.2. Доля удовлетворенных обращений граждан на неудовлетворительное состояние рекреационных зон от общего количества обращений населения | % |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| 3.3. Степень соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы | % |  | 100 |  | 100 | 70 | 70 |  | 70 | 70 |
| 4. Себестоимость муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Совокупный объем расходов на выполнение муниципальной работы за счет всех источников финансирования, в том числе: | тыс. руб. |  | 97 158 |  | 130 245 | 94 090,3 | 154 398,6 |  | 105773,3 | 111388,1 |
| - объем расходов Администратора ведомственной целевой программы, в том числе: | тыс. руб. |  | 97 158 |  | 131 815 | 94 090,3 | 154 398,6 |  | 105773,3 | 111388,1 |
| - средства бюджета города | тыс. руб. |  | 97 158 |  | 131 815 | 94 090,3 | 154 398,6 |  | 105773,3 | 111388,1 |
| - субсидии и субвенции из бюджетов других уровней | тыс. руб. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 4.2. Себестоимость муниципальной работы на одного жителя | руб. |  | 323,54 |  | 432,61 | 331,81 | 500,4 |  | 338,8 | 349,9 |
| 5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.Периодичность выполнения муниципальной работы | дней в неделю |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 |
| 5.2. Число дней выполнения муниципальной работы | дней в году |  | 313 |  | 313 | 313 | 314 |  | 313 | 314 |

# Приложение 2

к ведомственной целевой

программе «Благоустройство

рекреационных зон»

Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2011 год |  |  | 2012 год |  |  | Плановый период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  |
|  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  | за счет средств бюджета | за счет средств от приносящей доход деятель-ности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от приносящей доход деятель-ности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от приносящей доход деятель-ности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от приносящей доход деятель-ности |
| Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы – всего, в том числе: |  | 94 090,3 | 94 090,3 | 0 | 154 398,6 | 154 398,6 | 0 | 105773,3 | 105773,3 | 0 | 111388,1 | 111388,1 | 0 |
| Объем бюджетных ассигнований администратора |  | 94 090,3 | 94 090,3 | 0 | 154 398,6 | 154 398,6 | 0 | 105773,3 | 105773,3 | 0 | 111388,1 | 111388,1 | 0 |

Приложение 3

к постановлению

Администрации города

от ___________ № _______________

Администратор программы:

комитет по природопользованию

и экологии Администрации города

Сроки реализации программы:

2012 – 2014 годы

Ведомственная целевая программа

«Организация мероприятий по охране окружающей среды»

### Раздел 1. Характеристика муниципальной работы, выполняемой в рамках программы

Наименование муниципальной работы: «Организация мероприятий                     по охране окружающей среды».

- Содержание муниципальной работы:

1. Мониторинг атмосферного воздуха.

2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов (санитарная очистка рек, обустройство водоемов, организация, эксплуатации муниципальных водных объектов, выполнение берегоукрепительных мероприятий).

3. Обеспечение экологической безопасности населения (учет, изучение                  и мониторинг экологических факторов).

4. Проведение работ по организации экологического воспитания.

5. Организация экологического и техногенного туризма.

6. Разработка и создание геоинформационных систем.

### Раздел 2. Описание уровня выполнения муниципальной работы

2.1. Объем выполнения муниципальной работы.

Работа представляет собой ряд комплексных мероприятий, которые                  осуществляет комитет по природопользованию и экологии с 1993 года.

Главным результатом 18-летней работы по мониторингу атмосферного воздуха стало снижение загрязнения воздуха.

Предельно допустимая концентрация примеси в атмосфере (ПДК) –                        это максимальная концентрация примеси в атмосфере, которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни не оказывает вредного                     воздействия на человека и на окружающую среду в целом (норма – менее 1 ПДК).

В период с 2009 по 2011 годы произошло снижение концентрации диоксида серы с 0,05 ПДК (2009 г.) до 0,03 ПДК (9 мес. 2011 г.), концентрации оксида углерода с 0,41 ПДК (2009 г.) до 0,3 ПДК (9 мес. 2011 г.), концентрации                   формальдегида с 2,49 ПДК (2009 г.) до 1,9 ПДК (9 мес. 2011 г.), концентрации фенола с 0,66 ПДК (2009 г.) до 0,55 ПДК (9 мес. 2011 г.).

Произошло увеличение концентрации диоксида азота с 0,6 ПДК (2009 г.) до 0,7 ПДК (9 мес. 2011 г.), взвешенных частиц с 0,56 ПДК до 0,75 ПДК.                 Данные показатели находятся в пределах норм допустимой концентрации.

Основным загрязнителем атмосферного воздуха остается бенз(а)пирен,  его концентрация в среднем по городу в 2009 году составила 1,4 ПДК, в 2010 году – 1,5 ПДК, в 2011 году – 1,2 ПДК. Это связано с большим количеством  автотранспорта в городе. Количество единиц зарегистрированного автотранспорта в 2010 году составляет 151,7 тысяч единиц. Прирост количества машин             в городе за период 2009 – 2011 г. составил 4,7%.

Мониторинг состояния окружающей среды на территории города Сургута выполняется с помощью показаний 2-х стационарных постов и передвижной лаборатории, изучающих в непрерывном режиме состояние загрязнения атмосферного воздуха и других экологических факторов.

- Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов предусматривают осуществление санитарной очистки рек, обустройству водоемов, организации эксплуатации муниципальных водных объектов.

На постоянном содержании за счет средств городского бюджета находятся два водоема – водохранилище на реке Сайма и ручей Кедровый Лог.

Обустройство водохранилища на реке Сайма, ручья Кедровый Лог будет продолжено по мере финансирования объектов.

В рамках обеспечения экологической безопасности на территории города Сургута комитетом по природопользованию и экологии Администрации города Сургута выполняются работы по изучению и учету следующих экологических факторов: электромагнитного излучения (ЭМИ), природного фона радона,                 шумового загрязнения.

В связи с тем, что на протяжении многих лет превышения не выявлено, проведение очередных исследований на территории города запланировано 
в 2013 году.

Проводятся работы по организации экологического воспитания (издание литературы экологической направленности, пропаганда экологических знаний через СМИ, создание условий для развития на территории города Сургута              экологического туризма, участие города в экологических акциях, привлечение населения к практической природоохранной деятельности, координация работ  с образовательными учреждениями и учреждениями культуры в данной области).

Ежегодно на территории города Сургута организуются мероприятия                Международной экологической акции «Спасти и сохранить». В рамках Акции  в 2009 году было организовано 130 мероприятий, в 2010 году – 140 мероприятий, в 2011 году – 150 мероприятий. Это акции по посадке деревьев, конкурсы                    на лучшие экологические проекты, выставки поделок из природного материала, экологические марши, семейные экологические слеты, олимпиады по экологии, детские экологические площадки и так далее).

В период с 2009 по 2011 год на территории города Сургута было организовано 3 ежегодных общественных субботника по уборке мусора.

В рамках организации работы по экологическому просвещению и пропаганде в период с 2009 по 2011 годы было издано 3 части наглядно-информационных материалов о флоре и фауне ХМАО – Югры, 1 информационно-аналитический сборник о состоянии окружающей среды, 2 буклета по экологическому туризму на территории города. Общий тираж изданной литературы              в период с 2009 по 2011 год составил 7000 экземпляров. Вся изданная литература распространена по 100 образовательным учреждениям города, а также              передана в учреждения культуры (детские библиотеки, краеведческий музей).  В городских парках «За Саймой» и «Кедровый лог» размещено 13 щитов,                    на которых в период с 2009 по 2011 год ежегодно обновлялась  социальная              реклама экологической направленности.

Налажено постоянное сотрудничество с образовательными учреждениями города (МУ «Центр развития образования», детские сады, школы, вузы,                  МОУ ДОД «Станция юных натуралистов»), учреждением социального обслуживания «Зазеркалье», учреждениями культуры (ИКЦ «Старый Сургут»,                МУ по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант», МУК «Централизованная библиотечная система», МУК «Сургутский краеведческий музей») по вопросам экологического просвещения.

Информирование населения об экологии города и  деятельности комитета в области охраны окружающей среды в период 2009 – 2011 г. было организовано путем размещения информации о состоянии окружающей среды на официальном интернет-сайте Администрации города (ежемесячное обновление и дополнение информации), освещения экологических проблем в телевизионных СМИ (участие специалистов комитета в 5-ти телепередачах экологической направленности, прокат 1-го документального фильма и 2-х роликов на экологическую тематику), проведения 3-х регулярных отчетных пресс-конференций             для журналистов города и округа руководителей и специалистов комитета, публикации статей на экологическую тематику в печатных средствах массовой информации. Количество публикаций в печатных и электронных СМИ на тему экологии в 2011 году по сравнению с 2009 увеличилось на 6,7 %.

В городских парках «За Саймой» и «Кедровый лог» в период с 2009                   по 2011 годы оборудованы 2 экологические тропы, оснащенные схемами, тематическими указателями, малыми скульптурными формами для детей дошкольного и школьного возраста образовательных учреждений города.

Продолжается работа по актуализации баз данных геоинформационной системы «Сургут». Работа включает в себя: сопровождение Web-сервера             и организация доступа потребителей к картографической и экологической             информации, поддержку в актуальном состоянии Цифровой карты города                Сургута, печать актуальных карт и схем города Сургута, доработку вектора опорной цифровой карты во вновь установленных границах города Сургута,    актуализацию системы ГИС «Лесфонд», доработку и сопровождение информационно-справочного модуля «Карта градостроительного зонирования».

В связи с возрастающим интересом к проблемам экологии городской               среды, а также с всеобщей информатизацией общества ежегодно увеличивается количество посетителей городского сайта с экологической информацией.             В 2009 году зафиксировано 9200 посещений городского сайта с экологической информацией, в 2010 году – 90000 посещений, в 2011 году – более 100000              посещений.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема выполнения муниципальной работы, предоставлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень объема выполнения муниципальной работы оценивается как достаточный.

#### 2.2. Потребность в выполнении муниципальной работы

2.2.1. Доля микрорайонов, на которых осуществляется мониторинг атмосферного воздуха и доля покрытия селитебной зоны территории города, подлежащая экологическому мониторингу по исследованию воздушного бассейна               и обеспечению экологической безопасности от общей территории города               в период с 2009 по 2011 годы является неизменной и составляет 100%.

2.2.2. Доля обустраиваемых водоёмов, находящихся на содержании,                    от общего количества водоемов, подлежащих содержанию  в период с 2009               по 2011 годы является неизменной и составляет 100%.

2.2.3. Доля селитебной зоны территории города, на которой осуществляется мониторинг электромагнитного излучения (ЭМИ), природного фона радона, шумового загрязнения является неизменной и составляет 100%.

2.2.4. Доля посетителей официальный интернет-сайта Администрации              города с экологической информацией от общего количества жителей Сургута            в 2011 года составила 34,4%, что в 11,5 раз больше, чем в 2009 году.

Доля участия населения города в природоохранных мероприятиях экологической направленности от общего количества жителей Сургута в 2010 году составила – 3,6%. Доля обеспеченности образовательных учреждений города изданной комитетом в 2011 году экологической литературой от общего количества образовательных учреждений Сургута составила 100%.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей потребности в выполнении муниципальной работы, предоставлена            в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень удовлетворения потребности в выполнении муниципальной работы можно оценить как достаточный.

2.3. Качество выполняемой муниципальной работы

В связи с тем, что в 2011 году  социологические исследования не проводились, предоставить оценку удовлетворенности населения города Сургута качеством выполняемой муниципальной работы по состоянию на 2011 год не представляется возможным.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику качества выполняемой муниципальной работы, предоставлена в приложении                        1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень качества выполняемой муниципальной работы можно оценить как достаточный.

#### 2.4. Себестоимость муниципальной работы

Объем расходов на выполнение муниципальной работы за счет всех                источников финансирования составил:

- в 2009 году – 22 584 тыс. руб.;

- в 2010 году – 17 478 тыс. руб.;

- в 2011 году – 16 093 тыс. руб.;

Себестоимость мероприятий по просвещению в области экологической безопасности в расчете на 1 жителя в 2011 году составила 6,5 руб. Себестоимость издания литературы экологической направленности в расчете на 1 образовательное учреждение города составила 3 939 руб. Себестоимость размещения социальной рекламы экологической направленности на улицах города в расчете на 1 жителя в 2011 году составила 0,65 руб.

Вывод: уровень показателя себестоимости выполняемой муниципальной услуги по организации мероприятий по охране окружающей среды можно      оценить как достаточный.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику себестоимости муниципальной работы, предоставлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

2.5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы

В 2011 году регулярность/надёжность выполняемой муниципальной работы в данной сфере составила 100 %. Случаев нарушения установленной периодичности сроков проведения мероприятий не зафиксировано.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы, предоставлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень надёжности/регулярности выполняемой муниципальной работы можно оценить как высокий.

Общее резюме:

Оценка уровня выполнения муниципальной работы позволяет сделать                        вывод: муниципальная работа «Организация мероприятий по охране окружающей среды» выполняется на достаточном уровне по таким характеристикам                      как объем, удовлетворение потребности в выполнении работ, качество, надежность/регулярность.

Раздел 3. Цель реализации программы

Целью реализации настоящей ведомственной целевой программы является сохранение качества выполняемой муниципальной работы.

Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы

4.1. Обоснование тактических задач:

| Тактическая задача | Краткое обоснование соответствия тактических задач программной цели | Описание проблем, на решение которых направлены тактические задачи |
| --- | --- | --- |
| 1. Организация выполнения работ по мониторингу атмосферного воздуха | выполнение данных работ позволит своевременно определить динамику, уровень и место загрязнения атмосферного воздуха в целях последующей организации мероприятий по охране окружающей среды, что, в свою очередь, позволит сохранить качество выполняемой муниципальной работы | прирост количества автотранспорта в период с 2009 по 2011 годы на 4,7% влечет за собой увеличение концентрации бенз(а)пирена в атмосфере города, что в свою очередь приводит к неблагоприятной экологической обстановке |
| 2. Организация выполнения работ по санитарному содержанию и обустройству водоемов | выполнение данных работ позволит предотвратить загрязнение водоемов, заливание, размывание береговой полосы, создаст дополнительное место отдыха для жителей города, тем самым улучшит экологическую обстановку и сохранит качество выполняемой муниципальной работы | загрязнение водоемов вследствие антропогенной нагрузки, заиливание, размывание береговой полосы влечет за собой ухудшение экологической обстановки |
| 3. Организация выполнения работ по мониторингу и анализу ЭМИ, природного фона радона, шумового загрязнения | выполнение данных работ позволит своевременно определить места скопления и выполнить мероприятия по снижению уровня воздействия радона, тем самым снизить негативное влияние в местах его концентрации и сохранить качество выполняемой муниципальной работы | превышение предельнодопустимых для человека значений электромагнитного излучения, радиации, шума может привести к развитию заболеваний |
| 4. Просвещение в области экологической безопасности | организация работы в этом направлении позволит повысить уровень экологической культуры и ответственность человека в вопросе сохранения окружающей среды, тем самым улучшить качество выполняемой муниципальной работы | низкий уровень знаний сургутян в вопросе сохранности окружающей среды |

- 4.2. Перечень мероприятий направленных на решение тактической задачи.

- Тактическая задача № 1: Организация выполнения работ по мониторингу            атмосферного воздуха.

- Мероприятия:

- 1.1. Взятие 19700 проб атмосферного воздуха ежегодно в период с 2012 по 2014 годы. и подготовка отчетов по результатам проб;

- 1.2. Разработка, утверждение и реализация плана действий по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха.

- Тактическая задача № 2: Организация выполнения работ по санитарному содержанию и обустройству водоемов.

- Мероприятия:

- 2.1. Выполнение работ по обустройству водохранилища на реке Сайма;

- 2.2. Выполнение работ по обустройству ручья Кедровый лог.

- Тактическая задача № 3: Организация выполнения работ по мониторингу                   и анализу ЭМИ, природного фона радона, шумового загрязнения.

- Мероприятия:

- 3.1. Мониторинг и анализ  электромагнитного излучения, природного фона радона, шумового загрязнения в 2012 – 2014 годах.

- Тактическая задача № 4: Просвещение в области экологической безопасности.

- Мероприятия:

- 4.1. Пропаганда экологических знаний через СМИ: в 2012 году –                         130 публикаций в печатных и электронных СМИ на тему «Экология», в 2013 году – 140 публикаций, в 2014 году – 140 публикаций;

- 4.2. Издание литературы экологической направленности: издание 2-х книг по природе и экологии ХМАО – Югры, 1 сборник, посвященный X Международной акции «Спасти и сохранить», брошюры и плакаты экологического                  содержания общим тиражом 9500 экземпляров;

4.3. Организация участия города Сургута в Международной экологической акции «Спасти и сохранить» путем организации (в 2012 году – 160, в 2013 году – 170, в 2014 году – 170) мероприятий экологической направленности (акций, конкурсов, выставок, слетов, олимпиад, конкурсов на лучшие экологические проекты, экологических маршей и так далее);

4.4. Организация ежегодных общественных субботников по уборке мусора с целью привлечения населения к практической природоохранной деятельности;

4.5. Создание условий для развития экологического и техногенного туризма на территории города Сургута;

4.6. Сотрудничество с учреждениями образования, социального обслуживания и культуры по вопросам экологического просвещения;

- 4.7. Размещение экологической информации на официальном интернет-сайте Администрации города.

Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности по выполнению муниципальной работы.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 год (план) | 2013 год (план) | 2014 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество взятых проб атмосферного воздуха для определения уровня загрязнения | ед. | 19700 | 19700 | 19700 |
| 2. Количество обустраиваемых водоемов, находящихся на содержании | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 3. Количество замеров уровня шумового загрязнения в жилых микрорайонах | ед. | 0 | 65 | 0 |
| 4. Количество взятых анализов по измерению природного фона радона | ед. | 0 | 500 | 0 |
| 5. Количество мероприятий экологической направленности | ед. | 160 | 170 | 170 |
| 6. Количество людей, привлеченных к практической природоохранной деятельности | чел. | 11 500 | 12 000 | 12 000 |
| 7. Количество изданной печатной продукции экологической направленности | ед. | 4500 | 2500 | 2500 |
| 8. Количество публикаций в печатных и электронных СМИ на тему «Экология» | публикаций | 130 | 140 | 140 |
| 9. Количество посещений городского сайта с экологической информацией | посещений | 110000 | 120000 | 125000 |
| 10. Доля микрорайонов, на которых осуществляется мониторинг атмосферного воздуха | % | 100 | 100 | 100 |
| 11. Степень соблюдения стандартов качества выполнения муниципальной работы | % | 90 | 90 | 90 |
| 12. Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы | % | 85 | 85 | 85 |

Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Информация об объемах бюджетных ассигнований на реализацию

программы представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной программе.

Приложение 1

к ведомственной целевой

программе «Организация

мероприятий по охране

окружающей среды»

Показатели достижения результатов деятельности по выполнению муниципальной работы

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2009 год (факт) | 2010 год (факт) |  | 2011 год (факт) | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1. Объем выполнения муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Количество взятых проб атмосферного воздуха для определения уровня загрязнения | ед. | 12000 | 17305 | 19700 |  | 19700 | 19700 | 19700 |
| 1.2. Количество обустраиваемых водоемов, находящихся на содержании | ед. | 2 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 2 |
| 1.3. Количество замеров уровня шумового загрязнения в жилых микрорайонах | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65 | 0 |
| 1.4. Количество взятых анализов по измерению природного фона радона | ед. | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 0 |
| 1.5. Количество мероприятий экологической направленности | ед. | 130 | 140 | 150 |  | 160 | 170 | 170 |
| 1.6. Количество людей, привлеченных к практической природоохранной деятельности | чел. | 10 000 | 10 500 | 11 000 |  | 11 500 | 12 000 | 12 000 |
| 1.7. Количество изданной печатной продукции экологической направленности | ед. | 2000 | 2500 | 2500 |  | 4500 | 2500 | 2500 |
| 1.8. Количество публикаций в печатных и электронных СМИ на тему «Экология» | публикаций | 112 | 115 | 120 |  | 130 | 140 | 140 |
| 1.9. Количество посещений городского сайта с экологической информацией | посещений | 9200 | 90000 | 100000 |  | 110000 | 120000 | 125000 |
| 2. Потребность в выполнении муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Доля микрорайонов, на которых осуществляется мониторинг атмосферного воздуха | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. Доля покрытия селитебной зоны территории города, подлежащая экологическому мониторингу по исследованию воздушного бассейна и обеспечению экологической безопасности от общей территории города | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 2.3. Доля обустраиваемых водоемов, находящихся на содержании, от общего количества обустраиваемых водоемов, подлежащих содержанию | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 2.4. Доля покрытия селитебной зоны территории города, подлежащая экологическому мониторингу по исследованию ЭМИ, природного фона радона и шумового загрязнения и обеспечению экологической безопасности от общей территории города | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 2.5. Доля участия населения города в природоохранных мероприятиях экологической направленности от общего количества жителей Сургута | % | 3,2 | 3,4 | 3,6 |  | 3,7 | 3,9 | 3,9 |
| 2.6. Доля обеспеченности образовательных учреждений города изданной комитетом экологической литературой от общего количества образовательных учреждений Сургута | % | 80 | 95 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 2.7 Доля посещений официального интернет-сайта Администрации с экологической информацией от общего количества жителей Сургута | % | 3,0 | 29,2 | 32,4 |  | 35,6 | 38,9 | 40,5 |
| 3. Качество выполняемой муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Степень соблюдения стандартов качества выполнения муниципальной работы | % | н.д. | н.д. | 90 |  | 90 | 90 | 90 |
| 3.2. Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы | % | 85 | 85 | - |  | 85 | 85 | 85 |
| 4. Себестоимость муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совокупный объем расходов на выполнение муниципальной работы за счет всех источников финансирования, в том числе: | тыс. руб. | 22584 | 17478 | 13 312,9 |  | 15 286,3 | 15462,9 | 15547,2 |
| 4.1. Объем расходов Администратора ведомственной программы, в т.ч. | тыс. руб. | 22584 | 17478 | 13 312,9 |  | 15 286,3 | 15462,9 | 15547,2 |
| - средства бюджета города | тыс. руб. | 21138 | 17478 | 13 312,9 |  | 15 286,3 | 15462,9 | 15547,2 |
| - субсидии и субвенции из бюджетов других уровней | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| - средства от приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 1446 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5. Надежность/регулярность выполнения муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Периодичность выполнения муниципальной работы | количество дней в году | 365 | 365 | 365 |  | 366 | 365 | 365 |
| 5.2. Количество дней фактического выполнения муниципальной работы | количество дней в году | 365 | 365 | 365 |  | 366 | 365 | 365 |

Приложение 2

к ведомственной целевой

программе «Организация

мероприятий по охране

окружающей среды»

Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2011 год |  |  | Плановый период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | В том числе |  | 2012 год |  |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  |
|  |  |  | за счет средств бюджета | за счет средств от приносящей доход деятельности | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета | за счет средств от приносящей доход деятельности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от приносящей доход деятельности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от приносящей доход деятельности |
| 1.Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной программы – всего, в том числе: | тыс. руб. | 13 312,9 | 13 312,9 | 0 | 15 286,3 | 15 286,3 | 0 | 15462,9 | 15462,9 | 0 | 15547,2 | 15547,2 | 0 |
| 1. 1.Объем бюджетных ассигнований Администра- тора – комитета по природопользованию и экологии | тыс. руб. | 13 312,9 | 13 312,9 | 0 | 15 286,3 | 15 286,3 | 0 | 15462,9 | 15462,9 | 0 | 15547,2 | 15547,2 | 0 |

Приложение 4

к постановлению

Администрации города

от ____________ № ____________

Администратор программы:

комитет по природопользованию

и экологии Администрации города

Сроки реализации программы:

2012 – 2014 годы

Ведомственная целевая программа

«Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов»

### Раздел 1. Характеристика муниципальной работы, выполняемой в рамках программы.

Наименование муниципальной работы: «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов».

Содержание муниципальной работы:

- обустройство городских лесов в соответствии с мероприятиями, предусмотренными лесохозяйственным регламентом;

- охрана и защита лесов от пожаров, вредителей, болезней и самовольных порубок;

- организация школьных лесничеств.

В городе Сургуте организацию выполнения муниципальной работы                «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» осуществляет комитет по природопользованию и экологии Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяйства                            и экологической безопасности». Проводимые в период 2012 – 2014 годы лесохозяйственные мероприятия, их ежегодные объемы в рамках данной муниципальной работы регламентированы «Лесохозяйственным регламентом городских лесов города Сургута», разработанным в 2010 году и утвержденным Постановлением Администрации города от 07.10.2010 года № 5154.

Муниципальная работа выполняется для всех жителей и гостей города Сургута.

Раздел 2. Описание уровня выполнения муниципальной работы

2.1. Объем выполнения муниципальной работы.

За 2009 – 2011 годы объем финансирования, предусмотренный ведомственной целевой программой на проведение лесохозяйственных работ практически не менялся, что обусловило выполнение лишь основных первоочередных лесохозяйственных мероприятий. Таких как проведение рубок ухода, санитарных рубок и рубок очистки леса от захламления, противопожарных мероприятий,              а также осуществление контроля за соблюдением норм лесного законодательства, позволяющих поддерживать текущий уровень состояния городских лесов (выдача разрешительных документов на вырубку зелёных насаждений, оформлением материалов по отводам лесов, освидетельствованию мест рубок).

Вместе с тем, все мероприятия, предусмотренные лесохозяйственным                регламентом, на выделяемые из бюджета средства выполнить не удается.                  Это в свою очередь ведет к тому, что уже сложившиеся на территории городских лесов существующие проблемы пока не удается ликвидировать.                      По-прежнему, санитарное состояние 40,9% общей площади лесов вызывает озабоченность, около 700 га лесных насаждений заражены вредителями                   и болезнями леса.

Из показателей объема выполнения муниципальной работы видно,                    что объемы работ по направлениям сохранились на том же уровне.

Однако, некоторые важные мероприятия, такие как обустройство водоотводных канав, минерализованных полос в связи с отсутствием финансирования не выполнялись. Проведение работ по созданию и подновлению минерализованных полос планируется в период 2012 – 2014 годов, проведение работ                  по обустройству водоотводных канав планируется в период 2013 – 2014 годов.

Объем средств бюджетного финансирования, направляемых на эти работы также недостаточен для осуществления вышеуказанных мероприятий в полном объёме.

В целях повышения эффективности работы по предотвращению пожаров на территории городских лесов в 2010 году были внесены изменения в Постановление Администрации города от 13.05.2010 № 2004 «О мерах по обеспечению охраны городских лесов от пожаров в 2010 году», в соответствии с которыми на базе МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» с 2010 года была создана и оснащена необходимыми техническими средствами добровольная пожарная команда. Так, в пожароопасный период 2011 года силами бойцов добровольной пожарной команды было устранено                  7 пожаров и предотвращено 23 случая возгораний в городских лесах.

Для организации работы по своевременному обнаружению и предотвращению лесонарушений (незаконных рубок, несанкционированного складирования отходов, самовольного захвата лесных участков территории городских лесов)                     в 2009 году было разработано и утверждено «Положение о порядке осуществления муниципального лесного контроля на территории городского округа                     город Сургут». В соответствии с данным Положением  специалистами комитета по природопользованию и экологии, совместно со специалистами отдела лесного хозяйства МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» проводятся проверки соблюдения норм лесного законодательства                на территории городских лесов. Количество выявленных лесонарушений в 2009 году составило 5 единиц, в 2010 году – 10 единиц, в 2011 году – 16 единиц.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей объема выполнения муниципальной работы, приведена в приложении 1              к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень объема выполнения муниципальной работы оценивается как недостаточный.

#### 2.2. Потребность в выполнении муниципальной работы.

Общая площадь городских лесов, согласно материалам «Лесохозяйственного регламента городских лесов города Сургута», составляет 4 445 га.                    Как видно из приложения 1 доля площади лесов, на которой проводятся мероприятия по уходу за лесом и подростом в 2011 году, составили 7,0% от требуемой нормативной площади (71,5 га ежегодно). Доля лесов, очищенная от захламленности составила в 2011 году 1,9% от норматива (ежегодный объем работ   определен лесохозяйственным регламентом и составляет 527,1 га). Учитывая увеличение численности населения города Сургута, и, как следствие, высокую рекреационную нагрузку на городские леса, площади по санитарному содержанию зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов                  увеличиваются с 204 га в 2008 – 2010 годах до 385,3 га в 2011 году. Как следствие этого, площадь лесов, на которой проводятся мероприятия по санитарному                 содержанию зеленых зон активного отдыха населения в 2011 году, по сравнению с 2010 годом снизилась, и составляет 15,3%.

Соответственно, средств выделяемых из бюджета города на эти цели                   недостаточно.

Доля площади лесов, на которой осуществляется тушение лесных пожаров  в пожароопасный период составляет 100%.

Доля площади лесов, на которой устранены нарушения норм лесного законодательства, от общей площади лесов, где эти нарушения выявлены в 2009 – 2011 годах составляет 100%.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей потребности в выполнении муниципальной работы приведена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень удовлетворения потребности в выполнении муниципальной работы оценивается как недостаточный.

#### 2.3. Качество выполняемой муниципальной работы

В связи с тем, что в 2011 году социологические исследования не проводились, оценить качество выполняемой муниципальной работы на 2011 год                       не представляется возможным.

Степень соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы в 2009 году составляет 90%, в 2010 году – 85%, в 2011 году – 100%.                На период 2012 – 2014 годов планируется сохранить этот показатель                                   на уровне 100%.

Для дальнейшего удовлетворения потребностей населения города необходимо улучшить санитарное состояние городских лесов посредством проведения на больших площадях рубок ухода в лесах, очистки леса от бурелома, валежа, сухостоя и мусора. Чтобы снизить рекреационную нагрузку на леса, необходимо устройство дополнительных мест отдыха для населения.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей качества выполняемой муниципальной работы, приведена в приложении 1  к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень качества выполняемой муниципальной работы оценивается как достаточный.

#### 2.4. Себестоимость муниципальной работы

Объем расходов на выполнение муниципальной работы в 2011 году                  снизился по отношению к 2010 году на 1 795 тыс. руб. или на 27,4%, по отношению к 2009 году возрос на 2 910 тыс.руб. или на 157,4% и составил                    4 759 тыс.руб.

На лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия в 2011 году                    по отношению к 2010 году расходы остались на том же уровне и составили 
3 559 тыс. руб., по отношению к 2009 году – увеличились на 2 910 тыс. руб.              или на 448,4%.

На тушение лесных пожаров в 2011 году было направлено 1 200 тыс. руб. В целях выполнения тактической задачи средства были использованы                         для технического оснащения добровольной пожарной дружины. Данные расходы по сравнению с 2010 годом снизились на 1 795 тыс. рублей, что составляет 59,9%, а по сравнению с 2009 годом – остались на уровне 2009 года (1 200 тыс. руб.).

Информация о значении показателей, характеризующих динамику себестоимости муниципальной работы, приведена в приложении 1 к настоящей               ведомственной целевой программе.

#### 2.5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы

Часть работ является сезонным мероприятием. Рубки ухода за лесом                    и очистка леса от захламленности проводятся только в период с июня по               октябрь, т.е. при отсутствии снежного покрова. Тушение лесных пожаров –                в пожароопасный период – с июня по август включительно. Круглогодично осуществляются работы по использованию лесов (выдача разрешительных                  документов на вырубку зеленых насаждений, оформление материалов по отводам лесов, освидетельствованию мест рубок), а также ежедневное автопатрулирование в лесах с целью их охраны от лесонарушений.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы, приведена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы оценивается как достаточный.

Общее резюме

Муниципальная работа «Обустройство, использование, охрана и защита городских лесов» выполняется на достаточном уровне по таким показателям как качество, надёжность/регулярность выполняемой работы; на недостаточном уровне – по показателям объёма выполнения муниципальной работы и уровня удовлетворения потребности в выполнении муниципальной работы.

В рамках муниципальной работы не проводятся следующие виды работ                по обустройству лесов: организация мест отдыха, устройство дорожно-тропиночной сети, оборудование стоянок для автомашин у въезда в лес, противопожарное обустройство территории.

Раздел 3. Цель программы

Целью настоящей ведомственной целевой программы является сохранение уровня надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы.

### Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы.

4.1 Обоснование тактических задач

| Тактическая задача | Обоснование соответствия тактических задач программной цели | Описание проблем, на решение которых направлены тактические задачи |
| --- | --- | --- |
| 1. Охрана городских лесов от пожаров | своевременное выполнение работ по охране городских лесов от пожаров позволит сохранить достигнутый уровень потребности, качества, надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы | доля площади лесов, на которой осуществляется тушение лесных пожаров в пожароопасный период составляет 100 %. Силами созданной и оснащенной добровольной пожарной дружины устранено 7 пожаров и предотвращено 23 случаев возгораний в городских лесах |
| 2. Санитарное содержание зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов | своевременное выполнение работ по санитарному содержанию зеленых зон на территории городских лесов позволит повысить достигнутый уровень качества при сохранении уровня показателя надежности/ регулярности выполняемой муниципальной работы | доля площади лесов, на которой проводятся мероприятия по санитарному содержанию зеленых зон активного отдыха населения в 2011 году составила 15,3% от общей площади лесов (385,3 га), подлежащих санитарному очищению, снизилась по отношению к 2010 и 2009 годам, т.к. увеличилась площадь лесов, подлежащая санитарной очистке. |
| 3. Проведение санитарных рубок и очистки леса от захламленности | своевременное выполнение работ по проведению санитарных рубок и очистки леса от захламленности позволит сохранить достигнутый уровень качества, надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы | в 2011 году количество захламленных площадей, подлежащих очистке составило 527,1 га. Доля лесов, очищенная от захламленности составила в 2011 году 1,9% от норматива. Согласно данным лесохозяйствен-ного регламента с 2011 года количество захлам-ленных площадей, подле-жащих очистке составит 1581,0 га. При высоком классе пожарной опасности (IV – V), захламлении территории городских лесов буреломом, валежом существует высокая вероятность возникновения лесных пожаров |
| 4. Проведение рубок ухода за лесом и рубок ухода за подростом | своевременное выполнение работ по проведению рубок ухода за лесом и рубок ухода за подростом позволит повысить достигнутый уровень качества при сохранении уровня показателя надежности/ регулярности выполняемой муниципальной работы | доля площади лесов, на которой проводятся мероприятия по уходу за лесом и подростом в 2011 году, составила 7,0% от требуемой н ормативной площади, тогда как в 2009 году показатель составил 8,79%, в 2010 – 10,98% |

4.2 Перечень мероприятий, направленных на решение тактических задач

Тактическая задача 1: Охрана городских лесов от пожаров

Мероприятия:

1.1. Охрана городских лесов от пожаров

-ежедневное патрулирование пожарной дружины по территории городских лесов в местах массового отдыха населения в целях предупреждения лесных пожаров;

- ежедневное оперативное дежурство, включая выходные и праздничные дни силами бойцов добровольной пожарной команды;

- ликвидация лесного пожара в случае его возникновения силами бойцов добровольной пожарной команды.

Тактическая задача 2: Санитарное содержание зеленых зон активного                 отдыха населения на территории городских лесов

Мероприятия:

2.1. Выполнение работ по санитарному содержанию городских лесов                   в 2012 году на площади 59 га, в 2013 – 2014 годах по 59 га в каждом году.

2.2. Осуществление организации работ по санитарному содержанию                             городских лесов (по санитарной уборке леса (разовая и текущая) от бытового мусора в местах массового отдыха населения, погрузка и вывозка бытового    мусора на полигон ТБО), их выполнения и контроля выполнения намеченных мероприятий.

Тактическая задача 3: Проведение санитарных рубок и очистки леса                      от захламленности

Мероприятия:

3.1. Проведение санитарных рубок и очистки леса от захламленности,                    в 2012 году на площади 10 га, в 2013 – 2014 годах – 10 га в каждом году.

(Уборка валежа, хвороста, ветровала, естественного отпада, завышенных пней, в целях улучшения санитарного, экологического и эстетического состояния лесов).

Тактическая задача 4: Проведение рубок ухода за лесом и рубок ухода                     за подростом.

Мероприятия:

4.1. Проведение рубок ухода за лесом и рубок ухода за подростом в 2012 году на площади 5 га, в 2013 – 2014 годах – 5,0 га в каждом году.

(Вырубка угнетенных и второстепенных деревьев, в целях формирования состава, густоты и структуры насаждения, формирования лесопарковых ландшафтов, повышения эстетической ценности и устойчивости насаждения).

Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности по выполнению муниципальной работы.

В качестве показателей достижения результатов деятельности определены следующие показатели:

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь рубок ухода за лесом и рубок ухода за подростом | га | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Площадь санитарных рубок и рубок по очистке леса от захламленности | га | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Площадь санитарного содержания зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов | га | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| Устройство минерализованных полос | км | 8 | 8 | 8 |
| Протяженность обустроенных водоотводных канав | м.п. | 0 | 1000 | 1000 |
| Количество устраненных пожаров, произошедших в городских лесах | ед. | 4 | 4 | 4 |
| Площадь лесов, на которой устранены нарушения норм лесного законодательства | га | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| Количество дней выполнения муниципальной работы по тушению лесных пожаров | дн. | 90 | 90 | 90 |
| Количество дней выполнения работы по воспроизводству лесов и проведению санитарно-оздоровительных мероприятий | дн. | 153 | 153 | 153 |
| Количество дней выполнения работы по использованию лесов и по охране лесов от лесонарушений | дн. | 249 | 249 | 248 |
| Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальной работы | % | 100 | 100 | 100 |
| Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы | % | 90 | 90 | 90 |

Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию                    программы приведена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе.

Приложение 1

к ведомственной целевой

программе «Обустройство,

использование, защита

и охрана городских лесов»

Показатели достижения результатов деятельности по выполнению муниципальной работы

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2009 год (факт) | 2010 год (факт) | 2011 год (факт) | 2012 год (план) | 2013 год (план) | 2014 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь рубок ухода за лесом и рубок ухода за подростом | га | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Площадь санитарных рубок и рубок по очистке леса от захламлённости | га | 9,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Площадь санитарного содержания зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов | га | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| Устройство минерализованной полосы | км | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| Протяженность обустроенных водоотводных канав | м.п. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| Количество устраненных пожаров, произошедших в городских лесах | ед. | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Площадь лесов, на которой устранены нарушения норм лесного законодательства | га | 13,6 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| Площадь лесов, подлежащая санитарной очистке | га | 204,0 | 385,3 | 385,3 | 385,3 | 385,3 | 385,3 |
| Количество выявленных нарушений норм лесного законодательства | ед. | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Доля площади лесов, на которой проводятся мероприятия по уходу за лесом и подростом по отношению к нормативу | % | 8,79 | 10,98 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Доля площади лесов, очищенная от захламленности, в т.ч. санитарных рубок, от общей площади лесов подлежащей очищению | % | 0,85 | 0,92 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Доля площади лесов, на которой проводятся мероприятия по санитарному содержанию зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов, от общей площади лесов, подлежащих санитарному содержанию | % | 28,92 | 28,92 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 |
| Доля площади лесов, на которой осуществляется тушение лесных пожаров в пожароопасный период, от общего площади лесов, нуждающихся в пожаротушении | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля площади лесов, на которой устранены нарушения норм лесного законодательства от общей площади лесов, на которой выявлены нарушения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля удовлетворенных обращений населения от общего числа обращений на неудовлетворительное состояние городских лесов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Степень соблюдения стандарта качества выполняемой муниципальной работы | % | 90 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 |
| Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы | % | 100 | 100 | - | 90 | 90 | 90 |
| Совокупный объем расходов на выполнение муниципальной работы за счет всех источников финансирования, в т.ч.: | тыс. руб. | 1 849 | 6 554 | 6 050,6 | 21 233,0 | 12 971,5 | 13 192,6 |
| Объем расходов администратора ведомственной целевой программы, в т.ч.: | тыс. руб. | 1 849 | 6 554 | 6 050,6 | 21 233,0 | 12 971,5 | 13 192,6 |
| средства бюджета города | тыс. руб. | 1 849 | 6 554 | 6 050,6 | 21 233,0 | 12 971,5 | 13 192,6 |
| Структура расходов на выполнение муниципальной работы: |  |  |  |  |  |  |  |
| -на тушение лесных пожаров | тыс. руб. | 1 200 | 2 995 | 1 200 | 3 350 | 4 330 | 4 330 |
| -на лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия | тыс. руб. | 649 | 3 559 | 3 559 | 8 428,5 | 8 641,5 | 8 862,6 |
| Количество дней выполнения муниципальной работы по тушению лесных пожаров | дн. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Количество дней выполнения работы по воспроизводству лесов и проведению санитарно-оздоровительных мероприятий | дн. | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Количество дней выполнения работы по использованию лесов и по охране лесов от лесонарушений | дн. | 249 | 249 | 248 | 249 | 249 | 248 |

# Приложение 2

к ведомственной целевой

программе «Обустройство,

использование, защита

и охрана городских лесов»

Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2011 год (факт) |  |  | 2012 год (план) |  |  | Плановый период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  |
|  |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | за счет средств бюджета | за счет средств от приносящей доход деятельности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от приносящей доход деятельности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от приносящей доход деятельности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от приносящей доход деятельности |
| Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы – всего, в том числе: | тыс. руб. | 6 050,6 | 6 050,6 | 0 | 21 233,0 | 21 233,0 | 0 | 12 971,5 | 12 971,5 | 0 | 13 192,6 | 13 192,6 | 0 |
| Объем бюджетных ассигнований Администратора | тыс. руб. | 6 050,6 | 6 050,6 | 0 | 21 233,0 | 21 233,0 | 0 | 12 971,5 | 12 971,5 | 0 | 13 192,6 | 13 192,6 | 0 |