ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№8773 от 14.11.2012

Об утверждении ведомственных

целевых программ комитета

по природопользованию и экологии

на 2013 – 2015 годы

# В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, утвержденным решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ (с изменениями от 27.06.2012 № 206-V ДГ), решением Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и пла-новый период 2013 – 2014 годов» (с изменениями от 27.06.2012 № 205-V ДГ), постановлением Администрации города Сургута от 13.10.2008 № 3809 «Об утвер-ждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (с изменениями от 23.08.2012 № 6630), Регламентом Адми-нистрации города, утвержденным распоряжением Администрации города                 от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 23.08.2012 № 2407):

1. Утвердить ведомственные целевые программы комитета по природо-пользованию и экологии:

1.1. Благоустройство рекреационных зон согласно приложению 1.

1.2. Организация мероприятий по охране окружающей среды согласно приложению 2.

1.3. Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов согласно приложению 3.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:

- от 31.01.2012 № 517 «Об утверждении ведомственных целевых программ  комитета по природопользованию и экологии»;

- от 19.03.2012 № 1679 «О внесении изменений в постановление Администрации города № 517 от 31.01.2012 «Об утверждении ведомственных целевых программ комитета по природопользованию и экологии на 2012 – 2014 годы»;

- от 23.07.2012 № 5560 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.01.2012 № 517«Об утверждении ведомственных целевых программ комитета по природопользованию и экологии»;

- от 02.10.2012 № 7678 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.01.2012 № 517 «Об утверждении ведомственных целевых программ комитета по природопользованию и экологии».

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить                  на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от___________ № _______

Администратор программы:

комитет по природопользованию

и экологии Администрации города

Сроки реализации программы:

2013 – 2015 годы

Ведомственная целевая программа оказания услуг (выполнения работ)

«Благоустройство рекреационных зон»

Раздел 1. Характеристика муниципальной работы, выполняемой в рамках программы

Наименование муниципальной работы: Благоустройство рекреационных зон:

1. Озеленение территорий мест общего и специального пользования.

2. Санитарное содержание территорий общего пользования.

3. Обустройство парков, скверов и набережных.

4. Санитарное содержание парков, скверов и набережных.

5. Содержание и обслуживание памятников истории и культуры.

6. Охрана и рациональное использование водных ресурсов (санитарная очистка рек, обустройство водоемов, организация, эксплуатации муници-пальных водных объектов, выполнение берегоукрепительных мероприятий).

Раздел 2. Описание уровня выполнения муниципальной работы

2.1. Объем выполнения муниципальной работы.

2.1.1. Озеленение территорий мест общего и специального пользования.

В условиях города зеленые насаждения существуют и развиваются                          в неблагоприятной, а по существу, и в агрессивной среде. Без постоянного ухода им почти невозможно выжить. Основная часть муниципальной работы – это содержание мест общего пользования, которые включают в себя работы                 по уходу за зеленым насаждениями, а именно:

- кошение газонов вдоль улиц и магистралей;

- внесение минеральных удобрений на газоны вдоль улиц и магистралей;

- ремонт и создание газонов вдоль улиц и магистралей;

- уход за деревьями (первые пять лет посадки) и кустарниками вдоль улиц и магистралей, стрижка кустарника;

- создание и содержание цветников;

- окраска и ремонт трубчатого и секционного ограждения зеленых зон.

Анализ выполняемой муниципальной работы за период с 2010 по 2012                    годы показал, что благоустроенная площадь мест общего пользования, занятая зелеными насаждениями вдоль улиц, магистралей, находящихся на содер-жании осталась на прежнем уровне 241,02 га. В плановый период 2013 – 2015 годов площадь содержания увеличится до 251,32 га.

2.1.1.1. Кошение газонов вдоль улиц и магистралей.

Газоны в городе Сургуте составляют около 80 % от общей площади зеленых насаждений.

Для того чтобы газон имел плотный травостой, являлся удержателем пыли, регулировал температуру и влажность воздуха, необходимо в период с июня          по октябрь выполнять кошение газона не менее 6 раз. За сезон 2010 года кошение газонов осуществлялось 2 раза. В текущий период 2012 года, в соот-ветствии с выделенными бюджетными ассигнованиями, кошение было выпол-нено один раз на площади 216,91 га, второй раз – на площади 131,66 га,

Для поддержания газонов в удовлетворительном состоянии, в период 2013 – 2015 годы кошения газонов два раза будет выполняться на площади 226,19 га.

Увеличение площади произошло за счет новых улиц: Ивана Захарова, Каролинского, Университетской.

2.1.1.2. Внесение минеральных удобрений на газоны вдоль улиц и маги-стралей.

Срок эксплуатации газонов не превышает 5 – 6 лет и является очень малым по сравнению со стоимостью их устройства. Для поддержания газонов в каче-ственном состоянии, в целях улучшения эстетического вида улиц и маги-стралей необходимо вносить минеральные удобрения  на площади не менее               20 % зеленых насаждений.

За период 2010 – 2012 годов наблюдалась тенденция к увеличению объема работ по внесению минеральных удобрений, так в 2010 году работы были выполнены на площади – 18,66 га. В текущем 2012 году объем работ                       по внесению минеральных удобрений был выполнен на площади 20,28 га, что на 8,7% больше, чем в 2010 году.

С 2013 по 2015 годы объем выполнения работ по внесению минеральных удобрений планируется увеличить на 18,9 % по сравнению с уровнем 2012 года, что составляет 24,12 га ежегодно.

2.1.1.3. Ремонт и создание газонов вдоль улиц и магистралей.

Ремонт газонов заключается в восстановлении участков насаждений, подвергшихся вымерзанию, вымыванию, вытаптыванию и повреждению расти-тельности. Создание газонов выполняется на территориях, отведенных               под зеленые насаждения. В период 2010 – 2012 годов работы по ремонту газонов не выполнялись в связи с отсутствием финансирования.

Выполнение данного вида работ на плановый период 2013 – 2015 годов 
планируется на площади 3573 кв. метра ежегодно. В основном ремонт будет выполнен в местах повреждения газонов автотранспортом.

2.1.1.4. Посадка, уход за деревьями и кустарниками вдоль улиц и маги-стралей.

В период 2010 – 2012 годов посадка деревьев и кустарников не произво-дилась в связи отсутствием финансирования. В 2013 – 2015 годы посадка кустарников и деревьев также не планируется.

Работы по уходу за кустарником включают в себя: прополку, рыхление, внесение удобрений, мульчирование и обрезку прироста. Уход за кустарником в 2011 году выполнен в количестве 34 776 штук, что составляет 16 % по отно-шению к общему количеству кустарника 219 583 штук. В 2012 году выполнение данного показателя, в связи с недостаточным финансированием, осталось на уровне 2011 года – 34 776 штук. В период 2013 – 2015 годов планируется выполнять работы по уходу за кустарником в объеме 109 790 штук.

Стрижка кустарника в плановый период 2013 – 2015 годов, так же как                     и в предыдущий период 2010 – 2012 годов, будет выполнена в полном объеме – 219 583 штук.

Работы по уходу за деревьями в первые 5 лет посадки в 2010 – 2012 годах из-за отсутствия финансирования не выполнялись. В плановый период 2013 – 2015 годов планируется выполнять ежегодно уход за 6094 деревьями. Увеличение показателя по отношению к прошедшему периоду 2010 – 2012 годов составит 100%.

Формирование крон крупноразмерных деревьев. Работы по формированию крон крупноразмерных деревьев в 2010 – 2012 годах из-за отсутствия финансирования не выполнялись. В плановый период 2013 – 2015 годов планируется выполнять работы в объеме 425 деревьев. Увеличение показателя  по отношению к прошедшему периоду 2010 – 2012 годов составит 100%.

2.1.1.5. Создание и содержание цветников города.

Работы по созданию и содержанию цветников заключаются в восстанов-лении участков насаждений, подвергшихся вымерзанию, вымыванию, вытапты-ванию и повреждению растительности. В содержание работ по созданию цветников входит ежегодная разработка и обновление дизайна цветочных клумб, высаживание цветочной рассады и уход за ней. В период 2010 – 2012 годов были созданы современные ландшафтные композиции из натуральных            и искусственных материалов. Увеличилось число цветочных фигур и декора-тивных элементов. Необходимо отметить, что с 2010 по 2012 годы площадь созданных цветников осталось неизменной и составляет 8 110 кв. метров. Выполнение показателя составило 100%.

На плановый период 2013 – 2015 годов показатель объема выполнения  муниципальной работы остается на уровне 2012 года.

2.1.1.6. Окраска и ремонт трубчатого и секционного ограждения зеленых зон.

Ежегодно в весенний период необходимо выполнение работ по ремонту                и масляной окраске металлических трубчатых и секционных ограждений зеленых зон. Ограждения очищают от пыли и грязи, производят ремонт сломанных секций и труб. Перед покраской ограждение очищают от старой краски – металлическими щетками. Окраска выполняется масляными красками на два раза.

2.1.2. Санитарное содержание территорий общего пользования.

Площадь санитарного содержания в 2010 – 2012 года не изменялась                    и составляет 241,02 га.

Санитарное содержание зеленых насаждений включает в себя ежедневную санитарную очистку от мусора с погрузкой, транспортировкой и утилизацией его на полигоне ТБО. Период содержания территорий с апреля по ноябрь, показатель объема выполнения муниципальной работы за период 2010 – 2012 годов составляет 100%. На плановой период 2013 – 2015 годов в результате разграничения территорий по ведомственной принадлежности, а также добав-ления новых улиц, площадь санитарного содержания скорректирована                        и составит 130,98 га.

2.1.2.1. Санитарное содержание «безхозяйных» территорий.

«Безхозяйные» территории – это свободные земельные участки, юриди-ческие права на которые не оформлены. В период 2013 – 2015 годов планируется санитарное содержание «безхозяйных» территорий площадью 4,896 га.

2.1.3. Обустройство и санитарное содержание парков, скверов и набе-режных.

В период 2010 – 2012 годов обустроенная площадь парков, скверов                      и набережных города Сургута, находящихся на содержании составляет 162,5 га ежегодно. Комплекс работ по содержанию включает: содержание дорожно-тропиночной сети, техническое обслуживание линий наружного освещения, содержание зеленых насаждений, ремонт малых архитектурных форм.

В 2012 году показатель объема выполнения муниципальной работы составил 162,52 га, он остался на уровне 2011 года, что составляет 100%.

В 2013 году в связи с высокой социальной востребованностью обустрой-ства рекреационных зон в 31, 39 и 40 микрорайонах, обусловленной плот-ностью застройки данного микрорайона, в 2013 году планируется выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на обустройство парков. Планируются работы по обустройству парка в 43 микрорайоне.

Строительство новых парков и скверов необходимо для организации новых мест отдыха населения в пешеходной доступности от места проживания. Это позволит улучшить качество жизни сургутян и снизить рекреационную нагрузку на существующие парки и скверы города Сургута.

Строительство сквера в 32 микрорайоне начато в 2011 году. В 2012 году планируется завершить работы по обустройству дорожно-тропиночной сети, прокладке сетей освещения. Выделение дополнительных средств позволит закончить строительство сквера в 2013 году.

В 2012 году завершится строительство объекта «Берегоукрепление                       в районе пассажирского вокзала». Итогом строительства станет благоустро-енная современная набережная. В непосредственной близости к указанному объекту находится территория бывшего рыбокомбината. В 2013 году необхо-димо произвести корректировку проектно-сметной документации обустройства парка в районе речного вокзала с целью приведения проекта в соответствие                 с текущими ценами строительства.

В соответствии с предписанием государственная инспекция безопасности дорожного движения, с целью обеспечения безопасности дорожного движения имеется потребность в выполнении работ по демонтажу перильного ограждения и посадке кустарника живой изгородью.

В связи с длительным сроком эксплуатации и с целью обеспечения безопасности, дополнительно необходимо проведение экспертизы существу-ющих пешеходных мостов в парке «За Саймой» (5 мостов), в парке «Кедровый лог» (1 мост), в сквере «Старожилов» за Дворцом бракосочетаний (1 мост).

В 2013 году панируется проведение проектно-изыскательских работ                     на проектирование и обустройство сквера в 13А микрорайоне (перекресток улицы Мира – улицы Островского).

Для оформления технической документации на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства необходимо оформление паспортов бюро технической инвентаризации на следующие объекты: сквер «Энергетиков», сквер в 32 микрорайоне, сквер «Старожилов», парк И. Киртбая в поселке Лунный, парк «Кедровый лог», парк «Геологов».

За счет строительства новых скверов в районе дворца культуры «Строитель» и набережной в районе речного вокзала и передачи в 2013 году              на баланс муниципальному бюджетному учреждению «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безовасности», а так же отвода земельного участка в микрорайоне 13А под будущий сквер – в период 2013 – 2015 годов площадь содержание увеличится и будет составлять 167,15 га.

2.1.3.1. Содержание земельных участков, сформированных под парки                  и скверы.

Ежегодно в период с 15 апреля по 15 октября выполняется санитарная очистка территорий, сформированных под парки и скверы от мусора вручную. Вывоз мусора осуществляется на полигон твердо-бытовых отходов.

2.1.4. Содержание и обслуживание памятников истории и культуры.

В рамках текущей деятельности, в составе муниципальной работы выпол-няются работы по техническому обслуживанию и содержанию памятников (мелкий ремонт, сезонное мытье памятников и пр.), а также заправка сжиженным газом групповой резервуарной установки № 1 «Вечный огонь»      на Мемориале Славы.

2.1.5. Охрана и рациональное использование водных ресурсов.

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов предусматривают осуществление санитарной очистки рек, обустройство водо-емов, эксплуатацию муниципальных водных объектов, выполнение берегоукре-пительных мероприятий.

На постоянном содержании за счет средств городского бюджета находятся два водоема – водохранилище на реке Сайма и ручей Кедровый Лог.

Обустройство водохранилища на реке Сайма, ручья Кедровый Лог будет продолжено по мере финансирования объектов.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема  выполнения муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень объема выполнения работы оценивается как достаточный.

2.2. Потребность в выполнении муниципальной работы.

Муниципальная работа выполняется для всех жителей и гостей города Сургута. Выполнение муниципальной работы не предполагает необходимости совершения потребителем специальных действий, санкционирующих выпол-нение ему данной работы.

Основными показателями потребности в выполнении муниципальной            работы являются:

- доля благоустроенной площади зеленых насаждений вдоль улиц, магист-ралей, находящаяся на содержании, от общей площади зеленых насаждений, подлежащих содержанию – 80 % (за весь анализируемый период);

- доля благоустроенной площади парков, скверов, мемориального комплекса, находящаяся на содержании, от общей площади парков, скверов, подлежащей содержанию – 80 % (за весь анализируемый период);

- обеспеченность населения озелененными территориями общего поль-зования в соответствии с нормативами составляет 20,6 кв. метра на человека.               В 2010 году значение показателя составило 12,77 кв. метров на человека, в 2011 году – 13,09 кв. метра; в 2012 году – 12,65 кв. метра. В 2013 году плановое значение показателя составляет 15,86 кв. метров; в 2014 году – 15,51 кв. метр;              в 2015 году – 15,17кв. метров. Изменение значения данного показателя зависит от численности населения, степени застройки города, площади зеленых насаждений;

- доля населения обеспеченного зелеными насаждениями в соответствии            с нормативами за период с 2010 года по 2012 год практически не изменяется                и находится в пределах 12 – 13 кв. метров на 1 жителя города.

На плановый период 2013 – 2015 годов планируется увеличение данного показателя  за счет территорий зеленых зон новых улиц и участков выведенных из городских лесов под рекреационные территории.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику пока-зателей потребности в выполнении муниципальной работы, представлена                  в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень удовлетворения потребности в выполнении муници-пальной работы можно оценить как  недостаточный.

2.3. Качество выполняемой муниципальной работы.

В связи с тем, что в 2011 году социологические исследования не прово-дились, оценить качество выполняемой муниципальной работы за 2011 год               не представляется возможным.

Прогнозное значение показателя степень соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы в 2012 году составляет 70 %, на плановый период 2013 – 2015 годов – также 70 %, в связи с недостаточным финан-сированием.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику качества выполняемой муниципальной работы, представлена в приложении 1         к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень качества выполняемой муниципальной работы можно оценить как недостаточный.

2.4. Себестоимость муниципальной работы.

Себестоимость муниципальной работы в период 2010 – 2012 годы представлен в таблице:

|  | Ед. измерения | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем, расходов | тыс. руб. | 131 815 | 94 090,3 | 154 358,6 |
| Численность населения | чел. | 308 507 | 316 624 | 325 226 |
| Себестоимость | руб. | 427,3 | 297,2 | 474,6 |

Таким образом, в 2012 году показатель себестоимости увеличился на 62,6 % относительно 2011 года. Увеличение показателя произошло за счет выделения целевых субсидий на работы по ремонту сетей освещения в парке «Кедровый лог», работы по прокладке новых сетей освещения в парке «За Саймой», текущий ремонт и благоустройство площади у кинотеатра Аврора, работы                 по очистке ложа водохранилища реки. Сайма, ремонт гидротехнических сооружений реки Сайма.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику себестоимости муниципальной работы, представлена в приложении 1 к насто-ящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень показателя себестоимости выполняемой муниципальной работы оценивается как недостаточный.

2.5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы.

Муниципальная работа выполняется муниципальным бюджетным учреж-дением «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности». Муниципальная работа выполняется регулярно 6 дней в неделю, 313 дней                  в году, и отказов в ее выполнении зафиксировано не было.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику пока-зателей надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы оценивается как достаточный.

##### Общее резюме:

Муниципальная работа выполняется:

- на достаточном уровне в части объемов предоставления муниципальной работы  по санитарному содержанию мест общего  пользования, по кошению газонов, созданию и содержанию цветников,  по ремонту газонов, санитарному содержанию парков, скверов, мемориальных комплексов и набережных,                      а также по таким характеристикам, как надежность/регулярность.

- на недостаточном уровне в части объемов выполнения муниципальной работы по внесению минеральных удобрений, посадке, уходу за деревьями                и кустарниками вдоль улиц и магистралей, а также по таким характеристикам как качество, себестоимость.

Раздел 3. Цель программы

Сохранение надежности/регулярности выполняемой муниципальной                       работы.

Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы

4.1. Обоснование тактических задач:

| Тактическая задача | Обоснование соответствия тактических задач программной цели | Описание проблем, на решение которых направлены тактические задачи |
| --- | --- | --- |
| 1. Озеленение территорий мест общего и специального пользования | своевременное кошение газонов, внесение минеральных удобрений, ремонт и создание газонов, посадка, уход за деревьями (первые пять лет посадки) и кустарниками стрижка кустарника, замена ограждений зеленых зон, урн, скамеек, устройство пешеходных дорожек, а также установка новых отдельных элементов благоустройства позволит сохранить надежность/регулярность выполняемой работы | недостаточный уровень обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования. Для поддержания озеленения мест общего и специального пользования требуется выполнение регулярных работ. Не выполнение регулярных работ приведет к сокращению зеленых насаждений |
| 2. Санитарное содержание территорий общего пользования | выполнение работ в бесснежный период включает в себя ежедневную санитарную очистку от мусора с погрузкой, транспортировкой и утилизацией на полигоне ТБО. Уборка мусора и листвы под грабли (разовая очистка) выполняется весной и осенью после схода снежного покрова и после листопада | поддержание текущего санитарного состояния городских территорий на надлежащем уровне |
| 3. Обустрой-ство парков, скверов и набережных | разработка проектно-сметной документации и обустройство новых парков и скверов. Работы по содержанию дорожно-тропиночной сети, техническое обслуживание линий наружного освещения, содержание зеленых насаждений, ремонт малых архитектурных форм | организация новых мест отдыха населения в пешеходной доступности от места проживания, снижение рекреационной нагрузки на существующие парки и скверы |
| 4. Санитарное содержание парков, скверов и набережных | выполнение работ в бесснежный период: санитарная очистка от мусора с погрузкой, транспортировкой и утилизацией на полигоне ТБО. Уборка мусора и листвы под грабли (разовая очистка) выполняется весной и осенью после схода снежного покрова и после листопада | поддержание текущего санитарного состояния парков и скверов на надлежащем уровне |
| 5. Содержание и обслужи-вание памятников истории и культуры | ежедневное санитарное содержание прилегающей территории, очистка от снега в зимний период и помывка в летний период, косметический ремонт отдельных элементов | поддержание текущего состояния памятников истории и культуры на надлежащем уровне |
| 6. Организация выполнения работ по санитарному содержанию и обустройству водоемов | выполнение данных работ позволит предотвратить загрязнение водоемов, заливание, размывание береговой полосы, создаст дополнительное место отдыха для жителей города, тем самым улучшит экологическую обстановку и сохранит качество выполняемой муниципальной работы | загрязнение водоемов вследствие антропогенной нагрузки, заиливание, размывание береговой полосы влечет за собой ухудшение экологической обстановки |

4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение тактических задач.

Тактическая задача 1: Озеленение мест общего и специального пользования.

Мероприятия:

1.1.  Кошение газонов вдоль улиц и магистралей в период 2013 – 2015 годов второй раз на площади 226,19 га.

1.2. Внесение минеральных удобрений на газоны вдоль улиц и магист-ралей на площади 24,12 га в период 2013 – 2015 годов.

1.3. Уход за кустарниками вдоль улиц, магистралей в количестве 109 790 штук в период 2013 – 2015 годов ежегодно.

1.4. Стрижка кустарника вдоль улиц, магистралей в количестве 219 583 штук в период 2012 – 2014 годов ежегодно.

1.5. Ремонт газонов на площади – 3573 кв. метра ежегодно.

1.6. Уход за деревьями «в первые 5 лет» посадки – 6094 штук.

1.7 Формирование крон крупноразмерных деревьев – 425 штук.

1.8. Окраска и ремонт трубчатого и секционного ограждения зеленых зон – 12 132 п.м.

1.9 Контроль за исполнением договоров по озеленению мест общего                    и специального пользования.

- Тактическая задача 2: Организация выполнения работ по санитарному содержанию и обустройству водоемов.

- Мероприятия:

- 2.1. Выполнение работ по обустройству водохранилища на реке Сайма.

- 2.2. Выполнение работ по обустройству ручья Кедровый лог.

Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности по выпол-нению муниципальной работы

В качестве показателей достижения результатов деятельности определены следующие показатели:

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Содержание мест общего пользования, занятых зелеными насаждениями вдоль улиц и магистралей, в том числе по видам работ: | га | 251,32 | 251,32 | 251,32 |
| 1.1.1.Площадь кошения газонов вдоль улиц и магистралей (первый раз) | га | 226,19 | 226,19 | 226,19 |
| 1.1.2. Площадь кошения газонов вдоль улиц и магистралей (второй раз) | га | 226,19 | 226,19 | 226,19 |
| 1.2. Внесение минеральных удобрений на газоны вдоль улиц и магистралей | га | 24,12 | 24,12 | 24,12 |
| 1.3.Уход за кустарниками вдоль улиц, магистралей | шт. | 109 790 | 109 790 | 109 790 |
| 1.4. Стрижка кустарника вдоль улиц, магистралей | шт. | 219 583 | 219 583 | 219 583 |
| 1.5. Ремонт газонов с завозом растительной земли 5 см | м2 | 3 573 | 3 573 | 3 573 |
| 1.6. Уход за деревьями «в первые 5 лет» посадки | шт. | 6 094 | 6 094 | 6 094 |
| 1.7. Формирование крон крупноразмерных деревьев | шт | 425 | 425 | 425 |
| 1.8. Окраска и ремонт трубчатого и секционного ограждения зеленых зон | п.м. | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2. Санитарное содержание мест общего пользования | га | 130,98 | 130,98 | 130,98 |
| 3. Санитарное содержание «безхозяйных территорий» | га | 4,896 | 4,896 | 4,896 |
| 4. Создание и содержание цветников | кв. м | 8 110 | 8 110 | 8 110 |
| 5. Содержание парков, скверов, набережных и мемориальных комплексов | га | 167,15 | 167,15 | 167,15 |
| 6. Содержание земельных участков, сформированных под парки и скверы | га | 77,53 | 77,53 | 77,53 |
| 7. Количество обустраиваемых водоемов, находящихся на содержании | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 6. Доля удовлетворенных обращений граждан на неудовлетворительное состояние рекреационных зон от общего количества обращений населения | % | 100 | 100 | 100 |
| 7. Периодичность выполнения муниципальной работы | дней в неделю | 6 | 6 | 6 |
| 8. Число дней выполнения муниципальной работы | дней в году | 313 | 314 | 314 |
| 9. Степень соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы | % | 70 | 70 | 70 |
| 10. Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы | % | 74 | 74 | 74 |

Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию                     программы представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе.

# Приложение 1

к ведомственной целевой программе

оказания услуг (выполнения работ)

«Благоустройство рекреационных зон»

Показатели достижения результатов деятельности по выполнению муниципальной работы

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год (оценка) | 2013 год план | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |
| 1. Объем выполнения муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Содержание мест общего пользования, занятых зелеными насаждениями вдоль улиц и магистралей, в том числе по видам работ: | га | 241,02 | 241,02 | 241,02 | 251,32 | 251,32 | 251,32 |  |
| 1.1. Площадь кошения газонов вдоль улиц и магистралей (первый раз) | га | 216,91 | 216,91 | 216,91 | 226,19 | 226,19 | 226,19 |  |
| 1.1.1. Площадь кошения газонов вдоль улиц и магистралей (второй раз) | га | 202,63 | 131,66 | 131,66 | 226,19 | 226,19 | 226,19 |  |
| 1.2. Внесение минеральных удобрений на газоны вдоль улиц и магистралей | га | 18,66 | 20,28 | 20,28 | 24,12 | 24,12 | 24,12 |  |
| 1.3. Уход за кустарниками вдоль улиц, магистралей | шт. | 219 583 | 34 776 | 34 776 | 109 790 | 109 790 | 109 790 |  |
| 1.4. Стрижка кустарника вдоль улиц, магистралей | шт. | 203 797 | 219 583 | 219 583 | 219 583 | 219 583 | 219 583 |  |
| 1.5. Ремонт газонов с завозом растительной земли 5 см | м2 | - | - | - | 3 573 | 3 573 | 3 573 |  |
| 1.6. Уход за деревьями «в первые 5 лет» посадки | шт. | 0 | 0 | 0 | 6 094 | 6 094 | 6 094 |  |
| 1.7. Формирование крон крупноразмерных деревьев | шт. | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 | 425 |  |
| 1.8. Окраска и ремонт трубчатого и секционного ограждения зеленых зон | м.п. | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  |
| 2. Санитарное содержание мест общего пользования, в том числе: | га | 241,02 | 241,02 | 241,02 | 130,98 | 130,98 | 130,98 |  |
| 2.1. Санитарное содержание «безхозяйных» территорий | га | - | - | - | 4,896 | 4,896 | 4,896 |  |
| 3. Создание и содержание цветников | кв. м | 8 110 | 8 110 | 8 110 | 8 110 | 8 110 | 8 110 |  |
| 4. Содержание парков, скверов, набережных и мемориальных комплексов | га | 162,52 | 162,52 | 162,52 | 167,15 | 167,15 | 167,15 |  |
| 5. Содержание земельных участков, сформированных под парки и скверы | га | - | - | - | 77,53 | 77,53 | 77,53 |  |
| 6. Количество обустраиваемых водоемов, находящихся на содержании | ед. | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2. Потребность в выполнении муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Доля благоустроенной площади зеленых насаждений вдоль улиц, магистралей, находящаяся на содержании, от общей площади зеленых насаждений, подлежащих содержанию | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
| 2.2. Доля благоустроенной площади парков, скверов, мемориального комплекса, находящаяся на содержании, от общей площади парков, скверов, подлежащей содержанию | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
| 2.3. Обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования | м2/ чел | 12,77 | 13,09 | 12,65 | 15,86 | 15,51 | 15,17 |  |
| 2.4. Доля населения обеспеченного зелеными насаждениями в соответствии с нормативами | % | 62 | 63,5 | 61 | 77 | 75 | 74 |  |
| 3. Качество выполняемой муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы | % | 70 | - | - | 74 | 74 | 74 |  |
| 3.2. Доля удовлетворенных обращений граждан на неудовлетворительное состояние рекреационных зон от общего количества обращений населения | % | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.3. Степень соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы | % | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |
| 4. Себестоимость муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Совокупный объем расходов на выполнение муниципальной работы за счет всех источников финансирования, в том числе: | тыс. руб. | 131 815 | 94 090,3 | 154 358,6 | 202 743,4 | 159 251,9 |  | 151 556,3 |
| Объем расходов Администратора ведомственной целевой программы, в том числе: | тыс. руб. | 131 815 | 94 090,3 | 154 358,6 | 202 743,4 | 159 251,9 |  | 151 556,3 |
| Средства бюджета города | тыс. руб. | 131 815 | 94 090,3 | 154 358,6 | 202 743,4 | 159 251,9 |  | 151 556,3 |
| Субсидии и субвенции из бюджетов других уровней | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4.2. Себестоимость муниципальной работы на одного жителя | руб. | 432,61 | 297,2 | 474,6 | 611,6 | 472,5 |  | 443,3 |
| 5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Периодичность выполнения муниципальной работы | дней в неделю | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 |
| 5.2. Число дней выполнения муниципальной работы | дней в году | 313 | 313 | 314 | 313 | 314 |  | 314 |

# Приложение 2

к ведомственной целевой программе

оказания услуг (выполнения работ)

«Благоустройство рекреационных зон»

Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы

| Наименование показателя | Ед изм. | 2012 год |  |  | 2013 год |  |  | Плановый период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  |
|  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  | за счет средств бюджета | за счет средств от прино-сящей доход деятель-ности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от прино-сящей доход деятель-ности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от прино-сящей доход деятель-ности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от прино-сящей доход деятель-ности |
| Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы – всего, в том числе: |  | 154 358,6 | 154 358,6 | 0 | 202 743,4 | 202743,4 | 0 | 159 251,9 | 159 251,9 | 0 | 151 556,3 | 151 556,3 | 0 |
| Объем бюджетных ассигнований администратора |  | 154 358,6 | 154 358,6 | 0 | 202 743,4 | 202743,4 | 0 | 159 251,9 | 159 251,9 | 0 | 151 556,3 | 151 556,3 | 0 |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ___________ № _________

Администратор программы:

комитет по природопользованию

и экологии Администрации города

Сроки реализации программы:

2013 – 2015 годы

Ведомственная целевая программа оказания услуг (выполнения работ)

«Организация мероприятий по охране окружающей среды»

### Раздел 1. Характеристика муниципальной работы, выполняемой в рамках программы

Наименование муниципальной работы: «Организация мероприятий по охране окружающей среды».

- Содержание муниципальной работы:

- санитарная очистка территорий и ликвидация несанкционированных свалок в промышленных районах, местах общего пользования;

- рекультивация нарушенных и загрязненных земель и их охрана;

- просвещение и пропаганда в области экологической безопасности;

- организация экологического туризма.

С 2013 года ведомственная целевая программа оказания услуг (выпол-нения работ) «Организация мероприятий по охране окружающей среды» дополнена мероприятиями из ведомственной целевой программы «Очистка             и рекультивация нарушенных и загрязненных земель» по санитарной очистке территорий и ликвидации несанкционированных свалок в промышленных районах, местах общего пользования, рекультивация нарушенных и загряз-ненных земель и их охрана. Данные мероприятия являются неотъемлемой               и важной частью работы по охране окружающей среды.

### Раздел 2. Описание уровня выполнения муниципальной работы

2.1. Объем выполнения муниципальной работы.

Работа представляет собой ряд комплексных мероприятий, которые осуществляет комитет по природопользованию и экологии с 1993 года.

С 2010 года и по 2012 год по реализуемым направлениям: санитарная очистка территорий и ликвидация несанкционированных свалок в промы-шленных районах, местах общего пользования, рекультивация нарушенных               и загрязненных земель и их охрана, объем выполнения муниципальной работы увеличивается. В связи с постоянным ростом численности населения, увели-чением объемов потребления товаров и услуг, и, как следствие, увеличением объемов образующихся отходов, а также либерализацией законодательства             в отношении субъектов предпринимательства, наблюдается ежегодное увели-чение объема несанкционированных свалок мусора. В 2011 и 2012 году площадь несанкционированных свалок составила 49 га.

Несмотря на то, что площадь несанкционированных свалок осталась неизменной, объем отходов постоянно увеличивается.

В 2011 году программа очистки и рекультивации нарушенных и загряз-ненных земель дополнилась направлением по сносу самовольно размещенных металлических гаражей на территории города и ликвидации загрязнений              на месте их размещения. В 2011 году было вывезено 39 металлических гаражей с территории, прилегающей к объекту «Дворец бракосочетаний», на этой территории проведена ликвидация несанкционированных свалок площадью           1,5 га. В 2012 году подлежит сносу 75 единиц самовольно размещенных металлических гаражей в водоохраной зоне реки Обь по улице Речная.

В 2012 году программа дополнена мероприятиями по ликвидации рекламных конструкций на зеленых территориях общего пользования                          и последующей рекультивацией нарушенных и загрязненных земель. За 2012 год выполнена работа по сносу рекламных конструкций в количестве 30 штук. В 2012 году работы по сносу самовольно размещенных металлических гаражей и ликвидации рекламных конструкций на зеленых территориях общего пользования в рамках ведомственной целевой программы комитета по природо-пользованию и экологии закончены и в 2013 году данные работы                                не планируются.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей объема выполнения муниципальной работы, представлена                        в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания услуг (выполнения работ).

Мероприятия по просвещению и пропаганде в области экологической безопасности предусматривают организацию мероприятий в рамках Между-народной экологической акции «Спасти и сохранить», привлечение населения         к практической природоохранной деятельности, выпуск тематической лите-ратуры, размещение социальной рекламы экологической направленности, проведение научно-практических конференций по проблемам экологии, инфор-мирование населения о состоянии окружающей среды и пропаганду эколо-гических знаний через средства массовой информации.

Ежегодно на территории города Сургута организуются мероприятия  Международной экологической акции «Спасти и сохранить». В рамках акции       в 2010 году было организовано 140 мероприятий, в 2011 году – 150 мероприятий, в 2012 году – 160 мероприятий. Это природоохранные акции             по сохранению и посадке деревьев, конкурсы творческих работ, фотографий              и экологических проектов, выставки поделок из природного материала, научно-практические конференции для младших школьников, студентов и педагогов, экологические марши, семейные экологические слеты, олимпиады по экологии, детские экологические площадки. Налажено постоянное сотрудничество                      с образовательными учреждениями города (муниципальное учреждение «Центр развития образования», детские сады, школы, вузы, муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов»), учреждениями культуры (муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный цент «Старый Сургут», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей»).

В период с 2010 по 2012 годы на территории города Сургута были организованы ежегодный общественный субботник по уборке мусора, единый день посадок саженцев деревьев. Количество участников, привлеченных                      к природоохранным мероприятиям в 2012 году по сравнению с 2010 годом увеличилось на 10 %.

В рамках организации работы по экологическому просвещению и пропа-ганде в период с 2010 по 2012 годы были изданы тематические буклеты                        о парках и скверах города Сургута, о памятниках города Сургута, практическое пособие по озеленению северных территорий, информационно-аналитический сборник о состоянии окружающей среды. Общий тираж изданной литературы  в период с 2010 по 2012 годы составил 9500 экземпляров. Вся изданная литература распространяется по образовательным учреждениям города, а также передается в учреждения культуры (детские библиотеки, краеведческий музей).

Ежегодно проводятся экологические конференции по проблемам экологии. В период с 2010 по 2012 год было организовано шесть конференций по решению вопросов в области экологии. Участниками конференций стали представители департамента экологии правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, руководители и специалисты природоохранных служб, научные сотруд-ники высших учебных заведений, руководители управляющих компаний, специалисты образовательных учреждений и учреждений культуры.

Информирование населения об экологии города и  деятельности комитета в области охраны окружающей среды в период 2010 – 2012 годов было организовано путем размещения информации о состоянии окружающей среды на официальном интернет-сайте Администрации города, освещения эколо-гических проблем в телевизионных СМИ (выпуск 9 передач из цикла программ по проблемам экологии и информационных видеороликов о проведении природоохранных акций), проведения 3-х регулярных отчетных пресс-конференций для журна-листов города и округа, руководителей муниципальных учреждений, публикации статей на экологическую тематику в печатных средствах массовой информации.

Организация экологического туризма предусматривает создание и осна-щение экологических троп необходимым оборудованием.

В городских парках «За Саймой» и «Кедровый лог» в период с 2010                      по 2012 годы оборудованы две экологические тропы, оснащенные схемами, тематическими указателями, малыми скульптурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.  Кроме этого, в данных парках находится 16 информационных щитов, содержащих социальную рекламу экологического направлении. Информация, содержащаяся на данных щитах, ежегодно обновляется с целью достижения большего воспитательного воздействия                  на население города.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема выполнения муниципальной работы, предоставлена в приложении 1 к насто-ящей ведомственной целевой программе оказания услуг (выполнения работ).

Вывод: уровень объема выполнения муниципальной работы оценивается как достаточный.

#### 2.2. Потребность в выполнении муниципальной работы

Площадь нарушенных и загрязненных земель, требующих очистки, определяется по результатам осмотра городских территорий на предмет соблюдения природоохранного законодательства. Ежегодно выявляются новые несанкционированные свалки. Их площадь и объем отходов из года в год растет.

Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа выявленных несанкционированных свалок в 2012 году составила 50 %.

В рамках выполняемой работы доля площади нарушенных и загрязненных земель, подвергнутых рекультивации (после ликвидации несанкционированных свалок), от общей площади нарушенных и загрязненных земель, требующих рекультивации, составила: в 2010 году – 18 %, в 2011 году – 70 %, в 2012 году (оценка) – 65 %.

Доля удовлетворенных обращений граждан от общего числа обращений населения в 2010 году составила – 95 %, в 2011 – 100 %, в 2012 – 100 %.

Все обращения граждан, поступающие в комитет по природопользованию и экологии, подлежат 100 % рассмотрению с удовлетворительным результатом. В тех случаях, когда у органов местного самоуправления отсутствуют полномочия по решению вопросов, содержащихся в обращениях, они направ-ляются по подведомственности в правоохранительные органы, исполни-тельные органы государственной власти Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

Доля участия населения города в природоохранных мероприятиях экологической направленности от общего количества жителей Сургута в 2012 году (325 226 человек) составила – 3,5 %. В 2012 году доля обеспеченности образовательных учреждений города изданной комитетом по природополь-зованию и экологии экологической литературой от общего количества образовательных учреждений Сургута составила 100 %.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику пока-зателей потребности в выполнении муниципальной работы, предоставлена                в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания услуг (выполнения работ).

Вывод: уровень удовлетворения потребности в выполнении муници-пальной работы можно оценить как достаточный.

#### 2.3. Качество выполняемой муниципальной работы.

За последние 3 года увеличилось количество выявляемых стихийно образующихся несанкционированных свалок, из-за этого не удается добиться высокого качества выполнения муниципальной работы.

Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы по результатам социологических опросов в 2010 году составила 85%,           в 2011 году социологические исследования не проводились, поэтому опре-делить степень удовлетворенности населения муниципальной работой                            не представляется возможным.

За анализируемый период не выявлено ни одного нарушения требований                  к качеству муниципальной работы, закрепленных стандартом качества. Это подтверждает значение показателя «Степень соблюдения требований к каче-ству муниципальной работы, закрепленных стандартом качества», который составляет 100 %.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику качества выполняемой муниципальной работы, представлена в приложении 1                           к настоящей ведомственной целевой программе оказания услуг (выполнения работ).

Вывод: уровень качества выполняемой муниципальной работы можно оценить как достаточный.

#### 2.4. Себестоимость муниципальной работы

Объем расходов на выполнение муниципальной работы по санитарной очистке территорий и ликвидации несанкционированных свалок за анали-зируемый период составил:

в 2010 году – 1600 тыс. руб.;

в 2011 году – 1665 тыс. руб;

в 2012 году – 3420 тыс. руб.

Муниципальная работа по санитарной очистке территорий и ликвидации несанкционированных свалок выполняется в соответствии со стандартом качества муниципальной работы «Очистка и рекультивация нарушенных                                              и загрязненных земель».

Объем расходов на выполнение муниципальной работы по просвещению            в области экологической безопасности за анализируемый период составил:

в 2010 году – 1696 тыс. руб.;

в 2011 году – 2000 тыс. руб;

в 2012 году – 1700 тыс. руб.

Себестоимость мероприятий по просвещению населения в области эколо-гической безопасности в расчете на 1 жителя города Сургута в 2012 году             (325 226 человек) составила 5,23 рубля.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику себе-стоимости муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания услуг (выполнения работ).

Вывод: уровень показателя себестоимости выполняемой муниципальной услуги по организации мероприятий по охране окружающей среды можно оценить как достаточный.

2.5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы.

В 2011 году регулярность/надежность выполняемой муниципальной работы в данной сфере составила 100 %. Случаев нарушения установленной периоди-чности сроков проведения мероприятий не зафиксировано.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы, предоставлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе оказания услуг (выполнения работ).

Вывод: уровень надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы можно оценить как высокий.

Общее резюме:

Оценка уровня выполнения муниципальной работы позволяет сделать вывод: муниципальная работа «Организация мероприятий по охране окружающей среды» выполняется на достаточном уровне по таким характеристикам как объем, удовлетворение потребности в выполнении работ, качество, надежность/регулярность.

Раздел 3. Цель реализации программы

Целью реализации настоящей ведомственной целевой программы оказания услуг (выполнения работ) является сохранение качества выполняемой муниципальной работы.

Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы

4.1. Обоснование тактических задач:

| Тактическая задача | Краткое обоснование соответствия тактических задач программной цели | Описание проблем, на решение которых направлены тактические задачи |
| --- | --- | --- |
| 1. Осуществление постоянного осмотра городских территорий на предмет соблюдения природоохранного законодательства | своевременный осмотр городских территорий позволит предупредить возникновение нарушения, тем самым поспособствует повышению уровня удовлетворения потребности в выполнении муниципальной работы | в границах города несанкционированно скоплено более 10000 кубических метров бытового и строительного мусора. Ежегодно стихийно образуются новые несанкционированные свалки. При выполнении работ по санитарной очистке и ликвидации несанкционированных свалок снимается загрязненный слой земли. Необходима подготовка земли для последующего целевого использования |
| 2. Выполнение работ по санитарной очистке, ликвидации несанкционированных свалок, рекультивации нарушенных и загрязненных земель, по которым не выявлены нарушители природоохранного законодательства | улучшение санитарно-гигиенического и экологического состояния города, восстановление продуктивности и ценности нарушенных земель позволит сократит площадь загрязненной территории, создаст условия для безопасного проживания жителей и гостей города, а следовательно повысит уровень удовлетворения потребности в выполнении муниципальной работы |  |
| 3. Просвещение в области экологической безопасности | организация работы в этом направлении позволит повысить уровень экологической культуры и ответственность человека в вопросе сохранения окружающей среды, тем самым улучшить качество выполняемой муниципальной работы | низкий уровень экологической культуры населения города Сургута |

- 4.2. Перечень мероприятий направленных на решение тактической задачи.

Тактическая задача 1: Осуществление постоянного осмотра городских территорий на предмет соблюдения природоохранного законодательства.

Мероприятия:

1.1. Выявление правонарушений природоохранного законодательства                    в области санитарного состояния территории города.

1.2. Инвентаризация несанкционированных свалок.

Тактическая задача 2: Выполнение работ по санитарной очистке, ликви-дации несанкционированных свалок, рекультивации нарушенных и загрязне-нных земель, по которым не выявлены нарушители природоохранного законодательства.

Мероприятия:

2.1. Подготовка технического задания на выполнение работ.

2.3. Заключение муниципального контракта на выполнение работ.

2.3. Контроль за выполнением муниципального контракта по:

- санитарной очистке и ликвидации несанкционированных свалок на терри-тории города;

- рекультивации нарушенных и загрязненных земель.

- Тактическая задача 3: Просвещение в области экологической безопасности.

- Мероприятия:

- 3.1. Организация мероприятий экологической направленности, органи-зованных комитетом по природопользованию и экологии: в 2013 году – 
10 мероприятий, в 2014 году – 12 мероприятия, в 2015 году – 12 мероприятия.

- 3.2. Издание литературы экологической направленности: в период 2013 – 2015 годов планируется издание 2-х книг по природе и экологии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, брошюр и буклетов экологического содержания общим тиражом 7500 экземпляров.

3.3. Организация ежегодных общественных субботников по уборке мусора и посадке саженцев деревьев с целью привлечения населения к практической природоохранной деятельности.

3.4. Создание условий для развития экологического туризма на территории города Сургута.

3.5. Сотрудничество с учреждениями образования, культуры и другими организациями и предприятиями по вопросам экологического просвещения                 и пропаганды.

Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности по выпол-нению муниципальной работы.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 год (план) | 2014 год (план) | 2015 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объем убранных несанкционированных свалок | м3 | 7 672,5 | 7 672,5 | 7 672,5 |

| 2.Площадь нарушенных и загрязненных земель, подвергнутых рекультивации после ликвидации несанкционированных свалок | м2 | 25 575 | 25 575 | 25 575 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Количество мероприятий экологической направленности, организованных комитетом по природопользованию и экологии | ед. | 10 | 12 | 12 |
| 4. Количество людей, привлеченных к практической природоохранной деятельности | чел. | 12000 | 12 000 | 12 000 |
| 5. Количество изданной печатной продукции экологической направленности | ед. | 2500 | 2500 | 2500 |
| 6. Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа выявленных несанкционированных свалок | % | 70 | 70 | 70 |
| 7. Доля площади нарушенных и загрязненных земель, подвергнутых рекультивации (после ликвидации несанкционированных свалок), от общей площади нарушенных и загрязненных земель, требующих рекультивации | % | 75 | 75 | 75 |
| 8. Доля удовлетворенных обращений граждан от общего числа обращений населения | % | 100 | 100 | 100 |
| 9. Степень соблюдения стандартов качества выполнения муниципальной работы | % | 90 | 90 | 90 |
| 10. Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы | % | 90 | 90 | 90 |

Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Информация об объемах бюджетных ассигнований на реализацию программы представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной программе оказания услуг (выполнения работ).

### Приложение 1

к ведомственной целевой программе

оказания услуг (выполнения работ)

«Организация мероприятий

по охране окружающей среды»

### Показатели достижения результатов деятельности по выполнению муниципальной работы

| Наименование показателя | Ед. изм | 2010 год (факт) | 2011 год (факт) | 2012 год (оценка) | 2013 год (план) | Плановый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |
| 1. Объем выполнения муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Объем убранных несанкционированных свалок | м3 | - | - | - | 7 672,5 | 7 672,5 | 7 672,5 |
| 1.2. Площадь нарушенных и загрязненных земель, подвергнутых рекультивации после ликвидации несанкционированных свалок | м2 | - | - | - | 25 575 | 25 575 | 25 575 |
| 1.3. Количество мероприятий экологической направленности | ед. | 140 | 150 | 160 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | *показатель исключен |  |  |
| 1.3.1. Количество мероприятий экологической направленности, организованные комитетом по природопользованию и экологии | шт. | - | - | - | 10 | 12 | 12 |
| 1.4. Количество людей, привлеченных к практической природоохранной деятельности | чел. | 10 500 | 11 000 | 11 500 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 1.5. Количество изданной печатной продукции экологической направленности | ед. | 2500 | 2500 | 4500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 2. Потребность в выполнении муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа выявленных несанкционированных свалок | % | 18 | 87 | 50 | 70 | 70 | 70 |
| 2.2. Доля площади нарушенных и загрязненных земель, подвергнутых рекультивации (после ликвидации несанкционированных свалок), от общей площади нарушенных и загрязненных земель, требующих рекультивации | % | 18 | 70 | 65 | 75 | 75 | 75 |
| 2.3. Доля обеспеченности образовательных учреждений города изданной комитетом экологической литературой от общего количества образовательных учреждений Сургута | % | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4. Доля удовлетворенных обращений граждан от общего числа обращений населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Качество выполняемой муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы | % | 85 | - | - | 90 | 90 | 90 |
| Степень соблюдения стандарта качества | % | н.д. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4. Себестоимость муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Совокупный объем расходов на выполнение муниципальной работы за счет всех источников финансирования, в том числе: | тыс. руб. | 17 478 | 13 312,9 | 15 286,3 | 7 400 | 6 730 | 4 730 |
| - средства бюджета города | тыс. руб. | 17 478 | 13 312,9 | 15 286,3 | 7 400 | 6 730 | 4 730 |
| 5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Число дней фактического выполнения муниципальной работы | дни | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 |

### Приложение 2

к ведомственной целевой программе

оказания услуг (выполнения работ)

«Организация мероприятий по охране

окружающей среды»

Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 |  |  | 2013 |  |  | Плановый период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  |
|  |  |  | за счет средств бюджета | за счет средств от приносящей доход деятельности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от приносящей доход деятельности | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета | за счет средств от приносящей доход деятельности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от приносящей доход деятельности |
| Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы – всего, в том числе: | тыс. руб. | 15 286,3 | 15 286,3 | 0 | 7 400 | 7 400 | 0 | 6 730 | 6 730 | 0 | 4 730 | 4 730 | 0 |
| Объем бюджетных ассигнований Администратора – комитета по природопользованию и экологии (КПиЭ) | тыс. руб. | 15 286,3 | 15 286,3 | 0 | 7 400 | 7 400 | 0 | 6 730 | 6 730 | 0 | 4 730 | 4 730 | 0 |

Приложение 3

к постановлению

Администрации города

от ___________ № _______

Администратор программы:

Комитет по природопользованию

и экологии Администрации города

Сроки реализации программы:

2013– 2015 годы

Ведомственная целевая программа оказания услуг (выполнения работ)

«Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов»

### Раздел 1. Характеристика муниципальной работы, выполняемой в рамках программы.

Наименование муниципальной работы: «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов».

Содержание муниципальной работы:

- обустройство городских лесов в соответствии с мероприятиями, предусмотренными лесохозяйственным регламентом;

- охрана и защита лесов от пожаров, вредителей, болезней и самовольных порубок;

- организация школьных лесничеств.

В городе Сургуте организацию выполнения муниципальной работы «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» осуществляет комитет по природопользованию и экологии Администрации города, муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности». Проводимые в период 2013 – 2015 годов лесохозяйственные мероприятия, их ежегодные объемы в рамках данной муниципальной работы регламентированы «Лесохозяйственным регламентом городских лесов города Сургута», разработанным в 2010 году и утвержденным постановлением Администрации города от 07.10.2010 № 5154.

Раздел 2. Описание уровня выполнения муниципальной работы

2.1. Объем выполнения муниципальной работы.

За 2010 – 2012 годы объем финансирования, предусмотренный ведомст-венной целевой программой на проведение лесохозяйственных работ прак-тически не менялся, что обусловило выполнение лишь основных первооче-редных лесохозяйственных мероприятий – проведение рубок ухода, сани-тарных рубок и рубок очистки леса от захламления, противопожарных мероприятий, а также осуществление контроля за соблюдением норм лесного законодательства, позволяющий поддерживать текущий уровень состояния городских лесов.

Все мероприятия, предусмотренные лесохозяйственным регламентом,               на выделяемые из бюджета средства выполнить не предоставляется возможным. Это ведет к тому, что сложившиеся на территории городских лесов проблемы пока остаются: санитарное состояние 40,9 % общей площади лесов вызывает озабоченность, около 700 га лесных насаждений заражены вреди-телями и болезнями леса.

В 2012 году были выполнены работы по устройству минерализованных полос, общей длиной – 8 км.

В связи с отсутствием финансирования в 2012 году не выполнялось обустройство водоотводных канав. Проведение данных работ планируется                в 2013 году в составе данной муниципальной работы. В 2014 – 2015 годах необходимо провести устройство противопожарных водоемов в местах отсутствия воды для тушения возгораний на территории городских лесов.

Объем средств бюджетного финансирования, направляемых на эти работы, недостаточен для осуществления вышеуказанных мероприятий в полном объеме.

Для организации работ по своевременному обнаружению и предотвра-щению лесонарушений (незаконных рубок, несанкционированного склади-рования отходов, самовольного захвата лесных участков территории городских лесов) в 2009 году было разработано и утверждено «Положение о порядке осуществления муниципального лесного контроля на территории городского округа город Сургут». В соответствии с данным Положением специалистами комитета по природопользованию и экологии, совместно со специалистами отдела лесного хозяйства муниципального бюджетного учреждения «Управ-ление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» проводятся проверки соблюдения норм лесного законодательства на территории городских лесов. Площадь лесов, на которой устранены нарушения норм лесного законодательства с 2010 – 2012 годы, сохранилась на одном уровне – 12,3 га.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику пока-зателей объема выполнения муниципальной работы, приведена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень объема выполнения муниципальной работы оценивается как недостаточный.

#### 2.2. Потребность в выполнении муниципальной работы.

Общая площадь городских лесов, согласно материалам «Лесохозяйст-венного регламента городских лесов города Сургута 2010 года», составляет              4 445 га. Как видно из приложения 1 доля площади лесов, на которой проводятся мероприятия по уходу за лесом и подростом в 2012 году, составили  33 % от требуемой нормативной площади (15,1 га ежегодно). Доля лесов, очищенная от захламленности составила в 2012 году 3,6 % от норматива (ежегодный объем работ определен лесохозяйственным регламентом и состав-ляет 281,0 га). Доля лесов, на которой проводятся мероприятия по санитарному содержанию зеленых зон активного отдыха населения в 2012 году, по срав-нению с 2010 и 2011 годами осталась на прежнем уровне 15,3 % (ежегодный объем работ определен также лесохозяйственным регламентом и составляет 385,3 га).

Соответственно, средств, выделяемых из бюджета города на эти цели, недостаточно.

Доля площади лесов, на которой осуществляется предотвращение лесных пожаров, методом патрулирования в пожароопасный период составляет 100 %.

Доля площади лесов, на которой устранены нарушения норм лесного законодательства, от общей площади лесов, где эти нарушения выявлены                     в период 2010 – 2012 годы составляет 100 %.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику пока-зателей потребности в выполнении муниципальной работы приведена в прило-жении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень удовлетворения потребности в выполнении муници-пальной работы оценивается как недостаточный.

#### 2.3. Качество выполняемой муниципальной работы

В связи с тем, что в 2011 году социологические исследования не прово-дились, оценить качество выполняемой муниципальной работы за 2011 год             не представляется возможным.

Степень соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы в 2010 году – 85 %, в 2011 году – 85 %, в 2012 году – 100 % На период 2013 – 2015 годов планируется сохранить этот показатель на уровне 100 %.

Для повышения качества выполняемой муниципальной работы необхо-димо улучшить санитарное состояние городских лесов посредством проведения на больших площадях рубок ухода в лесах, очистки леса от бурелома, валежа, сухостоя и мусора. Чтобы снизить рекреационную нагрузку на леса, необхо-димо устройство дополнительных мест отдыха для населения.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику пока-зателей качества выполняемой муниципальной работы, приведена в прило-жении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень качества выполняемой муниципальной работы оцени-вается как достаточный.

#### 2.4. Себестоимость муниципальной работы

Объем расходов на выполнение муниципальной работы в 2012 году возрос по отношению к 2011 году на 15 182,4 тыс. рублей или на 250,9 %, по отно-шению к 2010 году возрос на 14 679 тыс. рублей или на 233,9 %, что связано                с целевым выделением средств на работы по устройству минерализованных противопожарных полос.

Расходы на лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия в 2012 году по отношению к 2011 году увеличились и составили 20 033 тыс. рублей,                по отношению к 2010 году – увеличились на 14 679 тыс. рублей.

На патрулирование городских лесов сотрудниками отдела лесного хозяйства муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопар-кового хозяйства и экологической безопасности» с целью выявления возго-раний в 2012 году было направлено 1 200 тыс. рублей. Данные расходы,                       по сравнению с 2011 и 2010 годами, остались на том же уровне.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику себес-тоимости муниципальной работы, приведена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

#### 2.5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы.

Часть работ является сезонным мероприятием. Рубки ухода за лесом                      и очистка леса от захламленности проводятся только в период с июня                         по октябрь, т.е. при отсутствии снежного покрова. Предотвращение возгораний в лесах методом патрулирования проводится в пожароопасный период с июня по август включительно. Круглогодично осуществляются работы по выдаче разрешительных документов на вырубку зеленых насаждений, оформлению материалов по отводам лесов, освидетельствованию мест рубок, а также ежедневное автопатрулирование в лесах с целью их охраны от лесонарушений.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику пока-зателей надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы, приведена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы оценивается как достаточный.

Общее резюме

Муниципальная работа «Обустройство, использование, охрана и защита городских лесов» выполняется на достаточном уровне по таким показателям как качество, надежность/регулярность выполняемой работы; на недостаточном уровне – по показателям объема выполнения муниципальной работы и уровня удовлетворения потребности в выполнении муниципальной работы.

В рамках муниципальной работы не проводятся или проводятся в недос-таточном объеме следующие виды работ по обустройству лесов: организация мест отдыха, устройство и ремонт металлических ограждений (в целях ликвидации несанкционированных заездов в лес), установка аншлагов, оборудование стоянок для автомашин у въезда в лес, противопожарное обустройство территории.

Раздел 3. Цель программы

Целью настоящей ведомственной целевой программы является сохранение уровня надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы.

### Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы.

4.1. Обоснование тактических задач

| Тактическая задача | Обоснование соответствия тактических задач программной цели | Описание проблем, на решение которых направлены тактические задачи |
| --- | --- | --- |
| 1. Охрана городских лесов от пожаров | своевременное выполнение работ по охране городских лесов от пожаров позволит сохранить достигнутый уровень потребности, качества, надежности/ регулярности выполняемой муниципальной работы | доля площади лесов, на которой осуществляется предотвращение лесных пожаров методом патрулирования в пожароопасный период, составляет 100 %. В 2012 году было устранено 13 пожаров (совместно с ФГКУ «1 ОФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре») и предотвращено 83 случая возгораний в городских лесах |
| 2. Санитарное содержание зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов | своевременное выполнение работ по санитарному содержанию зеленых зон на территории городских лесов позволит повысить достигнутый уровень качества при сохранении уровня показателя надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы | доля лесов, на которой проводятся мероприятия по санитарному содержанию зеленых зон активного отдыха населения, в 2012 году составила 15,3 % от общей площади лесов (ежегодный объем работ определен лесо-хозяйственным регла-ментом и составляет 385,3 га). Учитывая увеличение численности населения города Сургута и, как следствие, высокую рекреационную нагрузку на городские леса, площадь по санитарному содержанию зеленых зон активного отдыха населения необходимо увеличить с учетом дополнительного финансирования |
| 3. Проведение санитарных рубок и очистки леса от захламленности | своевременное выполнение работ по проведению санитарных рубок и очистки леса от захламленности позволит сохранить достигнутый уровень качества, надежности/ регулярности выполняемой муниципальной работы | доля лесов, очищенная от захламленности в 2012 году, составила 3,6 % от норматива. В соответствии с лесохозяйственным регламентом количество захламленных площадей, подлежащих очистке, составляет 281,0 га. Захламление территорий городских лесов буреломом, валежом повышает вероятность возникновения лесных пожаров |
| 4. Проведение рубок ухода за лесом и рубок ухода за подростом | своевременное выполнение работ по проведению рубок ухода за лесом и рубок ухода за подростом позволит повысить достигнутый уровень качества при сохранении уровня показателя надежности/ регулярности выполняемой муниципальной работы | доля площади лесов, на которой проводятся мероприятия по уходу за лесом и подростом в 2012 году, составила 33 % от требуемой нормативной площади, определенной лесохозяйственным регламентом |
| 5. Устройство минерализованной полосы | своевременное выполнение работ по устройству минерализованной полосы позволит повысить достигнутый уровень качества при сохранении уровня показателя надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы | доля площади лесов, на которой проводятся мероприятия по устройству минерализованных полос в 2012 году, составила 53,3 % от требуемой нормативной площади, определенной лесохозяйственным регламентом |
| 6. Устройство противопожарного водоема | своевременное выполнение работ по устройству противопожарного водоема позволит повысить достигнутый уровень качества при сохранении уровня показателя надежности/ регулярности выполняемой муниципальной работы | устройство противопожарного водоема проводится для снижения пожароопасной обстановки в лесных насаждениях при отсутствии естественных водоисточников в самый жаркий период лета |

4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение тактических задач

Тактическая задача 1: Охрана городских лесов от пожаров

Мероприятия:

1.1. Охрана городских лесов от пожаров

- ежедневное патрулирование специалистов муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» территорий городских лесов в местах массового отдыха населения в целях предупреждения лесных пожаров;

- ежедневное оперативное дежурство, включая выходные и праздничные дни специалистов муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»;

- взаимодействие с ФГКУ «1 ОФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» с целью ликвидация лесного пожара в случае его возник-новения.

Тактическая задача 2: Санитарное содержание зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов

Мероприятия:

2.1. Выполнение работ по санитарному содержанию городских лесов                 в период 2012 – 2015 годов на площади 59 га ежегодно.

2.2. Осуществление организации работ по санитарному содержанию городских лесов (по санитарной уборке леса (разовая и текущая) от бытового мусора в местах массового отдыха населения, погрузка и вывозка бытового мусора на полигон ТБО), их выполнения и контроля выполнения намеченных мероприятий.

Тактическая задача 3: Проведение санитарных рубок и очистки леса                  от захламленности.

Мероприятия:

3.1. Проведение санитарных рубок и очистки леса от захламленности,                 в 2012 году на площади 10 га, в период 2013 – 2015 годы  – 10 га в каждом году.

В целях улучшения санитарного, экологического и эстетического состояния лесов необходимо выполнение работ по уборке валежа, хвороста, ветровала, естественного отпада, завышенных пней, сухостоя.

Тактическая задача 4: Проведение рубок ухода за лесом и рубок ухода              за подростом.

Мероприятия:

4.1. Проведение рубок ухода за лесом и рубок ухода за подростом в 2012 году на площади 5 га, в период 2013 – 2015 годы – 5 га в каждом году.

К данным видам работ относятся вырубка угнетенных и второстепенных деревьев, с целью формирования состава, густоты и структуры насаждений, формирования лесопарковых ландшафтов, повышения эстетической ценности            и устойчивости насаждений.

Тактическая задача 5: Устройство минерализованной полосы.

Мероприятия:

5.1. Проведение работ по устройству минерализованной полосы в 2012 году на площади 8 км, в период 2013 – 2015 годы – по 8 км в каждом году.

Проведение работ по устройству минерализованной полосы по сущест-вующим лесным дорогам и квартальным просекам способствует снижению              и предотвращению возгораний на территории городских лесов.

Тактическая задача 6: Устройство противопожарного водоема.

Мероприятия:

7.1 Проведение работ по устройству противопожарного водоема. Планируется проведение в 2014 – 2015 годах по одному водоему в год.

Проведение работ по устройству противопожарного водоема в местах отсутствия воды для тушения  возгораний и снижения пожарной обстановки в лесных насаждениях при отсутствии естественных водоисточников в самый жаркий период лета, будет способствовать оперативному тушению возгораний.

Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности по выпол-нению муниципальной работы.

В качестве показателей достижения результатов деятельности определены следующие показатели:

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь рубок ухода за лесом и рубок ухода за подростом | га | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Площадь санитарных рубок и рубок по очистке леса от захламленности | га | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Площадь санитарного содержания зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов | га | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| Протяженность минерализованных полос | км | 8 | 8 | 8 |
| Количество противопожарных водоемов | ед. | 0 | 1,0 | 1,0 |
| Площадь лесов, на которой устранены нарушения норм лесного законодательства | га | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| Количество дней выполнения муниципальной работы по предотвращению лесных пожаров, методом патрулирования | дн. | 90 | 90 | 90 |
| Количество дней выполнения работы по воспроизводству лесов и проведению санитарно-оздоровительных мероприятий | дн. | 153 | 153 | 153 |
| Количество дней выполнения работы по использованию лесов и по охране лесов от лесонарушений | дн. | 249 | 249 | 249 |
| Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальной работы | % | 100 | 100 | 100 |
| Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы | % | 90 | 90 | 90 |

Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы приведена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе.

Приложение 1

к ведомственной целевой программе

оказания услуг (выполнения работ)

«Обустройство, использование, защита

и охрана городских лесов»

Показатели

достижения результатов деятельности по выполнению муниципальной работы

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2010 год (факт) | 2011 год (факт) | 2012 год (оценка) | 2013 год (план) | 2014 год (план) | 2015год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объем выполнения муниципальной работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь городских лесов | га | 4 445 | 4 445 | 4 445 | 4 445 | 4 445 | 4 445 |
| Площадь рубок ухода за лесом и рубок ухода за подростом | га | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Площадь санитарных рубок и рубок по очистке леса от захламленности | га | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Площадь санитарного содержания зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов | га | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| Протяженность минерализованных полос | км | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Количество противопожарных водоемов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Площадь лесов, на которой устранены нарушения норм лесного законодательства. | га | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| Площадь лесов, подлежащая санитарной очистке | га | 385,3 | 385,3 | 385,3 | 385,3 | 385,3 | 385,3 |
| Доля площади лесов, на которой проводятся мероприятия по уходу за лесом и подростом по отношению к нормативу | % | 10,98 | 7,0 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Доля площади лесов, очищенная от захламленности, в т.ч. санитарных рубок, от общей площади лесов подлежащей очищению | % | 0,92 | 1,9 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Доля площади лесов, на которой проводятся мероприятия по санитарному содержанию зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов, от общей площади лесов, подлежащих санитарному содержанию | % | 28,92 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| Степень соблюдения стандарта качества выполняемой муниципальной работы | % | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы | % | 100 | - | - | 90 | 90 | 90 |
| Совокупный объем расходов на выполнение муниципальной работы за счет всех источников финансирования, в т.ч.: | тыс. руб. | 6 554 | 6 050,6 | 21 233,0 | 18 039,5 | 17 874,0 | 18 526,2 |
| Объем расходов администратора ведомственной целевой программы, в т.ч.: | тыс. руб. | 6 554 | 6 050,6 | 21 233,0 | 18 039,5 | 17 874,0 | 18 526,2 |
| средства бюджета города | тыс. руб. | 6 554 | 6 050,6 | 21 233,0 | 18 039,5 | 17 874,0 | 18 526,2 |
| Количество дней выполнения муниципальной работы по предотвращению лесных пожаров, методом патрулирования | дн. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Количество дней выполнения работы по воспроизводству лесов и проведению санитарно-оздоровительных мероприятий | дн. | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Количество дней выполнения работы по использованию лесов и по охране лесов от лесонарушений | дн. | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |

# Приложение 2

к ведомственной целевой программе

оказания услуг (выполнения работ)

«Обустройство, использование, защита

и охрана городских лесов»

Объем

бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 год (оценка) |  |  | 2013 год (план) |  |  | Плановый период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  |
|  |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | за счет средств бюджета | за счет средств от прино-сящей доход деяте-льности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от прино-сящей доход деятель-ности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от прино-сящей доход деятель-ности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от прино-сящей доход деяте-льности |
| Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы – всего, в том числе: | тыс. руб. | 21 233,0 | 21 233,0 | 0 | 18 039,5 | 18 039,5 | 0 | 17 874,0 | 17 874,0 | 0 | 18 526,2 | 18 526,2 | 0 |
| Объем бюджетных ассигнований Администратора | тыс. руб. | 21 233,0 | 21 233,0 | 0 | 18 039,5 | 18 039,5 | 0 | 17 874,0 | 17 874,0 | 0 | 18 526,2 | 18 526,2 | 0 |