Распоряжение № 01-09-3695/2 от 26.11.2012

О проведении аукциона на право

заключить договор о развитии

застроенной территории – части

микрорайона 21-22 города Сургута

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, постановлением Администрации города Сургута от 24.10.2011                 № 7200 «Об утверждении порядка организации и проведения аукциона                     на право заключить договор о развитии застроенной территории», распоря-жениями Администрации города от 22.07.2011 № 4722 «О развитии застро-енной территории – части микрорайона 21-22 города Сургута» (с изменениями от 16.04.2012 № 2595), от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407), от 24.03.2011 № 624 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с изменениями от 25.10.2012 № 3215):

1. Департаменту имущественных и земельных отношений (Полукеев С.М.) организовать и провести аукцион на право заключить договор о развитии застроенной территории – части микрорайона 21-22 города Сургута, распо-ложенной в границах территориальной зоны Ж.3., в отношении которой принято решение о развитии, площадью 91 505 кв. метров.

2. Установить:

2.1. Начальную цену права на заключение договора о развитии застро-енной территории – 85 188 000 рублей.

2.2. Размер задатка – 17 037 600 рублей.

2.3. Шаг аукциона – 4 000 000 рублей.

2.4. Существенные условия договора о развитии застроенной территории:

2.4.1. Лицо, заключившее договор с Администрацией города, действующей от имени муниципального образования городской округ город Сургут, обязано:

- в течение 1 года с момента заключения договора разработать и направить на утверждение, в соответствии с действующим законодательством, проект планировки и межевания Территории, подготовленный с учетом градострои-тельного регламента и местных нормативов градостроительного проекти-рования, утвержденных решением Думы города от 04.05.2011 № 30-V ДГ;

- в течение 2 лет с момента заключения договора приобрести (создать)                и передать в собственность муниципального образования городского округа город Сургут благоустроенные жилые помещения для предоставления граж-данам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма (договорам найма специализированного жилого поме-щения), расположенных на территории;

- в течение 3 месяцев с момента заключения с собственниками согла-шений о выкупе (либо о предоставлении взамен изымаемого другого жилого помещения в зачетом его стоимости в выкупную цену), уплатить выкупную цену (предоставить жилые помещения) за изымаемые, на основании решения органа местного самоуправления муниципального образования городского округа город Сургут, принятого в соответствии с действующим законо-дательством Российской Федерации, жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных                 на Территории, в отношении которой принято решение о развитии, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, за исклюю-чением жилых помещений и земельных участков, находящихся в собствен-ности, в том числе в общей долевой собственности, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в случае, если таким собственникам были переданы жилые помещения;

- осуществить строительство на Территории в соответствии с утвер-жденным проектом планировки до 31.12.2020;

- осуществить в установленном порядке строительство и (или) рекон-струкцию объектов инженерной и коммунально-бытовой инфраструктуры, предназначенных для обеспечения территории в течение срока застройки;

- осуществить ввод в эксплуатацию (получить разрешение на ввод в эксплу-атацию) объектов инженерной и коммунально-бытовой инфраструктуры                     и в течение 6 месяцев с даты получения разрешения на ввод объектов                            в эксплуатацию безвозмездно передать их в собственность муниципального образования городского округа город Сургут вместе с документами, необхо-димыми для регистрации права муниципальной собственности на указанные объекты, в том числе документы, подтверждающие факт создания объектов;

- приобрести права на иные земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные на Территории и не подлежащие изъятию для муниципальных нужд, в соответствии с гражданским и земельным законо-дательством;

- до заключения договора о развитии застроенной территории предос-тавить банковскую гарантию на сумму 174 184 000 (сто семьдесят четыре миллиона сто восемьдесят четыре тысячи) рублей в счет обеспечения обяза-тельств по развитию территории.

2.4.2. Администрация города, действующая от имени муниципального образования городского округа город Сургут, обязана:

- в течение 1 месяца со дня опубликования положительного заключения               о результатах публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории утвердить проект планировки и межевания территории, в отно-шении которой принято решение о развитии;

- принять в установленном законодательством порядке решение об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на территории, а также земельных участков, на которых расположены такие жилые дома, в течение двух лет с момента обращения лица, заключившего договор с Администрацией города.

- после выполнения лицом, заключившим договор с Администрацией города обязательств, указанных в абзацах 1 – 3 пункта 2.4.1, и после выпол-нения Администрацией обязательства по утверждению проекта планировки                и межевания территории, в течение трех месяцев с момента поступления заявления от лица, заключившего договор с Администрацией города о предос-тавлении для строительства земельного участка в границах территории, находящегося в муниципальной собственности, или государственная собст-венность на который не разграничена, и который не предоставлен в Поль-зование и (или) во владение гражданам или юридическим лицам, определить технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, плату за подключение и принять решение о предоставлении данного земельного участка для строительства в собственность или аренду               (по выбору лица, заключившего договор с Администрацией города), без прове-дения торгов.

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать информационное сообщение о проведении аукциона в газете «Сургутские ведомости» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы

Администрации города							         А.Ю. Сурлевич