РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 3779 от 12.12.2011

О внесении изменений в распоряжение

Администрации города от 07.12.2010 № 3739

«Об утверждении плана мероприятий

по переводу первоочередных муниципальных

услуг на предоставление в электронном виде»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-зации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 18.07.2011) и Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 10.08.2011 № 2151):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 07.12.2010 № 3739                       (с изменениями от 13.04.2011 № 844, от 26.07.2011 № 1977) «Об утверждении плана мероприятий по переводу первоочередных муниципальных услуг на предос-тавление в электронном виде» следующие изменения:

1.1. В наименовании распоряжения слово: «первоочередных» исключить.

1.2. Приложение 1 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

1.3. Дополнить распоряжение приложением 2 согласно приложению 2                       к настоящему распоряжению.

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

| Глава города | Д.В. Попов |
| --- | --- |

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от ___________ № ________

Первоочередные государственные и муниципальные услуги, предоставляемые органом местного самоуправления,

муниципальными учреждениями, подлежащие к переводу на предоставление в электронном виде

| Наименование услуги в соответствии со сводным перечнем первоочередных государственных и муниципальных услуг, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р (c изменениями от 07.09.2010) | Заключительный этап предоставления услуги в электронный вид, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р (c изменениями от 07.09.2010) | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Услуги в сфере образования и науки |
| Муниципальные услуги, предоставляемые органом местного самоуправления |
| 1. предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации | I этап (до 01.12.2010) | размещение информации об организации дошкольного, общего, дополнительного образования на сайте Администрации города в разделе департамента образования, на официальных сайтах образовательных учреждений | 2010 год | департамент образования | приложение № 1 к распоря-жению № 1993-р от 17.12.2009 п.3 |
|  |  | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент образования |  |
|  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных услуги муниципальных услуг | постоянно | департамент образования |  |
|  |  | - разработка регламента предоставления муниципальной услуги | до 01.07.2011 | департамент образования |  |
| Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями |
| 2. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | V этап (до 01.01.2014) | Внедрение готового ПО, предоставленного субъектом Федерации / в случае отсутствия готового ПО: | 2011 год | департамент образования, управление связи и информатизации | приложение № 1 к распоряжению № 1993-р от 17.12.2009 п.2 |
|  |  | - задание на разработку Технического задания ПО на оказание услуги | 2011 год | департамент образования |  |
|  |  | - разработка технического задания | 2011 год | департамент образования |  |
|  |  | - создание и внедрение ПО | 2011-2012 годы | департамент образования, управление связи и информатизации |  |
|  |  | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент образования |  |
|  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент образования |  |
|  |  | - разработка технологической карты межведомственного взаимодействия | до 25.08.2011 | департамент образования |  |
|  |  | - разработка порядка предоставления муниципальной услуги | до 15.03.2012 | департамент образования |  |
| 3. Зачисление в образовательное учреждение | V этап (до 01.01.2014) | внедрение готового ПО, предоставленного субъектом Федерации / в случае отсутствия готового ПО: | 2011 год | департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта, муниципальные учреж-дения, управление связи и информатизации | Приложение № 1 к распоряжению № 1993-р от 17.12.2009 п.6 |
|  |  | - задание на разработку технического задания ПО на оказание услуги | 2011 год | департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта, муниципальные учреж-дения |  |
|  |  | - разработка технического задания | 2011 год | департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта, муниципальные учреж-дения |  |
|  |  | - создание и внедрение ПО | 2011-2012 годы | департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта, муниципальные учреж-дения управление связи и инфор-матизации, |  |
|  |  | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта, муници-пальные учреждения |  |
|  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта |  |
|  |  | - разработка порядка предоставления муниципальной услуги | до 15.03.2012 | департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта, муниципальные учреждения |  |
| 4. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | V этап (до 01.01.2014) | Внедрение готового ПО, предоставленного субъектом Федерации / в случае отсутствия готового ПО: | 2011 год | департамент образования, муниципальные учреж-дения, управление связи и информатизации | Приложение № 1 к распоряжению № 1993-р от 17.12.2009 п.8 |
|  |  | - задание на доработку ИС «Обучающиеся и воспитанники» | 2011 год | департамент образования, муниципальные учреж-дения |  |
|  |  | - разработка технического задания | 2012 год | департамент образования, муниципальные учреж-дения |  |
|  |  | - создание и внедрение ПО | 2012-2013 годы | департамент образования, муниципальные учреждения, управление связи и информатизации |  |
|  |  | -организация рабочих мест для доступа к ИС | 2012-2013 годы | департамент образования, муниципальные учреж-дения |  |
|  |  | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент образования, муниципальные учреждения |  |
|  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент образования |  |
|  |  | - разработка порядка предоставления муниципальной услуги | до 15.03.2012 | департамент образования, муниципальные учреж-дения |  |
| 5. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. | V этап (до 01.01.2014) | - актуализация информации об образовательных программах, учебных планах, программах профильных и элективных курсов, программах дополнительного образования в соответствии с утвержденными формами | постоянно | департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта, муниципальные учреждения | Приложение № 1 к распоряжению № 1993-р от 17.12.2009 п.9 |
|  |  | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта, муниципальные учреждения |  |
|  |  | -размещение информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | 2010 год | департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта |  |
|  |  | -разработка порядка предоставления муниципальной услуги | до 15.03.2012 | департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта, муниципальные учреждения |  |
| II. Услуги в сфере здравоохранения |  |  |
| Муниципальные услуги, предоставляемые органом местного самоуправления |  |  |
| Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями |
| 6. Прием заявок (запись) на прием к врачу | V этап (до 01.01.2014) | - информирование граждан о предоставлении услуги | 2012 год | комитет по здравоохранению, муниципальные учреждения | Приложение № 1 к распоряжению № 1993-р от 17.12.2009 п.19 |
|  |  | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | комитет по здравоохранению |  |
|  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | комитет по здравоохранению |  |
|  |  | - организация в поликлиниках электронного табло с отображением расписания работы врачей. | 2012 год | комитет по здравоохранению, муниципальные учреждения |  |
|  |  | - приобретение и установка терминалов самозаписи к врачу | 2012 год | комитет по здравоохранению, муниципальные учреждения |  |
|  |  | - программная организация автоматизированной записи на прием к врачу посредством терминалов. | 2012 год | комитет по здравоохранению, муниципальные учреждения |  |
|  |  | - разработка программного обеспечения для электронной цифровой амбулаторной карты пациента. | 2012 год | комитет по здравоохранению, муниципальные учреждения |  |
|  |  | - разработка порядка предоставления муниципальной услуги | до 15.03.2012 | комитет по здравоохранению |  |
| 7. Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | V этап (до 01.01.2014) | - информирование граждан о предоставлении услуги | 2013 год | комитет по здравоохранению, муниципальные учреж-дения | Приложение № 1 к распоряжению № 1993-р от 17.12.2009 п.20 |
|  |  | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | комитет по здравоохранению |  |
|  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | комитет по здравоохранению |  |
|  |  | - программная организация автоматизированной выписки электронных рецептов | 2013 год | комитет по здравоохранению, муниципальные учреж-дения |  |
|  |  | -использование в этом проекте пластиковых карт «СПК-Югра» для записи на них электронных рецептов | 2013 год | комитет по здравоохранению, муниципальные учреж-дения |  |
|  |  | - интеграция программного обеспечения поликлиники с аптеками | 2013 год | комитет по здравоохранению, муниципальные учреж-дения |  |
|  |  | -организация высокоскоростных каналов связи с аптеками | 2013 год | комитет по здравоохранению, муниципальные учреж-дения |  |
|  |  | -приобретение и установка считывающих устройств | 2013 год | комитет по здравоохранению, муниципальные учреж-дения |  |
|  |  | -разработка порядка предоставления муниципальной услуги | до 15.03.2012 | комитет по здравоохранению |  |
| III. Услуги в сфере социальной защиты населения |
| Государственные и муниципальные услуги, предоставляемые органом местного самоуправления |
| 8. Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными) | V этап (до 01.01.2014) | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | комитет по опеке и попечительству | Приложение № 1 к распоряжению № 1993-р от17.12.2009 п.24 |
|  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных услуг и муниципальных услуг | постоянно | комитет по опеке и попечительству |  |
|  |  | - предоставление сведений о разработке административного регламента соответствующим органом субъекта РФ | 2012 год | комитет по опеке и попечительству |  |
| 9. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | V этап (до 01.01.2014) | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | управление учета и распределения жилья | Приложение № 1 к распоряжению № 1993-р 17.12.2009 п.34 |
|  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | управление учета и распределения жилья |  |
|  |  | - разработка регламента предоставления муниципальной услуги | до 01.07.2011 | управление учета и распределения жилья |  |
| IV. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Муниципальные услуги, предоставляемые органом местного самоуправления |
| 10. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | IV этап (до 01.01.2013) | Внедрение программного обеспечения (в случае централизованной поставки органами Государственной власти) | 2012 год | департамент архитектуры и градостроительства, управление связи и информатизации | Приложение № 1 к распоряжению № 1993-р 17.12.2009 п.47 |
|  |  | -подготовка задания на разработку ПО для организации приема заявлений и предоставления результатов рассмотренных по вопросам согласования, в электронном виде | 2012 год | департамент архитектуры и градостроительства |  |
|  |  | -подготовка ТЗ на разработку ПО для организации приема заявлений и предоставления результатов рассмотренных по вопросам согласования (при наличии финансирования) | 2012 год | департамент архитектуры и градостроительства |  |
|  |  | - разработка и внедрение ПО | 2012 год | департамент архитектуры и градостроительства, управление связи и информатизации |  |
|  |  | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент архитектуры и градостроительства |  |
|  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент архитектуры и градостроительства |  |
|  |  | -разработка регламента предоставления муниципальной услуги | до 01.07.2011 | департамент архитектуры и градостроительства |  |
|  |  | -разработка технологической карты межведомственного взаимодействия | до 25.08.2011 | департамент архитектуры и градостроительства |  |
|  |  | -формирование и утверждение перечня и форм заявлений и иных документов в электронном виде, а так же другой информации об услуге, необходимых для ее получения | 2012 год | департамент архитектуры и градостроительства |  |
| 11. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-комму-нальных услуг населению | I этап (до 01.12.2010) | -актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент городского хозяйства | Приложение № 1 к распоряжению № 1993-р 17.12.2009 п.48 |
|  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент городского хозяйства |  |
|  |  | - разработка регламента предоставления муниципальной услуги | до 01.07.2011 | департамент городского хозяйства |  |
| 12. Принятие документов, а так же выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | IV этап (до 01.01.2013) | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент архитектуры и градостроительства | Приложение № 1 к распоряжению № 1993-р 17.12.2009 п.49 |
|  |  | - переход к оказанию муниципальной услуги в режиме «единого окна» | до 01.01.2013 года | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальные учреждения |  |
|  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент архитектуры и градостроительства |  |
|  |  | - формирование и утверждение перечня и форм заявлений и иных документов в электронном виде, а так же другой информации об услуге, необходимых для ее получения | 2012 год | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальные учреждения |  |
|  |  | - разработка технологической карты межведомственного взаимодействия | до 25.08.2011 | департамент архитектуры и градостроительства |  |
|  |  | - разработка регламента предоставления муниципальной услуги | до 01.07.2011 | департамент архитектуры и градостроительства |  |
| V. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности, предоставляемые органом местного самоуправления |
| 13. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | I этап (до 01.12.2010) | -актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент имущественных и земельных отношений | Приложение № 1 к распоряжению № 1993-р 17.12.2009 п.52 |
|  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент имущественных и земельных отношений |  |
|  |  | - разработка регламента предоставления муниципальной услуги | до 01.07.2011 | департамент имущественных и земельных отношений |  |
| 14. Прием заявлений, утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории | IV этап (до 01.01.2013) | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг в части приема заявлений и выдачи распоряжений об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | постоянно | департамент имущественных и земельных отношений | Приложение № 1 к распоряжению № 1993-р 17.12.2009 п.53 |
|  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг в части приема заявлений и выдачи распоряжений об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | постоянно | департамент имущественных и земельных отношений |  |
|  |  | -подготовка форм заявлений и иных документов для получения услуги | 01.12.2010 год | департамент имущественных и земельных отношений |  |
|  |  | - обеспечение доступа к формам заявлений для копирования и заполнения в электронном виде | 10.01.2011 год | департамент имущественных и земельных отношений |  |
|  |  | - обеспечение возможности для заявителей в целях получения муниципальных услуг представлять документы в электронном виде | 01.07.2012 год | департамент имущественных и земельных отношений |  |
|  |  | - разработка технологической карты межведомственного взаимодействия | до 25.08.2011 | департамент имущественных и земельных отношений |  |
|  |  | - разработка регламента предоставления муниципальной услуги | до 01.07.2011 | департамент имущественных и земельных отношений |  |
| 15. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | IV этап (до 01.01.2013) | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | городской архив | Приложение № 1 к распоряжению № 1993-р 17.12.2009 п.54 |
|  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | городской архив |  |
|  |  | -разработка регламента предоставления муниципальной услуги | до 01.07.2011 | городской архив |  |
| 16. Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | V этап (до 01.01.2014) | - актуализация информации об услуге размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент имущественных и земельных отношений | Приложение № 1 к распоряжению № 1993-р 17.12.2009 п.56 |
|  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент имущественных и земельных отношений |  |
|  |  | -подготовка форм заявлений и иных документов для получения муниципальных услуг | 01.01.2011 год | департамент имущественных и земельных отношений |  |
|  |  | -обеспечение доступа к формам заявлений для копирования и заполнения в электронном виде | 01.07.2012 год | департамент имущественных и земельных отношений |  |
|  |  | -обеспечение возможности получения результатов предоставления муниципальных услуг в электронном виде | 2014 год | департамент имущественных и земельных отношений |  |
|  |  | -разработка технологической карты межведомственного взаимодействия | до 25.08.2011 | департамент имущественных и земельных отношений |  |
|  |  | -разработка регламента предоставления муниципальной услуги | до 01.07.2011 | департамент имущественных и земельных отношений |  |
| 17. Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а так же на ввод объектов в эксплуатацию | IV этап (до 01.01.2013) | переход к оказанию муниципальной услуги в режиме «единого окна». | 01.01.2013 год | департамент архитектуры и градостроительства | Приложение № 1 к распоряжению № 1993-р 17.12.2009 п.57 |
|  |  | - актуализация информации об услуге размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент архитектуры и градостроительства |  |
|  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент архитектуры и градостроительства |  |
|  |  | - разработка регламента предоставления муниципальной услуги | до 01.07.2011 | департамент архитектуры и градостроительства |  |
|  |  | - разработка технологической карты межведомственного взаимодействия | до 25.08.2011 | департамент архитектуры и градостроительства |  |
|  |  | - формирование и утверждение перечня и форм заявлений и иных документов в электронном виде, а так же другой информации об услуге, необходимых для ее получения | до 01.07.2012 | департамент архитектуры и градостроительства |  |
| 18. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | V этап (до 01.01.2014) | -разработка административного регламента предоставления муниципальной услуги, в т.ч. электронных бланков заявлений и разрешений, форм предписаний и решений об аннулировании | до 01.07.2011 | департамент архитектуры и градостроительства | Приложение №1 к распоряжению № 1993-р 17.12.2009 п.58 |
|  |  | - актуализация информации об услуге размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент архитектуры и градостроительства |  |
|  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент архитектуры и градостроительства |  |
|  |  | -отработка принципов и форм отчетов по электронной базе | 31.12.2011 год | департамент архитектуры и градостроительства |  |
|  |  | -актуализация электронного реестра объектов наружной рекламы, установленных на территории города | ежегодно | департамент архитектуры и градостроительства |  |
|  |  | -разработка технологической карты межведомственного взаимодействия | до 25.08.2011 | департамент архитектуры и градостроительства |  |
|  |  | -перевод в цифровой вид (сканирование) исходно-разрешительной документации в отношении всех объектов наружной рекламы | 31.12.2013 год | департамент архитектуры и градостроительства |  |
| VI. Государственные и муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, в рамках полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов в Российской Федерации |
| 19. Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей | V этап (до 01.08.2012) | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | комитет по опеке и попечительству | Приложение № 1.1 к распоряжению № 1993-р от 17.12.2009 п.6 |
|  |  | -актуализация информации об услуге на Едином портале государственных услуг | постоянно | комитет по опеке и попечительству |  |
|  |  | - размещение перечней и образцов документов на едином портале государственных и муниципальных услуг | 2011 год | комитет по опеке и попечительству |  |
|  |  | -предоставление сведений о разработке административного регламента соответствующим органом субъекта РФ | 2012 год | комитет по опеке и попечительству |  |
| 20. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | V этап (до 01.08.2012) | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | управление учета и распределения жилья | Приложение № 1.1 к распоряжению № 1993-р 17.12.2009 п.9 |
|  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | управление учета и распределения жилья |  |
|  |  | -разработка технологической карты межведомственного взаимодействия | до 25.08.2011 | управление учета и распределения жилья |  |
|  |  | -разработка регламента предоставления муниципальной услуги | до 01.07.2011 | управление учета и распределения жилья |  |
| 21. Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти | IV этап (до 01.01.2012) | -разработка (приобретение), внедрение на рабочих местах специалистов ЗАГС программного обеспечения | 2010-2011 годы | управление ЗАГС, управление связи и информатизации | Приложение № 1.1 к распоряжению № 1993-р 17.12.2009 п.13 |
|  |  | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | управление ЗАГС |  |
|  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | управление ЗАГС |  |
|  |  | -предоставление сведений о разработке административного регламента соответствующим органом субъекта РФ | 2010-2011 годы | управление ЗАГС |  |
| 22. Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий | I этап (до 01.12.2010) | -актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент культуры, молодежной политики и спорта, муниципальные учреждения | Приложение № 1 к распоряжению № 1993-р 17.12.2009 п.17 |
|  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент культуры, молодежной политики и спорта |  |
|  |  | - разработка порядка предоставления муниципальной услуги | до 15.03.2012 | департамент культуры, молодежной политики и спорта |  |
| 23. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах | V этап (до 01.08.2012) | - оцифровка местной периодической печати за период с 1970 по настоящее время | до 01.05.2012 года | департамент культуры, молодежной политики и спорта, муниципальные учреждения | Приложение № 1.1 к распоряжению № 1993-р 17.12.2009 п.18 |
|  |  | - модернизация сайта МУК «Центральная библиотечная система» | до 01.11.2010 года | департамент культуры, молодежной политики и спорта |  |
|  |  | -размещение электронных копий выпусков газет в разделе сайта МУК ЦБС «Сургут.ru» | до 01.07.2012 года | департамент культуры, молодежной политики и спорта |  |
|  |  | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент культуры, молодежной политики и спорта |  |
|  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент культуры, молодежной политики и спорта |  |
|  |  | - разработка порядка предоставления муниципальной услуги | до 15.03.2012 | департамент культуры, молодежной политики и спорта |  |
| 24. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных | V этап (до 01.08.2012) | -модернизация серверного оборудования | до 01.10.2010 года | департамент культуры, молодежной политики и спорта | Приложение № 1.1 к распоряжению № 1993-р 17.12.2009 п.19 |
|  |  | -модернизация сайта МУК «Централизованная библиотечная система» | до 01.11.2010 года | департамент культуры, молодежной политики и спорта, муниципальные учреждения |  |
|  |  | -приобретение и установка программного обеспечения | до 01.12.2011 года | департамент культуры, молодежной политики и спорта, муниципальные учреждения |  |
|  |  | -конвертирование электронного каталога МУК ЦБС в новое программное обеспечение | до 01.03.2012 года | департамент культуры, молодежной политики и спорта, муниципальные учреждения |  |
|  |  | -предоставление доступа к электронному каталогу на сайте МУК ЦБС в разделе «Ресурсы» | до 01.06.2012 года | департамент культуры, молодежной политики и спорта. муници-пальные учреждения |  |
|  |  | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент культуры, молодежной политики и спорта |  |
|  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент культуры, молодежной политики и спорта |  |
|  |  | - разработка порядка предоставления муниципальной услуги | до 15.03.2012 | департамент культуры, молодежной политики и спорта |  |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от ___________ № __________

Муниципальные  услуги, предоставляемые органом местного самоуправления, муниципальными учреждениями,

подлежащие к переводу на предоставление в электронном виде

| Наименование услуги | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные услуги, предоставляемые органом местного самоуправления |
| 1. Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент по экономической политике |  |
|  | - разработка регламента предоставления муниципальной услуги | до 15.03.2012 | департамент по экономической политике |  |
| 2. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент по экономической политике |  |
|  | - разработка регламента предоставления муниципальной услуги | до 15.03.2012 | департамент по экономической политике |  |
| 3. Предоставление в собственность садового земельного участка гражданину-члену садово-огороднического некоммерческого объединения | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент имущественных и земельных отношений |  |
|  | - разработка регламента предоставления муниципальной услуги | до 15.03.2012 | департамент имущественных и земельных отношений |  |
|  | - разработка технологической карты межведомственного взаимодействия | до 01.12.2011 | департамент имущественных и земельных отношений |  |
| 4. Выдача разрешений на передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу, передачу прав аренды земельного участка в залог, передачу арендованного земельного участка в субаренду | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент имущественных и земельных отношений |  |
|  | - разработка регламента предоставления муниципальной услуги | до 15.03.2012 | департамент имущественных и земельных отношений |  |
|  | - разработка технологической карты межведомственного взаимодействия | до 01.12.2011 | департамент имущественных и земельных отношений |  |
| 5. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | - размещение сведений об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | до 20.12.2011 | департамент имущественных и земельных отношений |  |
|  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент имущественных и земельных отношений |  |
|  | - разработка регламента предоставления муниципальной услуги | до 15.03.2012 | департамент имущественных и земельных отношений |  |
|  | - разработка технологической карты межведомственного взаимодействия | до 01.12.2011 | департамент имущественных и земельных отношений |  |
| 6. Предоставление сведений из реестра муниципального имущества | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент имущественных и земельных отношений |  |
|  | - разработка регламента предоставления муниципальной услуги | до 15.03.2012 | департамент имущественных и земельных отношений |  |
|  | - разработка технологической карты межведомственного взаимодействия | до 01.12.2011 | департамент имущественных и земельных отношений |  |
| 7. Выдача разрешений на разработку месторождений общераспространенных полезных ископаемых, а также на строительство подземных сооружений местного значения | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | комитет по природопользованию и экологии |  |
|  | - разработка регламента предоставления муниципальной услуги | до 15.03.2012 | комитет по природопользованию и экологии |  |
|  | - разработка технологической карты межведомственного взаимодействия | до 01.12.2011 | комитет по природопользованию и экологии |  |
| 8. Выдача разрешений на снос зеленых насаждений | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | комитет по природопользованию и экологии |  |
|  | - разработка регламента предоставления муниципальной услуги | до 15.03.2012 | комитет по природопользованию и экологии |  |
| 9. Предоставление информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | комитет по природопользованию и экологии |  |
|  | - разработка регламента предоставления муниципальной услуги | до 15.03.2012 | комитет по природопользованию и экологии |  |
| 10. Согласование градостроительных планов земельных участков | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент архитектуры и градостроительства |  |
|  | - разработка регламента предоставления муниципальной услуги | до 15.03.2012 | департамент архитектуры и градостроительства |  |
|  | - разработка технологической карты межведомственного взаимодействия | до 01.12.2011 | департамент архитектуры и градостроительства |  |
| 11. Выдача разрешений на установку (монтаж) и эксплуатацию движимых объектов | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент архитектуры и градостроительства |  |
|  | - разработка регламента предоставления муниципальной услуги | до 15.03.2012 | департамент архитектуры и градостроительства |  |
|  | - разработка технологической карты межведомственного взаимодействия | до 01.12.2011 | департамент архитектуры и градостроительства |  |
| 12. Оформление документов по обмену жилыми помещениями | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | управление учета и распределение жилья |  |
|  | - разработка регламента предоставления муниципальной услуги | до 15.03.2012 | управление учета и распределение жилья |  |
|  | - разработка технологической карты межведомственного взаимодействия | до 01.12.2011 | управление учета и распределение жилья |  |
| Муниципальные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями |
| 13. Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования | -размещение сведений об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | до 20.12.2011 | департамент культуры, молодежной политики и спорта |  |
|  | -разработка порядка предоставления муниципальной услуги | до 15.03.2012 | департамент культуры, молодежной политики и спорта |  |
|  | -актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент культуры, молодежной политики и спорта |  |
| 14. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии | - размещение сведений об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | до 20.12.2011 | департамент культуры, молодежной политики и спорта |  |
|  | - разработка порядка предоставления муниципальной услуги | до 15.03.2012 | департамент культуры, молодежной политики и спорта |  |
|  | -актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент культуры, молодежной политики и спорта |  |
| 15. Выдача гражданам муниципальными учреждениями здравоохранения направлений на прохождение медико-социальной экспертизы | - размещение сведений об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | до 20.12.2011 | комитет по здравоохранению |  |
|  | - разработка порядка предоставления муниципальной услуги | до 15.03.2012 | комитет по здравоохранению |  |
|  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | комитет по здравоохранению |  |
| 16. Прием заявлений об оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных муниципальных учреждениях и подразделениях скорой медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, а также предоставление информации о такой помощи и постановка на соответствующий учёт | - размещение сведений об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | до 20.12.2011 | комитет по здравоохранению |  |
|  | - разработка порядка предоставления муниципальной услуги | до 15.03.2012 | комитет по здравоохранению |  |
|  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | комитет по здравоохранению |  |
| 17. Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ | - размещение сведений об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | до 20.12.2011 | департамент образования |  |
|  | - разработка порядка предоставления муниципальной услуги | до 15.03.2012 | департамент образования |  |
|  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент образования |  |