ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№9720 от 18.12.2012 года

О внесении изменений в постановление

Администрации города от 17.01.2011

№ 106 «О долгосрочной целевой

программе «Строительство,

реконструкция, капитальный

ремонт и ремонт дорожно-уличной

сети в городе Сургуте на период

с 2011 по 2015 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города от 01.03.2011          № 970 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут» (с изменениями от 01.11.2012 № 8412), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»          (с изменениями от 23.08.2012 № 2407):

1. Внести в постановление Администрации города от 17.01.2011 № 106           «О долгосрочной целевой программе «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период            с 2011 по 2015 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании, по тексту постановления и долгосрочной целевой программы сроки реализации долгосрочной целевой программы заменить         словами «с 2013 по 2017 годы».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту городского хозяйства, департаменту архитектуры и градостроительства, департаменту финансов (Базаров В.В., Фокеев А.А., Шерстнева А.Ю.) предусматривать при формировании проекта бюджета города объем бюджетных ассигнований на реализацию программы.

3. Установить, что в ходе реализации программы отдельные мероприятия могут уточняться, объемы финансирования подлежат корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета на очередной финансовый год.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января               2013 года.

5. Признать с 01.01.2013 утратившими силу:

- пункт 1.3 постановления Администрации города от 12.04.2012 № 2473 «Об утверждении ведомственных целевых программ департамента городского хозяйства на 2012 – 2014 годы»;

- приложение 3, 4 к постановлению Администрации города от 22.08.2012 № 6537 «О внесении изменений в постановление Администрации города                от 12.04.2012 № 2473 «Об утверждении ведомственных целевых программ                департамента городского хозяйства на 2012 – 2014 годы».

6. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить                на официальном интернет-сайте Администрации города.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Маркова Р.И.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение

к постановлению

Администрации города

от _____________ № ________

Долгосрочная целевая программа

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт

дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период

с 2013 по 2017 годы»

1. Паспорт долгосрочной целевой программы

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2013 по 2017 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | 1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 3. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 4. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». 4. Постановление Правительства ХМАО – Югры от 02.12.2010 № 321-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие транспортной системы ХМАО – Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года» (с изменениями). 5. Постановление Администрации города от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут» (с изменениями от 01.11.2012 № 8412) |
| Куратор программы | первый заместитель главы Администрации города, курирующий департамент городского хозяйства |
| Наименование администратора и соадминистра-тора(ов) программы | администратор программы – департамент городского хозяйства Администрации города (далее – ДГХ). Соадминистратор программы – департамент архитектуры и градостроительства Админист-рации города (далее – ДАиГ) |
| Цели программы | 1. Развитие дорожно-уличной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города. 2. Поддержание дорожно-уличной сети города в соответствии с нормативными требованиями. 3. Обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства, создание условий безопасной эксплуатации городских автомобильных дорог общего пользования, обеспечение надлежащего санитарного состояния городских автомобильных дорог общего пользования и улучшение внешнего вида территории города |
| Задачи программы | 1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения. 2. Выкуп и снос объектов недвижимости для муниципальных нужд (строительства автомобильных дорог). 3. Строительство автомобильных дорог и улиц. 4. Реконструкция автомобильных дорог и улиц. 5. Ремонт автомобильных дорог. 6. Капитальный ремонт линий уличного осве-щения. 7. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствие с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
| Сроки и этапы реализации программы | 2013 – 2017 годы. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог реализуются в 3 этапа: I этап – 2013 – 2017 годы (проектно изыскательские работы); II этап – 2013 год (выкуп и снос объектов недвижимости); III этап – 2013 – 2017 годы (выполнение строительно-монтажных работ). Мероприятия по ремонту, содержанию автомобильных дорог и капитальному ремонту линий уличного освещения реализуются в 1 этап ежегодно в период 2013 – 2017 годы |
| Инвестиции программы | 1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения – стоимость проектно-изыскательских работ определена в соответствии со сметной документа-цией проверенной ОАО «Сургутстройцена». 2. Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса (строительства автомобильных дорог) – стоимость выкупа объектов недвижимости определена в соответствии со сметной документацией проверенной БУ ХМАО – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» и рыночной стоимостью объекта. 3. Снос объектов недвижимости для освобож-дения земельных участков под строительство автомобильных дорог – стоимость сноса объектов недвижимости определена в соответствии со сметной документацией проверенной БУ ХМАО – Югры «Управление государст-венной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве». 4. Строительство автомобильных дорог и улиц – стоимость строительства автомобильных дорог определена в соответствии с заключением государственной экспертизы БУ ХМАО – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве». 5. Реконструкция автомобильных дорог и улиц стоимость строительства автомобильных дорог определена в соответствии с заключением государственной экспертизы БУ ХМАО – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве». 6. Ремонт автомобильных дорог – стоимость ремонта автомобильных дорог определяется в соответствии со сметной документацией проверенной специализированными органи-зациями. 7. Капитальный ремонт линий уличного осве-щения – стоимость капитального ремонта линий уличного освещения определяется в соответствии со сметной документацией проверенной специализированными организациями. 8. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствие с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения – стоимость содержания автомобильных дорог определяется в соответствии со сметной документацией проверенной специализированными организациями |
| Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования программы: | Источниками финансирования являются средства бюджета города и бюджета автономного округа. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет – 6 412 599,30 тыс. рублей, в том числе: 2013 год – 1 283 069,30 тыс. руб.; 2014 год – 1 057 592,10 тыс. руб.; 2015 год – 1 274 600,10 тыс. руб.; 2016 год – 1 455 137,70 тыс. руб.; 2017 год – 1 342 200,10 тыс. руб.; в том числе: городской бюджет всего – 5 234 121,7 тыс. руб., 2013 год – 1 134 393,30 тыс. руб.; 2014 год – 934 031,10 тыс. руб.; 2015 год – 1 017 381,10 тыс. руб.; 2016 год – 1 131 763,10 тыс. руб.; 2017 год – 1 016 553,10 тыс. руб.; окружной бюджет всего – 1 178 477,6 тыс. руб., 2013 год – 148 676,0 тыс. руб.; 2014 год – 123 561,0 тыс. руб.; 2015 год – 257 219,0 тыс. руб.; 2016 год – 323 374,6 тыс. руб.; 2017 год – 325 647,0 тыс. руб. Объемы и источники финансирования программы уточняются при формировании бюджета на очередной год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения – 5 проектов. 2. Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса – 4 объекта. 3. Снос объектов недвижимости – 1 объект. 4. Строительство автомобильных дорог и улиц – 6,554 км. 5. Реконструкция дорог и улиц – 0,774 км. 6. Ремонт автомобильных дорог – 737,76 тыс. кв. м. 7. Капитальный ремонт линий уличного осве-щения – 16,47 км. 8. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствие с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения – 20 949,45 тыс. кв. м |
| Механизм реализации долгосрочной целевой программы, система организации контроля за исполнением программы: | Куратор осуществляет непосредственный контроль за реализацией долгосрочной целевой программы, несет ответственность за эффективность и результативность реализации долгосрочной целевой программы, в том числе за целевым использованием выделенных на реализацию программы бюджетных средств. Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач долгосрочной целевой программы, организует контроль и несет ответственность за поступлением и своевременным расходованием финан-совых средств и качественное исполнение мероприятий долгосрочной целевой программы в части ремонта автомобильных дорог, капитального ремонта линий уличного освещения, комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствие с требованиями к эксплуатационному состоянию. Единым заказчиком по ремонту автомобильных дорог и улиц, капитального ремонта линий уличного освещения, комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных соору-жений в соответствие с требованиями к эксплуатационному состоянию определено муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммуналь-ного комплекса». Соадминистратор несет ответственность за поступлением и своевременным расходованием финансовых средств и качественное исполнение мероприятий долгосрочной целевой программы в части проектирования, строительства и реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений, сноса и выкупа объектов недвижимости, а также за целевым использованием бюджетных средств на данные мероприятия и является соисполнителем долгосрочной целевой программы, предоставляет администратору ежегодный отчет об исполнении долгосрочной целевой программы в части проектирования, строительства и реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений, выкупа и сноса объектов недвижимости. Единым заказчиком по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений, определено муниципальное казенное учреждение «Управ-ление капитального строительства». Администратор представляет ежегодный отчет об исполнении долгосрочной целевой программы в департамент по экономической политике |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения        программно-целевым методом.

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.12.2010 № 321-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие транспортной системы ХМАО – Югры          на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года» (с изменениями от 24.11.2012         № 477-п) предусмотрены денежные средства на софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог муниципальных образований. Одним из условий софинансирования является наличие у муниципального образования программы по строительству, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания улично-дорожной сети, в которой предусмотрены средства и из городского бюджета.

Использование программно-целевого метода для решения проблем развития города Сургута позволит повысить эффективность планирования и использо-вания финансовых ресурсов на реализацию мероприятий, предусмотренных программой, обеспечить существенное увеличение объема, повышения качества выполняемых работ. Это обстоятельство является одной из причин разработки данной программы. Строительство, реконструкция капитальный ремонт,             ремонт и содержание улично-дорожной сети позволит в перспективе обеспечить нормальную дорожно-транспортную ситуацию в городе как в существующих микрорайонах, так и во вновь застраиваемых.

Город Сургут характеризуется высоким экономическим потенциалом               и высоким уровнем доходов населения. Объем доходов населения в 2,5 раза выше чем в среднем по Российской Федерации. Следствием этого является       высокий уровень автомобилизации. Показатели выглядят так:

- всего транспорта на 1000 жителей – 479 единиц;

- легкового транспорта на 1000 жителей – 333 единиц;

Количество автотранспорта ежегодно увеличивается на 3 – 4 тысячи            единиц. Население города в 2011 году составило 300,3 тыс. жителей.

Улично-дорожная сеть города Сургута на сегодняшний день включает               в себя:

- длину городских дорог – 246,811км;

- протяженность ливневой канализации – 85,265 км;

- линии уличного освещения – 356,504 км;

- светофорные объекты – 139 единиц;

- дорожные знаки – 10 524 единиц.

Генеральным планом к 2025 году предусмотрено строительство жилья           в объеме ориентировочно 2600 т.м2 (т.е. 170 – 180 т.м2 ежегодно). Поскольку точечная застройка и застройка на освоенных территориях в основном завершена, то речь идет об освоении новых территорий (микрорайоны: 30, 30А, 30Б, 30В, 30Г, часть коммунального квартала 8, 35 А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 51) не обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, и реконструкции старых микрорайонов (1, 2, 4, 18, 19, 20, 22, 23, 23а, 27а, 26, 28, 29).

Стабильное увеличение количества автотранспорта в городе и не пропорциональное увеличение количества и качества дорог провело к перегружен-ности и пробкам на многих дорогах города.

Рост автомобильного парка, увеличение количества крупнотоннажного грузового транспорта, перегруженность дорог приводит к преждевременному износу асфальтового покрытия.

Основными проблемами существующей дорожно-транспортной сети города являются:

- несоответствие планировочных параметров улиц принятой категории;

- непостоянство планировочных параметров улиц на всем их протяжении;

- ненадлежащее состояние проезжей части существующих улиц;

- перегруженность улично-дорожной сети;

- увеличение интенсивности движения;

- отсутствие магистралей непрерывного движения;

- недостаточная плотность транспортной сети (в западной и восточной  частях города – 1,5 км/км2, в промышленной зоне – 0,5 км/км2, а по СНиП – 2,2 – 2,5);

- отсутствие транспортной инфраструктуры не позволяет организовать        условия для комфортного и безопасного проживания в существующих и вновь застраиваемых микрорайонах;

- ухудшение экологической обстановки в городе (концентрация формальдегида в ПДК 2003 году – 1,76; в 2009 году – 4,1; оксида углерода в 2003 году – 0,61; в 2009 году – 0,71; 3, 4 – бензпирена в 2006 году – 2,2; в 2009 году – 2,5).

Большие нагрузки на автомобильные дороги неизбежно ведут к повышенным затратам на ремонт и содержание дорог. Несвоевременное выполнение ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог, наряду с дополнительными издержками на транспорте, в секторах экономики, а также увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, приводят к необходимости увеличения затрат на приведение улично-дорожной сети города в нормативное состояние. Практика показывает, что задержка с проведением ремонтных работ на 3 года ведет к росту дополнительных затрат на капитальный ремонт          и ремонт, сопоставимых с объемами затрат при выполнении их по плану.

В Сургуте в муниципальной собственности находится и содержится около 95% от общего числа улиц и дорог города. Исключение составляют частные дороги (ОАО «СНГ», ООО «Сургутгазпром», ОАО «ГРЭС-1»), автодороги           регионального (межмуниципального) значения.

Одной из важнейших задач дорожного хозяйства города является качественное содержание объектов обустройства улично-дорожной сети города.              В целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения санитарного и архитектурного облика города указанные работы необходимо выполнять своевременно и в полном объеме, а также в соответствии с действующими нормативными документами.

Увеличение показателей обусловлено вводом в эксплуатацию законченных строительством объектов, а также передаваемых в муниципальную собственность ведомственных дорог, внутриквартальных проездов, бесхозяйных проездов, окончанием срока аренды земельных участков и передачей остановочных пунктов в эксплуатацию дорожным службам. Прогнозируется, что этот показатель              и дальше будет расти в соответствии с темпами развития города (строительство новых микрорайонов, развитие существующих микрорайонов, передачи                         в муниципальную собственность ведомственных улиц и дорог, бесхозяйных проездов).

В Сургуте большая доля дорог не обустроена тротуарами, автопавильонами, урнами для сбора мусора. Все улицы и дороги, находящиеся в муниципальной собственности, оснащены средствами регулирования дорожного движения  (светофорные объекты, дорожные знаки). Около 95% от общего числа улиц           и дорог города имеют дорожную разметку.

78% дорог от общего числа муниципальных улиц и дорог города освещены. Не оборудованы наружным освещением часть улиц и дорог в селитебной зоне города, внутриквартальные проезды, автодороги на садово-огороднические           товарищества (в районе ж/д, кладбища, аэропорта, ГРЭС).

Автомобильные дороги представляют собой ключевой элемент городского пространства и их развитие является одним из приоритетных направлений          социально-экономического развития города.

Динамика изменения целевых показателей

| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный год 2009 | Отчетный год 2010 | Отчетный год 2011 | Текущий год 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение проектно-изыска-тельских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения | проект | - | - | 3 | 1 |
| Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса | объект | - | 2 | - | 1 |
| Снос объектов недвижимости | объект | 2 | 1 | - | - |
| Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц | км | 2,105* | 1,847 | 1,165 | - |
| Протяженность линий уличного освещения в соответствии с требованиями по обеспе-чению безопасности дорожного движения | км. | 0,45 | - | 5,6 | 6,55 |
| Площадь отремонтированных автомобильных дорог в соответствии с требованиями по условиям обеспечения безопас-ности дорожного движения | тыс. кв. м | 23,5 | 84,6 | 170,29 | 220,8 |
| Площадь автомобильных дорог искусственных сооружений обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатацион-ному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения | тыс. кв. м | 3118,59 | 3629,7 | 3730,21 | 4093,88 |

Примечание:

*В 2009 году введена в эксплуатацию улица Мира, фактически построенная         в 2007 году, в связи с тем, что СГМУП «Городские тепловые сети» выполняли переустройство тепловых сетей.

3. Цели и задачи долгосрочной целевой программы

Целями долгосрочной целевой программы являются:

1. Развитие дорожно-уличной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслужи-вании для устойчивого социально-экономического развития города.

2. Поддержание дорожно-уличной сети города в соответствии с нормативными требованиями.

3. Обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного   хозяйства, создание условий безопасной эксплуатации городских автомо-бильных дорог общего пользования, обеспечение надлежащего санитарного  состояния городских автомобильных дорог общего пользования и улучшение внешнего вида территории города.

Для достижения цели 1 необходимо решение следующих тактических         задач:

- выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения*;

- выкуп и снос объектов недвижимости;

- строительство автомобильных дорог и улиц;

- реконструкция автомобильных дорог и улиц;

*в рамках программы финансируется выполнение проектной докумен-тации объекта в части раздела «Автомобильные дороги».

Для достижения цели 2 необходимо решение следующих тактических           задач:

- ремонт автомобильных дорог;

- капитальный ремонт линий уличного освещения.

Для достижения цели 3 необходимо решение следующей тактической        задачи:

- обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствие с требованиями к эксплуатационному         состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

В данную задачу входит комплекс мероприятий по содержанию проезжей части (съезды, автостоянки), тротуаров, остановочных площадок, сетей наружного освещения, ливневой канализации, искусственных сооружений, а также элементов оборудования автомобильных дорог средства регулирования дорожного движения (светофоры, дорожные знаки, павильоны, урны, дорожная         разметка), противопаводковые мероприятия, и т.д. в границах красных линий улиц.

4. Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы

Срок реализации программы – с 2013 по 2017 годы.

Длительный цикл строительства дорог и улиц, состоящий из проектно-изыскательских работ, которые выполняются в течении 1 – 2 лет, а также строительно-монтажные работы, которые выполняются от 2 до 4 лет,                       при недостаточном уровне финансирования, не позволяют в течении трехлетнего бюджетного планирования выстроить порядок как финансирования,                           так и конечного результата, которым является ввод дорог в эксплуатацию,         объемы строительства, реконструкции, и ремонта улично-дорожной сети.          Комплексное содержание автомобильных дорог, искусственных сооружений выполняются в соответствие с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения            и благоприятным условиям жизнедеятельности жителей города.

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог реализуются в 3 этапа:

I этап – проектно изыскательские работы;

II этап – выкуп и снос объектов недвижимости;

III этап – выполнение строительно-монтажных работ.

Мероприятия по ремонту, содержанию автомобильных дорог и капитальному ремонту линий уличного освещения реализуются в 1 этап.

5. Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования долгосрочной целевой программы

Финансирование программы предусматривается за счет средств городского бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Общий объем денежных средств, выделенных на реализацию долгосрочной целевой программы на 2013 – 2017 годы в соответствии с утвержденным            бюджетом финансирования на 2013 год плановый период до 2015 года                   и на 2016, 2017 годы составляет – 6 412 599,30 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 1 283 069,30 тыс. руб.;

2014 год – 1 057 592,10 тыс. руб.;

2015 год – 1 274 600,10 тыс. руб.;

2016 год – 1 455 137,70 тыс. руб.;

2017 год – 1 342 200,10 тыс. руб., в том числе:

городской бюджет, всего – 5 234 121,7 тыс. руб.,

2013 год – 1 134 393,30 тыс. руб.;

2014 год – 934 031,10 тыс. руб.;

2015 год – 1 017 381,10 тыс. руб.;

2016 год – 1 131 763,10 тыс. руб.;

2017 год – 1 016 553,10 тыс. руб.;

окружной бюджет, всего – 1 178 477,6 тыс. руб.,

2013 год – 148 676,0 тыс. руб.;

2014 год – 123 561,0 тыс. руб.;

2015 год – 257 219,0 тыс. руб.;

2016 год – 323 374,6 тыс. руб.;

2017 год – 325 647,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования приведены в приложении 1.

В ходе реализации программы отдельные мероприятия могут уточняться, объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов окружного, местного бюджетов на очередной финансовый год и плановый           период.

6. Целевые показатели реализации долгосрочной целевой программы

| Показатели выполнения программы | Ед. изм. | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 прогноз | 2017 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение проектно-изыска-тельских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения | проект | 5 | 1 | 3 | - | - | 1 |
| Выкуп объектов недвижимости для муници-пальных нужд (компенсация) для последую-щего сноса | объект | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Снос объектов недвижимости для строительства автомобильных дорог | объект | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц | км | 6,554 | 0,230 | 1,89 | 1,95 | 1,634 | 0,85 |
| Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц в соответствии с планировоч-ными параметрами улиц принятой кате-гории | км | 0,744 | - | - | - | - | 0,774 |
| Протяженность линий уличного освещения в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности дорожного движения | км | 16,47 | 3,40 | 3,30 | 2,97 | 3,40 | 3,40 |
| Площадь отремонтированных автомобильных дорог в соответствии с требо-ваниями по условиям обеспе-чения безопас-ности дорожного движения | тыс. кв. м | 737,76 | 142,75 | 71,00 | 122,24 | 209,02 | 192,75 |
| Площадь автомобильных дорог искусственных сооружений обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения | тыс. кв. м | 20949,45 | 4189,89 | 4189,89 | 4189,89 | 4189,89 | 4189,89 |

7. Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы

1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения – 5 проектов (раздел «Автомобильная дорога»).

- 2013 год «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам         «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2» – 1 проект;

- 2014 год «Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З» – 1 проект;

- 2014 год «Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З» – 1 проект;

- 2014 год «Автомобильная дорога к новому кладбищу» – 1 проект.

- 2017 год «Улица 39 «З» от ул. 5 «З» до ул. Контейнерная» – 1 проект.

Стоимость проектно-изыскательских работ определена в соответствии           со сметной документацией проверенной ОАО «Сургутстройцена».

2. Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса (строительства автомобильной дороги):

- 2013 год выкуп квартир в многоквартирном жилом доме по адресу: улица Нагорная, дом 25, квартиры 1, 2, 3, 4.

Стоимость выкупа объектов недвижимости определена в соответствии            со сметной документацией проверенной БУ ХМАО – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» и рыночной стоимостью объекта.

3. Снос объектов недвижимости для освобождения земельных участков под строительство автомобильных дорог:

- 2013 год снос гостиницы «Сайма» после пожара, по адресу: улица Нагорная, дом 31А.

Стоимость сноса объектов недвижимости определена в соответствии               со сметной документацией проверенной БУ ХМАО – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве».

4. Строительство автомобильных дорог и улиц протяженностью 6,554 км – 2013 год «Улица Университетская от ул. 23 «В» до ул. 7 ПР, 5 пусковой           комплекс» – 0,230 км;

- 2014 год «Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте» (1 пусковой) – 0,560 км;

- 2014 год «Инженерные сети в поселке Снежном» – 1,33 км;

- 2015 год «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы                     до ул. Университетская в городе Сургуте» – 0,500 км.

- 2015 год «Автомобильная дорога к новому кладбищу» – 1,45 км;

- 2016 год «Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте» (2 пусковой) – 0,934 км;

- 2016 год «Автомобильная дорога к новому кладбищу» – 0,7 км;

- 2017 год «Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З» – 0,85 км.

5. Реконструкция дорог и улиц протяженностью 0,774 км.

- 2016 год «Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы          5-В с сетями инженерного обеспечения в городе Сургуте» – 0,774 км.

Стоимость строительства и реконструкции автомобильных дорог определена в соответствии с заключением государственной экспертизы БУ ХМАО – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации                 и ценообразования в строительстве».

6. Ремонт 737,76 тыс. кв. м автомобильных дорог.

- 2013 год – 142,75 тыс. кв. м.;

- 2014 год – 71,0 тыс. кв. м.;

- 2015 год – 122.24 тыс. кв. м.;

- 2016 год – 209.02 тыс. кв. м.;

- 2017 год – 192.75 тыс. кв. м.

Стоимость ремонта автомобильных дорог определяется в соответствии           со сметной документацией проверенной специализированными организациями.

7. Капитальный ремонт 16,47 км линий уличного освещения.

- 2013 год – 3,4 км;

- 2014 год – 3,3 км;

- 2015 год – 2,97 км;

- 2016 год – 3,4 км;

- 2017 год – 3,4 км.

Стоимость капитального ремонта линий уличного освещения определяется в соответствии со сметной документацией проверенной специализированными организациями.

8. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствие с требованиями к эксплуатационному            состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения – 20949,45 тыс. кв. м.

- 2013 год – 4189,89 тыс. кв. м.;

- 2014 год – 4189,89 тыс. кв. м.;

- 2015 год – 4189,89 тыс. кв. м.;

- 2016 год – 4189,89 тыс. кв. м.;

- 2017 год – 4189,89 тыс. кв. м.

Стоимость содержания автомобильных дорог определяется в соответствии со сметной документацией проверенной специализированными организациями.

8. Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы

Достижение поставленных целей программы предусмотрено посредством реализации программных мероприятий, представленных в приложении 2.

В ходе реализации программы отдельные мероприятия могут уточняться, объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов окружного, местного бюджетов на очередной финансовый год и плановый         период.

Расчетный объем средств, необходимых для реализации всех мероприятий программы составляет – 8 104 446,0 тыс. рублей (приложение 3).

9. Механизм реализации долгосрочной целевой программы, система организации контроля за исполнением долгосрочной целевой программы:

Общий контроль за реализацией программы осуществляет первый заместитель главы Администрации города, курирующий департамент городского        хозяйства.

Куратор осуществляет непосредственный контроль за реализацией долгосрочной целевой программы, несет ответственность за эффективность и результативность реализации долгосрочной целевой программы, в том числе за целевым использованием выделенных на реализацию программы бюджетных средств.

Департамент городского хозяйства является администратором долгосрочной целевой программы и осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач, организует контроль и несет ответственность за поступлением           и своевременным расходованием финансовых средств и качественное испол-нение мероприятий долгосрочной целевой программы в части капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог, капитального ремонта линий уличного освещения, комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствие с требованиями к эксплуатационному состоянию.

Единым заказчиком по ремонту автомобильных дорог и улиц, капиталь-ного ремонта линий уличного освещения, комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствие с требованиями             к эксплуатационному состоянию определено муниципальное казенное учреж-дение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

Департамент архитектуры и градостроительства является соадминистра-тором и несет ответственность за поступлением и своевременным расходова-нием финансовых средств и качественное исполнение мероприятий долгосрочной целевой программы в части проектирования, строительства, реконструкции        автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений, сноса и выкупа            объектов недвижимости, а также за целевым использованием бюджетных средств на данные мероприятия и является соисполнителем долгосрочной           целевой программы, предоставляет администратору ежегодный отчет                        об исполнении долгосрочной целевой программы в части проектирования, строительства и реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений, выкупа и сноса объектов недвижимости.

Единым заказчиком по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений, определено муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

В целях подготовки отчетности, департамент архитектуры и градостроительства представляет департаменту городского хозяйства отчет об исполнении мероприятий программы (проектирование, строительство и реконструкция        автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений):

- годовой, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом информацию о ходе реализации мероприятий программы.

Сводный отчет готовит департамент городского хозяйства и представляет отчет об исполнении долгосрочной целевой программы в департамент                      по экономической политики Администрации города:

- годовой, в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

«Строительство, реконструкция,

капитальный ремонт и ремонт

дорожно-уличной сети в городе

Сургуте на период с 2013 по 2017 годы»

Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования

| Наименование | Объем финансирования (тыс. руб) |
| --- | --- |
|  | всего расходов | в том числе по годам: |
|  |  | 2013 год (план) | 2014 год (план) | 2015 год (план) | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) |
| 1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы – всего, в том числе: | 6 412 599,30 | 1 283 069,30 | 1 057 592,10 | 1 274 600,10 | 1 455 137,70 | 1 342 200,10 |
| городской бюджет | 5 234 121,70 | 1 134 393,30 | 934 031,10 | 1 017 381,10 | 1 131 763,10 | 1 016 553,10 |
| окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 1 178 477,60 | 148 676,00 | 123 561,00 | 257 219,00 | 323 374,60 | 325 647,00 |
| федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие источники (инвес-тиции, привлечение внебюджетных кредитных или иных источников) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Объем бюджетных ассигнований администра-тора, в том числе: | 4 790 511,00 | 984 848,30 | 848 027,20 | 865 435,30 | 1 046 100,10 | 1 046 100,10 |
| городской бюджет | 4 594 497,00 | 984 848,30 | 848 027,20 | 800 097,30 | 980 762,10 | 980 762,10 |
| окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 196 014,00 | 0,00 | 0,00 | 65 338,00 | 65 338,00 | 65 338,00 |
| федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие источники (инвес-тиции, привлечение внебюджетных кредитных или иных источников) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора – всего, в том числе: | 1 622 088,30 | 298 221,00 | 209 564,90 | 409 164,80 | 409 037,60 | 296 100,00 |
| городской бюджет | 639 624,70 | 149 545,00 | 86 003,90 | 217 283,80 | 151 001,00 | 35 791,00 |
| окружной бюджет (на условиях софинансирования) | 982 463,60 | 148 676,00 | 123 561,00 | 191 881,00 | 258 036,60 | 260 309,00 |
| федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |