ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 9304 от 20.12.2013

Об утверждении комплексного

плана мероприятий по повышению

безопасности дорожного движения

в городе Сургуте на 2014 – 2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с изменениями от 25.11.2009):

1. Утвердить комплексный план мероприятий по повышению безопас-ности дорожного движения в городе Сургуте на 2014 – 2018 годы согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации комплексного плана мероприятий   по повышению безопасности дорожного движения в городе Сургуте на 2014 – 2018 годы отдельные мероприятия могут уточняться, объемы финансирования подлежат корректировке с учетом утверждаемых расходов местного бюджета на очередной финансовый год.

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить              на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации города Лапина О.М.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение

к постановлению

Администрации города

от ____________ № _________

Комплексный план мероприятий

по повышению безопасности дорожного движения в городе Сургуте на 2014 – 2018 годы

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования в соответствии с утвержденным бюджетом (тыс. руб.) |  |  | Потребность объемов финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2014 – 2018 |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |  |
| 1. Профилактические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Виртуальная викторина «Я знаю ПДД» | департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города (далее – ДКМПиС) | городской бюджет | - | в рамках текущего финансирования основной деятельности |  | - | - | - | - | - |  |  | распространение знаний о правилах дорож-ного движения. |
| 1.2. Брейн-ринг «Знатоки дорожного движения» | ДКМПиС (МБУК «Централизованная библио-течная система») | городской бюджет | - | в рамках текущего финансирования основной деятельности |  | - | - | - | - | - |  | - | формирование и развитие знаний о правилах поведения на дороге |
| 1.3. Семейный проект «Безопасность детей в наших руках». Конкурс видеороликов с после-дующей трансляцией на телевидении | ДКМПиС (МБУК «Централизованная библио-течная система») | городской бюджет | - | в рамках текущего финансирования основной деятельности |  | - | - | - | - | - |  | - | информиро-вание детей о правилах безопас-ного поведения на улице, в школе, на природе и других потен-циально опасных местах |
| 1.4. Организация конкурсов рисунков «Внимание, улица». Организация выставки на площадке Центральной детской библиотеки | ДКМПиС (МБУ ИКЦ «Старый Сургут») | городской бюджет | - | в рамках текущего финансирования основной деятельности |  | - | - | - | - | - |  | - | распространение знаний о правилах дорож-ного движения |
| 1.5. Познавательно-игровые программы и мультиме-дийные презентации по темам: «Дорожная академия», «Дорожные знаки», «Изучаем правила дорожного движения», «Правила дорожного движения для велосипедистов» | ДКМПиС (МБУ ИКЦ «Старый Сургут») | городской бюджет | - | в рамках текущего финансирования основной деятельности |  | - | - | - | - | - |  | - | распространение знаний о правилах дорож-ного движения |
| 1.6. Электронная игра-тест «Правила дорожного движения для детей» | ДКМПиС (МБУК «Сургутский краеведческий музей») | городской бюджет | - | в рамках текущего финансирования основной деятельности |  | - | - | - | - | - |  | - | распространение знаний о правилах дорож-ного движения |
| 1.7. Спектакль «Беспри-зорный перекресток» (по заявкам) | ДКМПиС (МБУК «Сургутский краеведческий музей») | городской бюджет | - | в рамках текущего финансирования основной деятельности |  | - | - | - | - | - |  | - | закреп-ление знаний участ-ников дорож-ного движения о правилах поведения на дороге |
| 1.8. Спектакль «Светофор-дирижер» (по заявкам) | ДКМПиС (МУК ГКО «Сургутский филармонический центр») | городской бюджет | - | в рамках текущего финансирования основной деятельности |  | - | - | - | - | - |  | - | спектакль рассчитан на детей дошкольного и школьного возраста для закреп-ления знаний о ПДД |
| 1.9. Игровая программа на знание правил дорож-ного движения | ДКМПиС (МБУ «Вариант») | городской бюджет | - | в рамках текущего финансирования основной деятельности |  | - | - | - | - | - |  | - | закреп-ление знаний участ-ников дорож-ного движения о правилах поведения на дороге |
| 1.10. Интеллектуальная викторина «Юный инспектор ПДД» | ДКМПиС (МБУ «ЦСП Сибирский легион») | городской бюджет | - | в рамках текущего финансирования основной деятельности |  | - | - | - | - | - |  | - | закреп-ление знаний участ-ников дорож-ного движения о правилах поведения на дороге |
| 1.11. Конкурсно-познава-тельная игра «Безопасность на дороге» | ДКМПиС (МБУ ЦФП «Надежда») | городской бюджет | - | в рамках текущего финансирования основной деятельности |  | - | - | - | - | - |  | - | закреп-ление знаний участников дорож-ного движения о правилах поведения на дороге |
| 1.12. Развивающая игра «Красный. Желтый. Зеленый» | ДКМПиС (МБУ ЦФП «Надежда») | городской бюджет | - | в рамках текущего финансирования основной деятельности |  | - | - | - | - | - |  | - | закреп-ление знаний участников дорожного движения о правилах поведения на дороге |
| 1.13. Конкурс рисунков и плакатов «Светофор» | ДКМПиС (МБУ ЦФП «Надежда») | городской бюджет | - | в рамках текущего финансирования основной деятельности |  | - | - | - | - | - |  | - | закреп-ление знаний участ-ников дорож-ного движения о правилах поведения на дороге |
| 1.14. Викторина «Поло-сатый жезл» | ДКМПиС (МБУ ЦФП «Надежда») | городской бюджет | - | в рамках текущего финансирования основной деятельности |  | - | - | - | - | - |  | - | закреп-ление знаний участ-ников дорож-ного движения о правилах поведения на дороге |
| 1.15. Мероприятия в рамках месячника безопасности дорожного движения «Улица полна неожиданностей». Оформление и размещение стенда в фойе учреждения по безопасности дорожного движения | ДКМПиС (МБОУ ДОД СДЮСШОР «Югория» имени А.А. Пилояна) | городской бюджет | - | в рамках текущего финансирования основной деятельности |  | - | - | - | - | - |  | - | закреп-ление знаний участ-ников дорож-ного движения о правилах поведения на дороге |
| 1.16. Познавательно – игровая программа по правилам дорожного движения со Светофор Светофорычем «Всегда вперед» | ДКМПиС (МАУ «Городской культурный центр») | городской бюджет | - | финансирование отсутствует |  | 195,0 | 195.0 | - | - | - |  | - | закреп-ление знаний участ-ников дорож-ного движения о правилах поведения на дороге |
| 1.17. Постановка игровой программы «Красный, желтый, зеленый) | ДКМПиС (МАУ «ТАиК «Петрушка» | городской бюджет | - | финансирование отсутствует |  | 200,0 | - | 200,0 | - | - |  | - | закреп-ление знаний участ-ников дорож-ного движения о правилах поведения на дороге |
| 1.18. Постановка спектакля «Мой приятель-«Светофор» | ДКМПиС (МАУ «ТАиК «Петрушка» | городской бюджет | - | финансирование отсутствует |  | 300,0 | - | - | 300,0 | - |  | - | закреп-ление знаний участ-ников дорож-ного движения о правилах поведения на дороге |
| 1.19. Интеллектуальная игра «Улица полна неожиданностей». Оформление уголка безопасности в Центральной детской библиотеке | ДКМПиС (МАУ «ТАиК «Петрушка» | городской бюджет | - | финансирование отсутствует |  | 80,0 | - | - | - | 80,0 |  | - | закреп-ление знаний участ-ников дорож-ного движения о правилах поведения на дороге |
| 1.20. Постановка спектакля «Поющий светофор» | ДКМПиС (МАУ «ТАиК «Петрушка» | городской бюджет | - | финансирование отсутствует |  | 300,0 | 300,0 | - | - | - |  | - | закреп-ление знаний участников дорожного движения о правилах поведения на дороге |
| 1.21. Конкурс карикатур «Наши помощники – «знаки» | ДКМПиС (МАУ ПРСМ «Наше время» | городской бюджет | - | финансирование отсутствует |  | 20,0 | - | 20,0 | - | - |  | - | закреп-ление знаний участников дорож-ного движения о правилах поведения на дороге |
| 1.22. Спортивные соревнования «Безопасное колесо» | ДКМПиС (МАУ ПРСМ «Наше время» | городской бюджет | - | финансирование отсутствует |  | 25,0 | - | 25,0 | - | - |  | - | закреп-ление знаний участников дорожного движения о правилах поведения на дороге |
| Итого |  |  |  |  |  | 1 120,0 | 495,0 | 245,0 | 300,0 | 80,0 |  |  |  |
| 1.23. Участие во Всероссийских, окружных конкурсах, соревнованиях, акциях, направленных на формирование у обучающихся культуры безопасного поведения на дорогах города | департамент образования (далее – ДО) | городской бюджет | - | в рамках текущего финансирования основной деятельности |  | - | - | - | - | - |  | - | участие не менее 10 команд муниципальных образовательных учреж-дений. Организация качественной подготовки команд |
| 1.23.1. Подготовка команды для участия на окружном этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 1.23.2. Участие в окружном этапе конкурса вариативных программ в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек» среди образовательных учреждений |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 1.23.3. Реализация профилактических мероприятий в рамках окружных акций «Внимание, дети!», «Неделя безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 1.24. Реализация мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма в рамках учебной и внеурочной деятельности в автогородках и специализированных кабинетах ПДД | ДО | городской бюджет |  | в рамках текущего финансирования основной деятельности |  | - | - | - | - | - |  | - | создание условий для повы-шения правовой грамотности обучающихся по безопасности дорож-ного движения. Вовле-чение обучающихся в социально-проектную деятельность |
| 1.25. Содействие развитию городского обществен-ного движения «Юные инспекторы дорожного движения» | ДО | городской бюджет |  | в рамках текущего финансирования основной деятельности |  | - | - | - | - | - |  | - | развитие отрядов ЮИДД на базе не менее чем 25 образовательных учреж-дений |
| 1.26. Приобретение и издание печатной продукции по пропаганде и соблюдению правил безопасности дорожного движения | УМВД России по г. Сургуту | феде-ральный бюджет | - | финансирование отсутствует |  | - | - | - | - | - |  | - | профилактика и предупреж-дение ДТП, снижения коли-чества ДТП среди участнтков дорож-ного движения |
| - листовки |  |  |  |  |  | 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - баннеры |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - видеоролики |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - трансляция видеороликов |  |  |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - фликеры |  |  |  |  |  | 455,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - плакаты (формата А2) |  |  |  |  |  | 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - плакаты (формата А3) |  |  |  |  |  | 107,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  | 3 342,5 | 495,0 | 245,0 | 300,0 | 80,0 |  | - |  |
| 2. Совершенствование условий дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Строительство подземного пешеходного перехода на развязке № 3 по улице Ленина с выходом к памятнику основателям Сургута | ДАиГ | городской бюджет, окружной бюджет | - | финансирование отсутствует |  | 210 000 | 0 | 10 000 ПИР | 120 000 | 80 000 |  | - | снижение уровня травматизма пеше-ходов. Повы-шение безопасности дорож-ного движения |
| 2.2. Строительство подземного пешеходного перехода на перекрестке улиц Энергетиков и Энгельса | ДАиГ | городской бюджет, окружной бюджет | - | финансирование отсутствует |  | 189 000 | 0 | 9 000 ПИР | 90 000 | 90 000 |  | - | снижение уровня травматизма пеше-ходов. Повы-шение безопасности дорож-ного движения |
| 2.3. Подземный пешеходный переход на перекрестке улиц Ленина – Энтузиастов – Чехова | ДАиГ | городской бюджет, окружной бюджет | - | финансирование отсутствует |  | 245 000 | 0 | 15 000 ПИР | 115 000 | 115 000 |  | - | снижение уровня травматизма пеше-ходов. Повы-шение безопасности дорож-ного движения |
| 2.4. Реконструкция перекрестка ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Маяковского – ул. Музейной с устройством светофорного объекта | ДАиГ | городской бюджет, окружной бюджет | - | финансирование отсутствует |  | 265 000 | 0 | 15 000 ПИР | 130 000 | 120 000 |  | - | снижение уровня травматизма пеше-ходов и аварийности авто-транспорта. Повы-шение безопасности дорож-ного движения |
| 2.5. Устройство дополнительной правоповоротной полосы на перекрестках улиц | ДГХ | городской бюджет | - | финансирование отсутствует |  | 17 099 | 1 423 | 1 735 | 4 405 | 4 768 |  | 4 768 | снижение коли-чества ДТП в районе перекрестков улиц с наибольшей концентрацией ДТП |
| 2.6. Оборудование дорожных знаков на желтом фоне с использованием пленки с повышенной светоотдачей | ДГХ | городской бюджет | - | финансирование отсутствует |  | 637,0 | 127,4 | 127,4 | 127,4 | 127,4 |  | 127,4 | снижение коли-чества ДТП в районе наибольшей концентрацией ДТП |
| 2.7. Ремонт автомобильных дорог | ДГХ | городской бюджет, окружной бюджет | врамках утвержден-ного бюджета на 2013 – 2015 годы – 284196,4; в том числе: на 2014 год средства местного бюджета – 105955,4; на 2015 год средства местного бюджета – 112903,0; средства окружного бюджета – 65338,0 | в рамках долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2013 по 2017 годы» |  | 1665000,0 | 325000,0 | 270000,0 | 270000,0 | 260000,0 |  | 280000,0 | приве-дение покрытия проезжей части в соответствие с требо-ваниями действующих нормативных доку-ментов по обеспечению безопасности дорож-ного движения |
| 2.7.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог | ДГХ | городской бюджет | - |  |  | 535000,0 | 135000,0 | 230000,0 | 230000,0 | 240000,0 |  | 250000,0 | капитальный ремонт автомобильных дорог |
| Всего: |  |  | 284196,4 |  |  | 3226740,0 | 501550,4 | 553362,4 | 1057032,4 | 909895,4 |  | 504895,4 |  |
| 3. Контрольно-надзорные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Обновление и дополнительное приобретение оргтехники | УМВД | феде-ральный бюджет | - | финансирование отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  | износ имею-щегося оборудования |
| - системный блок, манитор |  |  |  |  | 3 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - копировально-множительные аппараты |  |  |  |  | 195,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ламинаторы |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - лазерный принтер |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Обновление транспортной техники, идущей под списание (30 ед.) | УМВД | феде-ральный бюджет | - | финансирование отсутствует | 15 000,0 |  |  |  |  |  |  |  | для увели-чения плот-ности нарядов в очагах аварийности, улуч-шение материально-технической базы |
| 3.3. Приобретение и установка системы управления электронной очередью | УМВД | феде-ральный бюджет | - | финансирование отсутствует | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  | для улучшения качества приема граждан |
| 3.4. Приобретение приборов контроля и фиксации нарушений скоростного режима типа «Бинар», «Визир» с ноутбуком | УМВД | феде-ральный бюджет | - | финансирование отсутствует | 3 450,0 |  |  |  |  |  |  |  | для полноты сбора, проверки и оценки доказательств по существу нарушений ПДД, тем самым снижения аварийности и тяжести последствий ДТП |
| 3.5. Приобретение приборов для определения светопропускной способ-ности стекол транспортных средств «ИСС-1» | УМВД | феде-ральный бюджет | - | финансирование отсутствует | 460,0 |  |  |  |  |  |  |  | для полноты сбора, проверки и оценки доказательств по существу нару-шений ПДД, тем самым снижения аварийности и тяжести последствий ДТП |
| 3.6. Приобретение «Алкотестер PRO-100 combi@ | УМВД | феде-ральный бюджет | - | финансирование отсутствует | 1 200.0 |  |  |  |  |  |  |  | снижение временных затрат сотрудниками ДПС для про-верки водителей на наличие состояния алкоголь-ного опьянения |
| 3.7. Приобретение двухсторонних видеорегистраторов с аудиозаписью | УМВД | феде-ральный бюджет | - | финансирование отсутствует | 1 320,0 |  |  |  |  |  |  |  | для полноты сбора доказательной базы. В целях исклю-чения жалоб, отмен постановлений на дела об административных правонаруше-ниях |
| 3.8. Приобретение мототранспортных средств со светографической раскраской | УМВД | феде-ральный бюджет | - | финансирование отсутствует | 1 830,0 |  |  |  |  |  |  |  | для пресе-чения грубых нару-шений правил дорож-ного движения |
| 3.9. Приобретение специального обмундирования сотрудников ДПС ОБДПС (без учета Мотошлемов и Гарнитуры) всего: | УМВД | феде-ральный бюджет | - | финансирование отсутствует | 990,228 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - брюки (лето) |  |  |  |  | 11,970 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - куртка (лето) |  |  |  |  | 16,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мотоботинки (лето) |  |  |  |  | 9,599 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мотоперчатки (лето) |  |  |  |  | 4,615 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мотоперчатки (демесе-зонные) |  |  |  |  | 3,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - функциональные носки |  |  |  |  | 1,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - функциональные чулки |  |  |  |  | 1,189 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - брюки (холод) |  |  |  |  | 25,410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - куртка (холод) |  |  |  |  | 26,086 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мотоботинки (холод) |  |  |  |  | 15,527 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - функциональные носки |  |  |  |  | 1,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - функциональные чулки |  |  |  |  | 1,189 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мотоперчатки (холод) |  |  |  |  | 6,056 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мотошлем |  |  |  |  | 119,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. Гарнитура (Коммуникационная система+АКБ) |  |  |  |  | 76,312 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. Обучение инспекторов ДПС экстремальному вождению мототранспортных средств |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. Два мотоцикла с оборудованием, обучением |  |  |  |  | 3 196,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  | 32 181,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 284196,4 |  |  |  | 3262263,75 |  | 502045,4 | 553607,4 | 1057332,4 | 909975,4 |  | 504895,4 |  |