СПРАВКА

по результатам документарной проверки  отчета за 2013 год муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» создано путём изменения типа существующего муниципального учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» на основании распоряжения Администрации города от 28.07.2011 № 2009 «О создании муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

Муниципальное учреждение создано на основании распоряжения Администрации от 10.08.2010 № 2488 О реорганизации и переименовании муниципального учреждения «Дорожно-транспортная дирекция». С 01.10.2010 муниципальное учреждение «Дорожно-транспортная дирекция» реорганизовано в форме присоединения к нему муниципального учреждения «Дирекция капитального ремонта и строительства объектов инженерной инфраструктуры» и переименовано в муниципальное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

Учредителем и собственником имущества учреждения является муниципальное образование городской округ город Сургут.

Функции и полномочия учредителя возложены на Администрацию города Сургута.

На основании распоряжения Администрации города от 01.06.2011 №1340 «Об утверждении Положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций» куратором учреждения является департамент городского хозяйства  Администрации города.

Полное официальное наименование учреждения: муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса». Сокращенное официальное наименование учреждения: МКУ «ДДТиЖКК».

Юридический адрес учреждения: 628417, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул.Федорова, д. 5/3.

Почтовый адрес учреждения: 628417, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул.Федорова, д. 5/3.

Фактический адрес учреждения: 628417, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул.Федорова, д. 5/3.

Основные финансово-экономические показатели деятельности учреждения

Общий объем бюджетных ассигнований на 2013 год по учреждению составил 2 451 793,440 тыс.руб., кассовое  исполнение – 2 360 778,558 тыс.руб. или 96% от утвержденного бюджета:

| № | Наименование статей | Уточненный план (руб.) | Кассовые расходы (руб.) | Отклонение (руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание МКУ "ДДТ и ЖКК" | 60 391 698 | 58 903 741 | -1 487 957 | 98% |
| 2 | Расходы, связанные с выполнением основных функций учреждения | 2 391 401 742 | 2 301 874 817 | -89 526 925 | 96% |
| ИТОГО | 2 451 793 440 | 2 360 778 558 | -91 014 882 | 96% |

Кассовое исполнение по содержанию МКУ «КГХ» составило 58 903,741 тыс.руб. или 98% от утвержденного объема бюджетных ассигнований., в том числе:

| Наименование статей | Уточненный план, руб. | Кассовые расходы, руб. | Абсолютное отклонение, руб. | % исполне-ния | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заработная плата | 39 372 700,00 | 39 353 047,12 | - 19 652,88 | 100% | Экономия по оплате труда, выплатам социального характера и начислениям на выплаты по оплате труда и выплаты в связи с отсутствием случаев использования бюджетных ассигнований (единовременное пособие работникам, вступающим в первый брак, компенсация стоимости проезда к месту отдыха и обратно). Предоставление выплат социального характера носит заявительный характер. Расходы произведены в объеме обращений |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9 245 329,29 | 9 245 329,29 | 0,00 | 100% |  |
| Прочие выплаты | 2 317 800,00 | 1 434 506,56 | - 883 293,44 | 62% |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 212 370,71 | 208 236,48 | - 4 134,23 | 98% |  |
| Командировочные расходы в части проезда к месту проведения командировки | 57 474,00 | 0,00 | - 57 474,00 | 0% | Экономия в связи с проведением семинаров на территории города |
| Командировочные расходы в части проживания | 27 000,00 | 0,00 | - 27 000,00 | 0% | Экономия в связи с проведением семинаров на территории города |
| Услуги связи | 553 400,00 | 475 978,35 | - 77 421,65 | 86% | Экономия в связи со снижением фактических затрат на внутризоновую и междугороднюю связь, расходы оплачиваются по факту предоставленных услуг. |
| Аренда имущества | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100% |  |
| ТО абонентских устройств | 38 300,00 | 2 548,80 | - 35 751,20 | 7% | Экономия в связи со снижением фактических затрат по причине смены оператора связи в 2013 году |
| Услуги в области информационных технологий | 152 090,00 | 152 090,00 | 0,00 | 100% |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 279 400,00 | 115 086,39 | - 164 313,61 | 41% | Экономия в связи с отсутствием случаев для использования бюджетных ассигнований по приобретению компьютерной техники. Не приобретена техника, заявленная на муниципальный заказ в связи с возвратом технического задания для уточнения технических характеристик. Повторная подача заявки была не целесообразна, т.к. согласно регламентных сроков заявки на текущий финансовый год принимаются до 1 декабря |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 403 710,00 | 398 134,00 | - 5 576,00 | 99% | Экономия в связи со снижением фактических затрат в результате уточнения стоимости оригинальных расходных материалов |
| Почтовые расходы | 13 000,00 | 10 937,57 | - 2 062,43 | 84% | Экономия в связи со снижением фактических затрат. Расходы оплачены по факту предоставленных услуг. |
| Транспортные услуги | 4 063 071,95 | 4 062 945,32 | - 126,63 | 100% | Экономия по результатам проведения муниципального заказа |
| Коммунальные услуги | 664 489,49 | 517 508,77 | - 146 980,72 | 78% | Экономия в связи со снижением фактических затрат по причине оплаты коммунальных услуг по показаниям приборов учета. |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 463 570,85 | 463 570,77 | - 0,08 | 100% |  |
| Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества | 741 731,03 | 741 731,03 | 0,00 | 100% |  |
| Ремонт объектов по отдельным договорам | 60 600,00 | 60 600,00 | 0,00 | 100% |  |
| Прочие работы, услуги | 133 580,03 | 112 570,00 | - 21 010,03 | 84% | Экономия в связи со снижением фактических затрат по поставке журналов и сборников. |
| Услуги по страхованию | 55 604,24 | 13 545,00 | - 42 059,24 | 24% | Экономия в связи с отсутствием случаев для использования бюджетных ассигнований по страхованию в результате передачи техники (автобусов) на баланс в ДИЗО |
| Участие в курсах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 100% |  |
| Услуги вневедомственной охраны | 558 408,00 | 558 408,00 | 0,00 | 100% |  |
| Проведение проектных и изыскательских работ в целях разработки проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, ремонта, реставрации объектов, а также работ по ее экспертизе | 1 100,00 | 0,00 | - 1 100,00 | 0% | Экономия в связи с отсутствием случаев для использования бюджетных ассигнований по проверке смет (отсутствие потребности в выполнении работ) |
| Увеличение стоимости основных средств | 270 239,00 | 270 239,00 | 0,00 | 100% |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 358 229,15 | 358 228,63 | -0,52 | 100% |  |
| Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственной пошлины и сборов, разного рода платежей, в бюджеты всех уровней | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 100% |  |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 100% |  |
| Отчисления в профсоюзный комитет | 58 600,00 | 58 600,00 | 0,00 | 100% |  |
| Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственной пошлины и сборов, разного рода платежей, в бюджеты всех уровней | 159 700,00 | 159 700,00 | 0,00 | 100% |  |
| Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, другие экономические санкции | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100% |  |
| ИТОГО на содержание МКУ «ДДТ и ЖКК» | 60 391 697,74 | 58 903 741,08 | - 1 487 956,66 | 97% |  |

Кассовое исполнение по расходам, связанным с выполнением основных функций учреждения. составило 2 360 778,558 тыс. руб. или 96% от утвержденного объема бюджетных ассигнований, том числе:

| Наименование статей | Уточненный план, руб. | Кассовые расходы, руб. | Абсолютное отклонение, руб. | % испол-нения | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС | 814 984,42 | 629 803,93 | - 185 180,49 | 77% | Экономия в связи со снижением фактических затрат по причине уточнения объёмов работ по противопаводковым мероприятиям в жилом секторе |
| Техническое обслуживание системы контроля за транспортными потоками УВД ("Навигация") | 1 750 700,00 | 1 750 647,77 | -52,23 | 100% |  |
| Субсидия на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных | 10 929 500,00 | 9 437 502,26 | - 1 491 997,74 | 86% | Количество отловленных собак меньше планируемого, фактически сложившиеся расходы ниже запланированных |
| Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам | 652 609 800,00 | 650 227 302,96 | - 2 382 497,04 | 99,6% | - Экономия в связи с применением штрафных санкций к перевозчикам (1 990 903,52 руб.); - Экономия в связи с отсутствием случаев для использования бюджетных ассигнований на выплату аванса по городским пассажирским перевозкам за январь 2014 года в соответствии с условиями заключенных соглашений на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 (237 001,00 руб.); - экономия в связи с условиями заключенных соглашений на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 года. Возмещение затрат за декабрь месяц с зачетом авансового платежа осуществляется после предоставления отчетных данных в январе месяце, вследствие чего образовалась кредиторская задолженность по городским пассажирским перевозкам (154 592,52 руб.) |
| Прочие расходы | 22 430 037,08 | 0,00 | - 22 430 037,08 | 0% | Экономия в связи с отсутствием случаев для использования бюджетных ассигнований по оплате исполнительного листа по городским пассажирским перевозкам. Правовым управлением Администрации города Сургута была подана кассационная жалоба. Судебное заседание арбитражного суда состоялось 23 января 2014 года. В соответствии с постановлением дело подлежит направлению на новое рассмотрение для исследования возникших вопросов в ходе заседания. |
| Установка маршрутных указателей | 2 002 000,00 | 1 598 013,09 | - 403 986,91 | 80% | - Экономия в связи со снижением фактических затрат по причине уточнения объёмов работ; установлено меньшее количество маршрутных указателей в связи с изменением транспортной сети города (393 386,91 руб.); - экономия по результатам проведения муниципального заказа (10 028,00 руб.); - экономия в связи со снижением фактических затрат по изготовлению и установке маршрутных указателей на остановочных пунктах общественного транспорта в результате уточнения сметной стоимости при формировании конкурсной документации (572,00 руб.) |
| Приобретение и установка автопавильонов, урн | 5 285 255,00 | 2 464 128,07 | - 2 821 126,93 | 47% | - Экономия в связи с неисполнением подрядчиком договорных обязательств (2 776 326,93руб.); - экономия по результатам проведения муниципального заказа (44 800,00 руб.) |
| Ремонт автомобильных дорог | 376 292 326,74 | 374 236 163,38 | - 2 056 163,36 | 99,4% | -Экономия в связи со снижением фактических затрат: * в результате уточнения объёмов работ. Не выполнены работы по устройству тротуаров из-за низких температур наружного воздуха (348 869,85 руб.), устройству дорожной одежды кармана автобусной остановки, заезда из асфальтобетона, установке бортового камня, ограждения по причине большого количества инженерных сетей в зоне выполнения работ. Переустройство инженерных сетей требует дополнительных затрат на разработку ПИР и выполнение СМР, которые бюджетом на 2013 год не были предусмотрены (1 642 180,84 руб.); *расходы по проверке смет на ремонт и содержание дорог произведены по фактической потребности (42 138,08 руб.); - экономия по результатам проведения муниципального заказа (22 974,59 руб.) |
| Капитальный ремонт дорог | 13 963 823,64 | 2 168 706,78 | - 11 795 116,86 | 16% | Экономия в связи с отсутствием случаев для использования бюджетных ассигнований по капитальному ремонту линий уличного освещения по ул.Электротехнической. Строительно-монтажные работы заявляются на конкурс после выполнения ПИР. Ассигнования утверждены решением Думы города № 331-V ДГ от 30.04.2013. Выполнение ПИР принято в ноябре 2013 года по причине длительности процедуры, предшествующей выполнению ПИР: - проведение обследований объекта, проверка смет ОАО ИЦ "Сургутстройцена" ; - размещение муниципального заказа на выполнение ПИР; - изготовление ПИР – сентябрь, октябрь месяцы согласно условиям контракта. Требуемый срок выполнения СМР 2 месяца при температуре не ниже 15 С в связи с чем выполнение работ перенесено на 2014 год. |
| Содержание дорог в чистоте | 553 402 043,56 | 546 850 007,97 | - 6 552 035,59 | 99% | - Экономия по результатам проведения муниципального заказа по зимнему содержанию дорог (7 988,00 руб.) ; - Экономия в связи со снижением фактических затрат в результате уточнения периода содержания вновь введённых объектов (1 303 747,00 руб.), по причине не проведения части запланированных праздничных мероприятий (903 560,00 руб.), по причине перекрытия дорог в период проведения ремонтных работ (2 378 394,00 руб.), в связи с оплатой расходов по утилизации снега по фактическому объёму выпавших осадков (1 958 346,59) |
| Содержание дорог (устранение повреждений дорожных покрытий, восстановление и заполнение швов в дорожном покрытии, исправление и замена секций ограждений, содержание автобусных остановок, профилирование обочин автогрейдером, нанесение дорожной разметки, содержание дождевой канализации, содержание средств регулирование дорожного движения) | 80 064 252,46 | 73 280 303,11 | - 6 783 949,35 | 92% | - Экономия в связи со снижением фактических затрат в результате уточнения объёмов работ (1 154 028,67 руб.); - Экономия в связи с отсутствием случаев для использования бюджетных ассигнований (5 629 920,68 руб.). Контракт с ЗАО "Спецтоннельстрой" расторгнут по причине не выполнения работ (работы по установке решеток и крышек водоприемных колодцев, установке ж/б плит перекрытия с люками и дождеприемниками, откачке воды и очистке колодцев не выполнены в связи с отсутствием необходимости) . |
| Прочие работы, услуги по содержанию дорог (инвентаризация, паспортизация объектов, отбор и анализ проб сточных вод, разработка рабочей документации на внедрение АСУДД на перекрестках города Сургута и т.п.) | 4 022 417,69 | 3 218 473,77 | -803 943,92 | 80% | Экономия в связи с неисполнением подрядчиком договорных обязательств по паспортизации и инвентаризации объектов. |
| Устройство светофорного объекта по ул.Геологической | 1 275 163,46 | 1 275 163,46 | 0,00 | 100% |  |
| Прочие расходы (возмещение вреда и выплата компенсаций по решению судебных органов и оплата судебных издержек, плата за негативное воздействие на окружающую среду, уплата налогов и прочее) | 1 633 479,05 | 1 613 479,02 | - 20 000,03 | 99% | Экономия в связи с отсутствием случаев для использования бюджетных ассигнований по уплате госпошлин и сборов, т.к. оплата расходов производится по мере необходимости. |
| Работы, услуги по реализации Долгосрочная целевая программа «Доступная среда города Сургута на 2012-2015 годы» (оборудование регулируемых пешеходных переходов табло обратного отсчета времени и звуковой сигнализацией) | 347 316,48 | 347 316,48 | 0,00 | 100% |  |
| Субсидия на возмещение затрат по содержанию средств регулирования дорожного движения | 46 392 518,10 | 45 418 675,66 | - 973 842,44 | 98% | Экономия в связи со снижением фактических затрат СГМУП «Горсвет» по следующим причинам: - снижение выплат социального характера работникам, - экономия по статье заработная плата по причине предъявления листов нетрудоспособности, - снижение расходов по эксплуатации автотранспорта по причине отсутствия необходимости в приобретении запчастей, - снижение расходов по электроэнергии вследствие снижения тарифа по электроснабжению, проведением мероприятий по энергосбережению, расчетом с поставщиком согласно показаний приборов учета |
| Содержание линий уличного освещения | 49 039 116,82 | 43 313 778,16 | - 5 725 338,66 | 88% | Экономия в связи со снижением фактических затрат: - в результате уточнения протяжённости линий согласно проведённой инвентаризации (1 769 111,37 руб); - по причине оплаты расходов за фактически потреблённую электроэнергию (3 433 225,02 руб.); - в результате уточнения периода содержания вновь введённых объектов линий уличного освещения (307 602,93 руб.); - по прочему содержанию линий уличного освещения (215 399,34 руб.), т.к. данные работы производились по фактической потребности (обслуживание и замена светильников, замена и окраска опор) |
| Прочие работы, услуги по содержанию линий уличного освещения (инвентаризация, паспортизация объектов, утилизация ламп, проверка смет) | 392 700,00 | 208 880,23 | - 183 819,77 | 53% | - Экономия по результатам размещения муниципального заказа (54 727,66 руб.); - экономия в связи с неисполнением подрядчиком договорных обязательств (101 636,88 руб.); - Экономия в связи со снижением фактических затрат в результате уточнения объёмов работ (27 455,23руб.) |
| Субсидия на возмещение затрат по содержанию линий уличного освещения | 53 004 065,82 | 51 778 325,12 |  | 98% | Экономия в связи со снижением фактических затрат по СГМУП «Горсвет» по следующим причинам: - снижение тарифа по электроснабжению, - снижение выплат социального характера, - экономия по статье заработная плата по причине предъявления листов нетрудоспособности, снижение расходов по эксплуатации автотранспорта по причине отсутствия необходимости в приобретении запчастей . |
| Субсидия на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 88 206 694,51 | 84 050 976,92 | - 4 155 717,59 | 95% | - Экономия в связи с отсутствием случаев для использования бюджетных ассигнований. Расходы по благоустройству МКД ул.Толстого д.26 не приняты в связи с выявленными несоответствиями качества асфальтобетонной смеси СНИПу (2 207 244,45 руб.); - экономия в связи со снижением фактических затрат в результате уточнения фактических площадей в границах дворовых территорий МКД (894 984,23 руб.); - экономия в связи со снижением фактических затрат в результате уточнения сметных расчетов (1 053 488,91 руб.) |
| Обследование домов на предмет признания их непригодными для проживания либо аварийными | 695 465,08 | 695 465,08 | 0,00 | 100% |  |
| Субсидия на возмещение затрат на приобретение и установку спортивных и плоскостных сооружений на территории многоквартирных домов | 18 410 384,06 | 6 578 588,74 | - 11 831 795,32 | 36% | - Экономия в связи со снижением фактических затрат *в результате уточнения сметной стоимости (502 266,87 руб.); *в результате уточнения объемов работ (часть работ не была выполнена ввиду отсутствия протоколов собрания собственников – 1 229 045,79 руб.); - Экономия в связи с неисполнением обязательств подрядными организациями: ООО "Школа.ру" нарушены сроки начала выполнения работ в связи с чем завершить работы не представилось возможным из – за низкой температуры наружного воздуха (9 627 521,58 руб.); ООО "СтройМатик" отказался выполнять работы без объяснения причин (472 961,08 руб.) |
| Освобождение и ремонт муниципальных жилых помещений | 988 703,46 | 944 964,78 | - 43 738,68 | 96% | - Экономия в связи с отсутствием случаев для использования бюджетных ассигнований, т.к. не поступало ни одной заявки на выполнение данного вида работ от Управления учета и распределения жилья; (36 400,00 руб.) - Экономия в связи с уточнением сметной стоимости (5 864,16 руб.); - Экономия от размещения муниципального заказа (1 474,52 руб.) |
| Субсидия на возмещение затрат на приобретение и установку детских игровых площадок | 24 600 000,00 | 24 298 491,17 | - 301 508,83 | 99% | Экономия в связи со снижением фактических затрат в результате уточнения сметной стоимости; |
| Реконструкция канализационного коллектора от КНС-12(7) г.Сургут | 240 574 000,00 | 238 163 383,83 | - 2 410 616,17 | 99% | Экономия от проведения муниципального заказа |
| Субсидия на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду | 99 518 826,87 | 97 896 368,32 | - 1 622 458,55 | 98% | Работы выполнены в полном объеме. Экономия сложилась в связи со снижением фактических затрат по следующим причинам: - уменьшен объем водоотлива на 40% ; - не использован запас трубопроводов, входящий в состав проектно-сметной документации с учетом потерь и отходов; - не использованы затраты по зимнему удорожанию и непредвиденным расходам, предусмотренные сводным сметным расчетом; - откорректированы объемы по восстановлению элементов благоустройства; - исключены объемы по прокладке сетей и установке запорной арматуры в теплофикационной камере. |
| Субсидия на возмещение затрат по установке общедомовых приборов учёта потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, индивидуальных приборов учета газа в муниципальных жилых помещениях | 20 100,00 | 20 058,91 | - 41,09 | 100% |  |
| Субсидия на возмещение затрат по установке общедомовых приборов учёта в многоквартирных домах | 14 448,97 | 14 448,97 | 0,00 | 100% |  |
| Демонтаж газовой установки | 395 943,34 | 395 943,34 | 0,00 | 100% |  |
| Реконструкция объектов электросетевого хозяйства (ПИР) | 365 000,00 | 360 000,00 | - 5 000,00 | 99% | Экономия в связи со снижением фактических затрат в результате уточнения сметной стоимости проектных работ |
| Предоставление биотуалетов на общегородские праздники | 356 516,15 | 356 516,15 | 0,00 | 100% |  |
| Содержание объектов благоустройства | 456 733,99 | 444 115,64 | - 12 618,35 | 97% | Экономия в связи с неисполнением подрядчиком договорных обязательств по содержанию детской площадки по ул.Бажова 2Б, 2В |
| Ликвидация несанкционированных свалок | 520 282,46 | 520 282,46 | 0,00 | 100% |  |
| Услуги метеослужбы | 179 500,00 | 179 495,75 | - 4,25 | 100% |  |
| Новое кладбище (отвод земельного участка) | 154 800,00 | 130 000,00 | - 24 800,00 | 84% | Экономия от проведения муниципального заказа |
| Субсидия на возмещение затрат по сносу домов и строений | 29 504 587,48 | 29 466 111,09 | - 38 476,39 | 99,8% | Экономия в связи со снижением фактических затрат в результате уточнения сметной стоимости |
| Зимнее содержание проездов к жилым строениям и строениям приспособленных для проживания | 4 770 887,37 | 4 583 992,12 | - 186 895,25 | 96% | Экономия в связи со снижением фактических затрат по утилизации снега. Расходы по утилизации снега оплачиваются по фактическому объёму выпавших осадков |
| Ремонт квартир ветеранам | 4 286 957,86 | 1 373 024,53 | - 2 913 933,33 | 32% | - Экономия в связи с отсутствием случаев для использования бюджетных ассигнований. 29 квартир не были обследованы по причине ограничения собственниками доступа в жилые помещения (2 800 729,62 руб.); - экономия по результатам размещения муниципального заказа на выполнение работ по ремонту жилых помещений ветеранам войны (68 521,02 руб.) |
| Ремонт жилых помещений детям сиротам | 1 730 410,00 | 1 585 917,74 | - 144 492,26 | 92% | - Экономия в связи со снижением фактических затрат по ремонту квартиры в результате отказа УК ООО "ДЕЗ ВЖР" в согласовании замены труб и стояков (11 47297 руб.); - экономия в связи с неисполнением подрядчиком договорных обязательств без объяснения причин (123 535,84 руб.); - экономия в связи со снижением фактических затрат в результате уточнения сметной стоимости по ремонту ( 9 483,45 руб.) |
| Итого расходов, связанных с выполнением основных функций учреждения | 2 391 401 741,92 | 2 301 874 816,76 | - 89 526 925,16 | 96% |  |

Штатное расписание  МКУ «ДДТ и ЖКК» согласовано департаментом городского хозяйства Администрации города в количестве 47 единиц. На конец отчетного периода количество штатных единиц не изменилось.

Среднегодовая численность работников за 2013 год составила 47 человек, средняя заработная плата за 2013 год – 69 728 рублей.

На конец отчетного периода в МКУ «ДДТ и ЖКК» отсутствуют сотрудники, работающие по гражданско-правовым договорам.

По состоянию на 31.12.2013 года балансовая стоимость нефинансовых активов составляет 22 408 608 456,24 рублей, остаточная стоимость нефинансовых активов – 13 603 290 649,68 рублей, дебиторская задолженность – 29 620 093,30 рублей, кредиторская задолженность составила  минус 391 737,72 рублей.

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность на конец 2013 года отсутствует.

В 2013 году закупка товаров, работ и услуг осуществлялась путем  проведения открытых конкурсов, запроса котировок и путем размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на сумму (100 000 рублей)  в течение квартала, не превышающую установленного Центральным банком РФ (ЦБР) предельного размера расчетов наличными деньгами в РФ между юридическими  лицами по одной сделке.

Требования, предъявляемые к запросу котировок, котировочной заявке выполнены без нарушений. Извещения  о проведении запроса котировок и проекты контрактов, заключаемые по результатам  проведения такого запроса размещались на официальном сайте Российской Федерации. Порядок проведения запроса котировок, подача котировочных заявок, регистрация  и оформление контрактов  осуществлялась без нарушений.

Оплата выполненных работ производилась на основании актов выполненных работ в соответствии с условиями заключенных контрактов и договоров.

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности за 2013 год  показал, что  дебиторская задолженность МКУ «ДДТ и ЖКК» снизилась на 54 868,715 тыс.руб. или на 65 %, кредиторская задолженность на 8 147,157 тыс.руб. или на 95%.

Деятельность МКУ «ДДТ и ЖКК» осуществляется в соответствии с функциями, определенными уставом, за 2013 год в ходе выполнения работ были достигнуты следующие результаты:

- обеспечено комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения 4 241,79 тыс. кв.м автомобильных дорог;

- отремонтировано 339,15 тыс.кв.м автомобильных дорог;

- произведен капитальный ремонт 1,73 км линий уличного освещения;

- в рамках реализации программы «Доступная среда»  произведено оснащение объектов транспортной инфраструктуры для безопасного беспрепятственного передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в частности 12 пешеходных переходов обустроены табло обратного отсчета времени, 3 остановочных пункта обустроены посадочными площадками, отремонтировано 2,54 тыс.кв.м тротуаров для обеспечения безопасных подходов;

- городским пассажирским транспортом по субсидируемым маршрутам перевезено 17 334млн.чел.;

- начаты работы по реконструкции канализационного коллектора от КНС-12 (7), завершение работ запланировано в 2014 году;

- изготовлены ПИР по реконструкции электросетевого хозяйства, выполнение работ запланировано в 2014 году;

- в отношении жилищного фонда выполнены работы по ремонту 5 муниципальных помещений, по благоустройству дворовых территорий площадью 56 364,45 кв.м., на территориях многоквартирных домов установлено 12 спортивных плоскостных сооружений, 100 детских игровых площадок; обследовано 113 домов на предмет признания их непригодными для проживания либо аварийными, снесено 50 строений;

- в рамках оказания социальной помощи населению были выполнены работы по ремонту 11 квартир ветеранам войны, 9 квартир детям – сиротам.

Постановлением Администрации города от 12.02.2013 № 858  «Об утверждении муниципального задания на выполнение муниципальных работ  на 2013 – 2015 годы муниципальным казённым учреждением «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» учреждению утверждено муниципальное задание на выполнение муниципальной работы «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде». Объем финансового обеспечения муниципального задания за 2013 год составил 6 178 194 руб. В рамках выполнения муниципального задания учреждением выполнены следующие виды работ:

- содержание детских площадок площадью 8 262,0 кв.м ;

- ликвидация несанкционированных свалок объемом 1111,0 куб.м;

- содержание 6 водопропускных канав ;

- зимнее содержание проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания площадью 105 049,90 кв.м

Заключение

Отчетность МКУ «ДДТ и ЖКК» осуществлялась своевременно, в установленном объеме.

Бюджетная смета учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств.

Утвержденные показатели бюджетной сметы соответствуют доведенным до учреждения лимитам бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций проверяемого  учреждения.

Директор департамента городского хозяйства					В.В. Кочетков

Дмитриева Н.А. 524399

Клещевникова Е..А. 524450