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о реализации вектора развития «Инженерная инфраструктура» 
направления «Жизнеобеспечение» Стратегии 
социально-экономического развития города Сургута 
до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года 
за 1 полугодие 2026 год

Раздел I. Цель и задачи вектора.
Цель вектора – создание, модернизация и поддержание в надлежащем состоянии объектов и систем инженерной инфраструктуры.
Задачи вектора:
- повышение надежности централизованных инженерных систем;
- повышение энергетической эффективности централизованных инженерных систем;
- создание условий для подключения перспективных абонентов 
к централизованным системам инженерного обеспечения;
- обеспечение 100% городского населения качественной питьевой водой из источников централизованного водоснабжения;
- обеспечение сбора, транспортировки и очистки поверхностных стоков;
- создание условий для развития использования энергоэффективных технологий потребителями.
Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года (далее – Стратегия города - 2050).
Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии города - 2050 по вектору развития «Инженерная инфраструктура» 
направления «Жизнеобеспечение» за 1 полугодие 2026 год представлен в приложении 1 к отчету.
Стратегией города - 2050 по вектору «Инженерная инфраструктура» определено 9 целевых показателя для их достижения до 2050 года поэтапно 
(в 5 этапов), где первый этап – это трехлетний период с 2024 по 2026 годы, начиная с 2024 года. 
Показатель 53. «Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %». Показатель рассчитывается по итогам года.
Показатель 54. «Доля нормативных потерь тепловой энергии 
при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования, %». Показатель рассчитывается по итогам года.
Показатель 55. «Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть на территории муниципального образования, %». Показатель рассчитывается по итогам года.
Показатель 56. «Доля нормативных потерь электрической энергии 
при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования, %». Показатель рассчитывается по итогам года.
Показатель 57. «Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %». Исполнение показателя 100%.
Показатель 58. «Доля населения в многоквартирных жилых домах, охваченных услугой централизованного водоотведения, %». Исполнение показателя 100%.
Показатель 59. «Доля ливневых сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные дождевые системы водоотведения, %». Исполнение показателя 100%.
В рамках муниципального контракта, заключенного между МКУ «Управление капитального строительства» и ООО «ВОТЕР-Про» ведется разработка проектной документации на строительство сетей ливневой канализации с локально-очистными сооружениями в Западном, Центральном и Восточном районах города.
Показатель 60. «Количество разработанных и актуализированных схем тепло-, водоснабжения, водоотведения, ед.». Показатель рассчитывается 
по итогам года.
На 2026 год запланирована актуализация схемы теплоснабжения (1 ед.) и схемы водоснабжения (1 ед.). В отчетном периоде постановлением Главы города от 19.06.2026 № 47 утверждена схема теплоснабжения.
Показатель 61. «Уровень удовлетворенности заявителей эффективностью процедуры подключения к газораспределительным сетям.
Значение показателя на I полугодие 2026 года составляет – 51,6 % (на основании телефонного анкетирования респондентов, в отношении которых газораспределительная организация выполнила мероприятия по подключению к сетям газораспределения) при плановом значении – 33,6 %. Исполнение показателя 153,6%.
В рамках вектора развития «Инженерная инфраструктура» реализуется флагманский проект «Развитие дождевой канализации». 
В рамках заключенных МКУ «Управление капитального строительства» муниципальных контрактов ведутся проектно-изыскательские работы 
на объекты: «Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для Западного и Центрального районов в г. Сургуте»; «Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для Восточного района в г. Сургуте».  Срок окончания работ 4 квартал 2026 год.
Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
По итогам проведенного анализа можно сделать вывод о промежуточном достижении цели вектора развития «Инженерная инфраструктура». Подведение итогов по достижении цели вектора проводится по окончанию 2026 года.
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                                                                                                                                              Приложение 1 к отчету                                                                                                                               
о реализации вектора развития «Инженерная инфраструктура» направления «Жизнеобеспечение» Стратегии города - 2050 за 1 полугодие 2026 год                                                                                                                                                            
                                                                                                                                             
Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии города - 2050 за 1 полугодие 2026 год

	Показатели
	План
2024 – 2026
(I этап)
	Факт
2026 год
	Исполнение (%)


	Направление – Жизнеобеспечение

	Вектор – Инженерная инфраструктура

	53. Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (на последний отчетный год этапа), %
	3,00
	-
	Показатель рассчитывается по итогам года

	54. Доля нормативных потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования (на последний отчетный год этапа), %
	10,58
	-

	Показатель рассчитывается по итогам года

	55. Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть на территории муниципального образования 
(на последний отчетный год этапа), %
	9,48
	-
	Показатель рассчитывается по итогам года

	56. Доля нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования 
(на последний отчетный год этапа), %
	6,7
	-
	Показатель рассчитывается по итогам года

	57. Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (на последний отчетный год этапа), %
	99,0
	99,0
	100,0

	58. Доля населения в многоквартирных жилых домах, охваченных услугой централизованного водоотведения (на последний отчетный год этапа), %
	100,0
	100,0
	100,0

	59. Доля ливневых сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные дождевые системы водоотведения (на последний отчетный год этапа), %
	100,0
	100,0
	100,0

	60. Количество разработанных и актуализированных схем тепло-, водоснабжения, водоотведения (нарастающим итогом на последний отчетный год этапа), ед.
	4
	3
	75,0*

	61. Уровень удовлетворенности заявителей эффективностью процедуры подключения к газораспределительным сетям (на последний отчетный год этапа), %
	33,6
	51,6
	153,6



* На 2026 год запланирована актуализация схемы теплоснабжения (1 ед.) и схемы водоснабжения (1 ед.). По результатам проведенных 05.06.2026 публичных слушаний принято решение об утверждении схемы теплоснабжения, соответствующее постановление Главы города 
от 19.06.2026 № 47.
















