Приложение

к постановлению

Администрации города

от ____________ № _________

# Муниципальная программа 
«Развитие транспортной системы города Сургута»

1. Основные положения.

| Куратор муниципальной программы | Агафонов Сергей Александрович, заместитель Главы города |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Алексеев Сергей Алексеевич, директор департамента городского хозяйства Администрации города (далее – ДГХ) |
| Период реализации муниципальной программы | этап I: 01.01.2025 – 31.12.2026 этап II: 01.01.2027 – 31.12.2031 этап III: 01.01.2032 – 31.12.2036 |
| Цели муниципальной программы | 1. Формирование (создание) условий для развития транспортной инфраструктуры. 2. Обеспечение устойчивого функционирования привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта. 3. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 75 967 807 558,10 руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1. Комфортная и безопасная среда для жизни: - показатель «Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года»; - показатель «Увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка обществен-ного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем до 85 процентов»; - показатель «Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов». 2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» |

2. Показатели муниципальной программы.

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Цель 1 «Формирование (создание) условий для развития транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения1 | СЭР2 | процент | 84,9 | 2023 | 86,0 | 86,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 89,0 | 89,0 | 90,0 | 90,9 | 90,9 | решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года» | ДГХ | увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов |
| 2 | Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам | ГП3 | процент | 84,9 | 2023 | 86,0 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации»; постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 559-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» | ДГХ | увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов |
| 3 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования в результате строительства новых автомобильных дорог | ГП3 | км | 1,147 | 2023 | 2,38 | 2,41 | 3,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года»; постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 559-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» | ДАиГ | снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года |
| 4 | Доля площади территории города, находящаяся в нормативном радиусе пешеходной доступности от остановочных пунктов1 | СЭР2 | процент | - | 2023 | 85,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года» | ДАиГ | увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов |
| 5 | Наличие речного вокзала с развитой инфраструк-турой речных перевозок | СЭР2 | единица | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года» | ДАиГ | - |
| 6 | Наличие транспортно-пересадочных узлов (аэропорт, автовокзал, ж/д вокзал) | СЭР2 | единица | 0 | 2023 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года» | ДАиГ | - |
| 7 | Обеспеченность велосипедными дорожками (территории жилой и общественно-деловой застройки) (в расчете на квадратный километр)1 | СЭР2 | километр | 1,10 | 2023 | 0 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года» | ДАиГ | увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов |
| 8 | Наличие крупных транспортно-логистических комплексов | СЭР2 | единица | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года» | ДАиГ | - |
| 9 | Удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог1 | СЭР2 | процент | - | 2023 | 51,8 | 51,8 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года» | ДГХ | увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов |
| Цель 2 «Обеспечение устойчивого функционирования привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования1 | СЭР2 | процент | - | 2023 | 23,3 | 23,3 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года» | ДГХ | увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем до 85 процентов |
| Цель 3 «Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Уровень зрелости интеллектуальной транспортной системы городской агломерации (от 0 до 5 баллов) | ГП3 | балл | 1 | 2023 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 559-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» | ДГХ | снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года |

Примечания:

1 – методика расчета показателя утверждена постановлением Администрации города от 21.03.2024 № 1293 «Об утверждении методики расчета целевых показателей реализации стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года»;

2 – Стратегия социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года;

3 – государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. Структура муниципальной программы.

| Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Структурные элементы, не входящие в направления |  |  |
| 1. Муниципальный проект «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог и внутриквартальных проездов» (куратор – Агафонов Сергей Александрович, заместитель Главы города) |  |  |
| Ответственный за реализацию: департамент архитектуры и градостроительства Администрации города | срок реализации (2025 – 2027) |  |
| Задача «Создание условий для комфортного и безопасного проживания в существующих и вновь застраиваемых микрорайонах» | - строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения, в целях социально-экономического развития города; - увеличение протяженности в результате строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2,17 км к 2026 году, на 19,505 км к 2031 году, на 38,45 км к 2036 году; - в рамках реализации флагманского проекта «Развитие дождевой канализации» строительство и реконструкция 116,21 км сетей дождевой канализации к 2035 году (связь с МП «Развитие жилищной сферы»); - обеспечение строительства внутриквартальных проездов; - увеличение протяженности завершенных строительством внутриквартальных проездов на 2,57 м к 2036 году с соблюдением требований по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения; - реализация Флагманского проекта «Мобильный город» в части строительства велосипедных дорожек в период: 2024 – 2026 годы до 7,13 км; 2027 – 2031 годы до 16,3 км; 2032 – 2036 годы до 8,9 км; - размещение парковок в новых микрорайонах в соответствии с разработанной документацией по планировке территории в общем количестве 22,582 тыс. машино-мест к 2036 году; - разработка и утверждение к 2026 году программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и схемы по развитию велосипедной и пешеходной инфраструктуры города, размещению остановочных пунктов; - установка средств организации движения (дорожные знаки, разметка, светофоры, пешеходные переходы), определенных проектом организации движения, включая требования по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения; - ликвидация 9 объектов ГКС вместимостью 6,6 тыс. мест; - увеличение доли площади застроенной территории города, находящейся в нормативном радиусе пешеходной доступности от остановочных пунктов до 85% к 2026 году, 90% к 2031 году, 95% к 2036 году | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог; - доля площади территории города, находящаяся в нормативном радиусе пешеходной доступности от остановочных пунктов; - обеспеченность велосипедными дорожками (территории жилой и общественно-деловой застройки) в расчете на квадратный километр |
| 2. Муниципальный проект «Создание и эксплуатация автомобильных дорог, строительство, реконструкция и эксплуатация объектов наружного освещения улично-дорожной сети города Сургута в рамках реализации концессионных соглашений» (куратор – Агафонов Сергей Александрович, заместитель Главы города) |  |  |
| Ответственный за реализацию: ДГХ | срок реализации (2025 – 2036) |  |
| 2.1. Задача «Обеспечение улично-дорожной сети города объектами наружного освещения в рамках реализации концессионных соглашений» | - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения; - повышение уровня комфорта и безопасности дорожного движения в сети автомобильных дорог городского округа | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2.2. Задача «Создание и эксплуатация автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации концессионных соглашений» |  |  |
| 3. Муниципальный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (куратор – Агафонов Сергей Александрович, заместитель Главы города) |  |  |
| Ответственный за реализацию: ДГХ | срок реализации (2025 – 2026) |  |
| Задача «Внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в Сургутской городской агломерации» | - увеличение пропускной способности на участках дорожного движения, обеспечение безопасности дорожного движения, автоматизация процессов обеспечения дорожного движения и выявления отклонений; - предоставление актуализированной информации открытыми геоинформационными сервисами для развития цифровой модели транспортной инфраструктуры города | уровень зрелости интеллектуальной транспортной системы городской агломерации (от 0 до 5 баллов) |
| 4. Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (куратор – Агафонов Сергей Александрович, заместитель Главы города) |  |  |
| Ответственный за реализацию: ДГХ | срок реализации (2025 – 2027) |  |
| Задача «Повышение качества дорожной сети» | - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения безопасности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности; - повышение уровня комфорта и безопасности дорожного движения в сети автомо-бильных дорог городского округа | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам |
| 5. Муниципальный проект «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» (куратор – Агафонов Сергей Александрович, заместитель Главы города) |  |  |
| Ответственный за реализацию: департамент архитектуры и градостроительства Администрации города | срок реализации (2025 – 2027) |  |
| Задача «Развитие сети автомобильных дорог местного значения» | - строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения в целях социально-экономического развития автономного округа; - увеличение протяженности в результате строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения на 1,15 км к 2026 году, на 0,95 км к 2031 году; - строительство и реконструкция 2,09 км сетей дождевой канализации к 2035 году в рамках реализации флагманского проекта «Развитие дождевой канализации» (связь с МП «Развитие жилищной сферы»); - реализация Флагманского проекта «Мобильный город» в части строительства велосипедных дорожек в период с 2024 по 2026 годы до 0,77 км | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог; - обеспеченность велосипедными дорожками (территории жилой и общественно-деловой застройки) в расчете на квадратный километр |
| 6. Муниципальный проект «Модернизация пассажирского транспорта общего пользования для организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Сургут» (куратор – Агафонов Сергей Александрович, заместитель Главы города) |  |  |
| Ответственный за реализацию: департамент имущественных и земельных отношений Администрации города | срок реализации (2025 – 2027) |  |
| Задача «Обновление и модернизация объектов транспортной инфраструктуры» | модернизация общего транспорта для организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях развития современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения | удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Организация обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования» |  |  |
| Ответственный за реализацию: ДГХ | - |  |
| Задача «Развитие устойчиво функционирующей, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта» | - обеспечение населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования; - повышение уровня комфорта, эффективности работы подвижного состава, регулярности движения автобусов и обеспечения безопасности движения; - оптимизация структуры и обновление парка подвижного состава: этап I: 01.01.2025 – 31.12.2026 – 33 маршрута; этап II: 01.01.2027 – 31.12.2031 – 35 маршрутов; этап III: 01.01.2032 – 31.12.2036 – 37 маршрутов; - доля транспортных средств (автобусы), соответствующих техническим характеристикам, %: 2024 – 2026 до 73%; 2027 – 2031 до 79%; 2032 – 2036 до 84%; - пунктуальность транспортного обслуживания – 96%; - ежегодное число погибших и раненых в ДТП с участием пассажирского транспорта – 0 человек; - организация мероприятия по созданию уникального стиля отдельных элементов транспортной инфраструктуры | удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования |

| 8. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный за реализацию: ДГХ | - |  |
| 8.1. Задача «Комплексное содержание автомобильных дорог, искусственных сооружений» | - поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и дородных сооружений в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения; - выполнение механизированной уборки автомобильных дорог, тротуаров и искус-ственных сооружений; - установка теплых остановочных павильонов, доля теплых остановочных павильонов, %: к 2026 году до 20%; к 2031 году до 37%; к 2036 году до 53%; - организация и поддержание освещения городских территорий, а именно в части улично-дорожной сети города | - удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог; - удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования |
| 8.2. Задача «Создание условий для обеспечения безопасности участников дорожного движения» | приобретение, установка и модернизация системы видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения: - этап I: 01.01.2025 – 31.12.2026 – 10 систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения; - этап II: 01.01.2027 – 31.12.2031 – 25 систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения; - этап III: 01.01.2032 – 31.12.2036 – 25 систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения | - удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог; - удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования |
| 9. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития транспортной инфраструктуры» |  |  |
| Ответственный за реализацию: департамент архитектуры и градостроительства Администрации города | - |  |
| Задача «Развитие инфраструктуры внешнего пассажирского транспорта и транспортно-логистических комплексов» | - реализация документации по планировке территории в части реконструкции привокзальной площади и строительства перехватывающей стоянки в 2024 году; - реализация документации по планировке территории в части реконструкции приаэропортовой территории в 2027 году; - формирование сведений о свободных инвестиционных площадках по созданию крупных транспортно-логистических комплексов к 2027 году – 4 объекта; - утверждение корректировок в документах территориального планирования к 2026 году – не менее 1 проекта, содержащего корректировки для 1 объекта, к 2036 году – не менее 1 проекта, содержащего корректировки для 4 объектов; - утверждение корректировок в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры к 2026 году; - реализация документации по разработке проекта строительства здания речного вокзала и создания инфраструктуры к 2031 году – 1 проект; - наличие транспортно-пересадочных узлов (аэропорт, автовокзал, ж/д вокзал) к 2026 году – 1 объект, к 2031 году – 2 объекта; - создание транспортно-логистических комплексов на площадках, примыкающих к планируемой автомобильной дороге регионального значения со строительством мостового перехода через реку Обь (с восточной стороны) в районе примыкания к восточной объездной дороге: к 2031 году – 1 объект; к 2036 году – 4 объекта; - создание речного вокзала с развитой инфраструктурой речных перевозок – 1 объект к 2036 году | - удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог; - наличие транспортно-пересадочных узлов (аэропорт, автовокзал, ж/д вокзал); - наличие крупных транспортно-логистических комплексов; - наличие речного вокзала с развитой инфраструктурой речных перевозок |
| 10. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города, казенных учреждений» |  |  |
| Ответственный за реализацию: ДГХ | - |  |
| Задача «Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» | обеспечение деятельности по управлению объектами дорожного хозяйства | - |

| 11. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный за реализацию: ДГХ | - |  |
| Задача «Проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» | - обеспечение соответствия сети автомобильных дорог местного значения нормативным требованиям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, улучшения технических характеристик автомобильных дорог; - увеличение в результате капитального ремонта и ремонта протяженности сети дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 12 км к 2036 году; - обеспечение более комфортных условий для проживания населения, повышение уровня удовлетворенности жителей качеством автомобильных дорог | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы.

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута» (всего), в том числе | 9 141 897 475,40 | 6 854 277 434,05 | 6 712 905 651,65 | 5 127 137 000,00 | 5 306 933 000,00 | 5 493 920 000,00 | 5 688 387 000,00 | 5 890 632 997,00 | 6 100 968 000,00 | 6 319 717 000,00 | 6 547 217 000,00 | 6 783 815 000,00 | 75 967 807 558,10 |
| бюджет муниципального образования, из них: | 9 141 897 475,40 | 6 854 277 434,05 | 6 712 905 651,65 | 5 127 137 000,00 | 5 306 933 000,00 | 5 493 920 000,00 | 5 688 387 000,00 | 5 890 632 997,00 | 6 100 968 000,00 | 6 319 717 000,00 | 6 547 217 000,00 | 6 783 815 000,00 | 75 967 807 558,10 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 11 162 400,00 | 35 884 100,00 | 35 500 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 547 200,00 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 2 352 589 123,50 | 2 085 811 500,00 | 2 074 329 900,00 | 327 549 000,00 | 327 549 000,00 | 327 549 000,00 | 327 549 000,00 | 327 549 000,00 | 327 549 000,00 | 327 549 000,00 | 327 549 000,00 | 327 549 000,00 | 9 460 671 523,50 |
| - за счет средств местного бюджета | 6 778 145 951,9 | 4 732 581 834,05 | 4 603 075 051,65 | 4 799 588 000,00 | 4 979 384 000,00 | 5 166 371 000,00 | 5 360 838 000,00 | 5 563 083 997,00 | 5 773 419 000,00 | 5 992 168 000,00 | 6 219 668 000,00 | 6 456 266 000,00 | 66 424 588 834,60 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Муниципальный проект «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог и внутриквар-тальных проездов» (всего), в том числе | 418 427 850,38 | 643 755 204,15 | 474 150 891,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 536 333 945,88 |
| бюджет муниципального образования, из них: | 418 427 850,38 | 643 755 204,15 | 474 150 891,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 536 333 945,88 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет средств местного бюджета | 418 427 850,38 | 643 755 204,15 | 474 150 891,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 536 333 945,88 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Муниципальный проект «Создание и эксплуатация автомобильных дорог, строительство, реконструкция и эксплуатация объектов наружного освещения улично-дорожной сети города Сургута в рамках реализации концессионных соглашений» (всего), в том числе | 382 892 812,73 | 363 601 375,95 | 332 740 336,05 | 294 551 500,00 | 298 086 000,00 | 294 551 100,00 | 226 704 200,00 | 427 646 890,00 | 377 652 900,00 | 272 037 200,00 | 255 251 700,00 | 258 476 100,00 | 3 784 192 114,73 |
| бюджет муниципального образования, из них: | 382 892 812,73 | 363 601 375,95 | 332 740 336,05 | 294 551 500,00 | 298 086 000,00 | 294 551 100,00 | 226 704 200,00 | 427 646 890,00 | 377 652 900,00 | 272 037 200,00 | 255 251 700,00 | 258 476 100,00 | 3 784 192 114,73 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет средств местного бюджета | 382 892 812,73 | 363 601 375,95 | 332 740 336,05 | 294 551 500,00 | 298 086 000,00 | 294 551 100,00 | 226 704 200,00 | 427 646 890,00 | 377 652 900,00 | 272 037 200,00 | 255 251 700,00 | 258 476 100,00 | 3 784 192 114,73 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Муниципальный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (всего), в том числе | 30 561 600,00 | 98 246 900,00 | 99 858 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 667 200,00 |
| бюджет муниципального образования, из них: | 30 561 600,00 | 98 246 900,00 | 99 858 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 667 200,00 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 11 162 400,00 | 35 884 100,00 | 35 500 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 547 200,00 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 17 459 200,00 | 56 126 500,00 | 57 922 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 507 900,00 |
| - за счет средств местного бюджета | 1 966 700,00 | 6 332 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 612 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (всего), в том числе | 442 737 796,80 | 440 043 354,90 | 440 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322 781 151,70 |
| бюджет муниципального образования, из них: | 442 737 796,80 | 440 043 354,90 | 440 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322 781 151,70 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 216 062 400,00 | 216 062 400,00 | 216 062 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 187 200,00 |
| - за счет средств местного бюджета | 226 675 396,80 | 223 980 954,90 | 223 937 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674 593 951,70 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Муниципальный проект «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе | 2 492 485 944,89 | 1 626 247 400,00 | 1 638 815 004,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 757 548 349,35 |
| бюджет муниципального образования, из них: | 2 492 485 944,89 | 1 626 247 400,00 | 1 638 815 004,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 757 548 349,35 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1 769 067 523,5 | 1 463 622 600,00 | 1 450 345 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 683 035 423,50 |
| - за счет средств местного бюджета | 7 23 418 421,39 | 162 624 800,00 | 188 469 704,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 512 925,85 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Муниципальный проект «Модернизация пассажирского транспорта общего пользования для организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Сургут» (всего), в том числе | 437 500 000,00 | 437 500 000,00 | 437 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 500 000,00 |
| бюджет муниципального образования, из них: | 437 500 000,00 | 437 500 000,00 | 437 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 500 000,00 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000 000,00 |
| - за счет средств местного бюджета | 87 500 000,00 | 87 500 000,00 | 87 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 500 000,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Организация обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования» (всего), в том числе | 1 630 992 753,26 | 1 615 209 794,62 | 1 602 490 806,55 | 1 263 618 800,00 | 1 275 064 718,70 | 1 352 564 872,59 | 1 499 860 449,00 | 1 499 860 449,00 | 1 579 441 697,09 | 1 686 463 579,59 | 1 732 433 736,02 | 1 896 409 421,60 | 18 634 411 078,02 |
| бюджет муниципального образования, из них: | 1 630 992 753,26 | 1 615 209 794,62 | 1 602 490 806,55 | 1 263 618 800,00 | 1 275 064 718,70 | 1 352 564 872,59 | 1 499 860 449,00 | 1 499 860 449,00 | 1 579 441 697,09 | 1 686 463 579,59 | 1 732 433 736,02 | 1 896 409 421,60 | 18 634 411 078,02 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет средств местного бюджета | 1 630 992 753,26 | 1 615 209 794,62 | 1 602 490 806,55 | 1 263 618 800,00 | 1 275 064 718,70 | 1 352 564 872,59 | 1 499 860 449,00 | 1 499 860 449,00 | 1 579 441 697,09 | 1 686 463 579,59 | 1 732 433 736,02 | 1 896 409 421,60 | 18 634 411 078,02 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе | 2 039 658 763,04 | 1 585 270 911,74 | 1 642 713 697,93 | 2 725 251 300,00 | 2 752 576 378,30 | 2 574 409 200,00 | 2 817 586 896,07 | 2 818 482 600,01 | 2 903 043 499,39 | 3 028 899 157,58 | 3 114 116 062,74 | 2 927 191 600,00 | 30 929 200 066,80 |
| бюджет муниципального образования, из них: | 2 039 658 763,04 | 1 585 270 911,74 | 1 642 713 697,93 | 2 725 251 300,00 | 2 752 576 378,30 | 2 574 409 200,00 | 2 817 586 896,07 | 2 818 482 600,01 | 2 903 043 499,39 | 3 028 899 157,58 | 3 114 116 062,74 | 2 927 191 600,00 | 30 929 200 066,80 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 524 000,00 | 78 524 000,00 | 78 524 000,00 | 78 524 000,00 | 78 524 000,00 | 78 524 000,00 | 78 524 000,00 | 78 524 000,00 | 78 524 000,00 | 706 716 000,00 |
| - за счет средств местного бюджета | 2 039 658 763,04 | 1 585 270 599,07 | 1 642 715 114,42 | 2 646 727 300,00 | 2 674 052 378,30 | 2 495 885 200,00 | 2 817 586 896,07 | 2 818 482 600,01 | 2 824 519 499,39 | 2 950 375 157,58 | 3 035 592 062,74 | 2 848 667 600,00 | 30 379 533 170,62 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития транспортной инфраструктуры» (всего), в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального образования, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет средств местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города, казенных учреждений» (всего), в том числе | 45 436 264,27 | 44 402 492,69 | 44 636 215,31 | 42 486 700,00 | 42 496 700,00 | 43 486 700,00 | 43 486 700,00 | 43 486 700,00 | 43 486 700,00 | 44 486 700,00 | 45 486 700,00 | 46 486 700,00 | 529 865 2725,27 |
| бюджет муниципального образования, из них: | 45 436 264,27 | 44 402 492,69 | 44 636 215,31 | 42 486 700,00 | 42 496 700,00 | 43 486 700,00 | 43 486 700,00 | 43 486 700,00 | 43 486 700,00 | 44 486 700,00 | 45 486 700,00 | 46 486 700,00 | 529 865 2725,27 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет средств местного бюджета | 45 436 264,27 | 44 402 492,69 | 44 636 215,31 | 42 486 700,00 | 42 496 700,00 | 43 486 700,00 | 43 486 700,00 | 43 486 700,00 | 43 486 700,00 | 44 486 700,00 | 45 486 700,00 | 46 486 700,00 | 529 865 2725,27 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог» (всего), в том числе | 1 221 203 690,03 | 0,00 | 0,00 | 783 233 029,60 | 932 941 943,23 | 1 227 981 480,95 | 1 103 348 429,80 | 1 094 702 834,60 | 1 202 161 233,71 | 1 291 045 860,06 | 1 402 912 790,93 | 1 658 276 382,87 | 11 917 807 675,78 |
| бюджет муниципального образования, из них: | 1 221 203 690,03 | 0,00 | 0,00 | 783 233 029,60 | 932 941 943,23 | 1 227 981 480,95 | 1 103 348 429,80 | 1 094 702 834,60 | 1 202 161 233,71 | 1 291 045 860,06 | 1 402 912 790,93 | 1 658 276 382,87 | 11 917 807 675,78 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 025 000,00 | 249 025 000,00 | 249 025 000,00 | 249 025 000,00 | 249 025 000,00 | 249 025 000,00 | 249 025 000,00 | 249 025 000,00 | 249 025 000,00 | 2 241 225 000,00 |
| - за счет средств местного бюджета | 1 221 203 690,03 | 0,00 | 0,00 | 534 208 029,60 | 683 916 943,23 | 978 956 480,95 | 854 323 429,80 | 845 677 834,60 | 953 136 233,71 | 1 042 020 860,06 | 1 153 887 790,93 | 1 409 251 382,87 | 9 676 582 675,78 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы города Сургута»

Перечень

мероприятий (результатов), в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов

на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией 2050 и не учтенных в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута»

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), в том числе создаваемого (реконструируемого), приобретаемого объекта на период до 2036 года, предусмотренного Стратегией 2050 и не учтенного в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы | Значение мероприятия (результата) (мощность объекта, количество объектов и иные характеристики в соответствии со Стратегией 2050) | Срок достижения результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | протяженность автодороги/ протяженность велосипедных дорожек/протяженность ливневой канализации (км) |  |
| 1 | Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Билецкого до ул. Аэрофлотской в г. Сургуте | 1,2/0/1,2 | 2027 |
| 2 | Улица Киртбая от пр. Ленина до ул. 1 «З» в г. Сургуте | 1,064/1,064/1,136 | 2027 |
| 3 | Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Восточная объездная дорога 2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе | 2,27/0/2,652 | 2027 |
| 4 | Улица 4 «З» от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте | 4,01/3,975/5,252 | 2027 |
| 5 | Улица 3 «З» на участке от Тюменского тракта до улицы 4 «З» в г. Сургуте (2 этап) | 0,649/0,649/0,8195 | 2027 |
| 6 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Переустройство «Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4-я нитка | 0,33/0/0 | 2027 |
| 7 | Магистральная улица № 1В на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Геологическая (вторая очередь) | 1,44/1,239/0,279 | 2027 |
| 8 | Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция | 0,91/0,91/1,38 | 2027 |
| 9 | Улица 1 «З» на участке от улицы 39 «З» до улицы 44 «З» в г. Сургуте | 0,77/0,77/1,42 | 2027 |
| 10 | Улица 5 «З на участке от Тюменского тракта до ул. 4 «З» в г. Сургуте | 1,0/1,0/0,49 | 2027 |
| 11 | Улица 23 «З» от улицы 3 «З» до улицы 5 «З» в г. Сургуте | 0,75/0,75/0,75 | 2027 |
| 12 | Улица 39 «З» на участке от улицы Контейнерной до улицы Толстого в городе Сургуте | 1,15/1,15/1,15 | 2027 |
| 13 | Автодорога по ул. Молодежная до дома № 20/3 по ул. Саянская в пос. Юность в г. Сургуте | 0,1/0/0 | 2027 |
| 14 | Автомобильная дорога по улице Терешковой в г. Сургуте. Реконструкция | 1,64/2,3/1,64 | 2027 |
| 15 | Автомобильная дорога к новому кладбищу | 2,103/0/0 | 2028 |
| 16 | Автодорога по ул. Коммунаров в пос. Снежный в г. Сургуте | 1,0/1,0/0 | 2028 |
| 17 | Магистральная улица с инженерными сетями для обеспечения транспортной и инженерной инфраструктурой Северного жилого района г. Сургута | 2,73/2,73/4,38 | 2032 |
| 18 | Инженерные сети и внутриквартальные проезды Северного жилого района г. Сургута | 10,7668/0/3,6 | 2032 |
| 19 | Автомобильная дорога по улице 1 «СВ» от улицы Университетская до улицы Ивана Захарова в г. Сургуте | 0,95/0,95/1 | 2033 |
| 20 | Автомобильные дороги и подъездные пути для НТЦ в г. Сургуте | 8,22/5,631/0 | 2033 |
| 21 | Автомобильная дорога по ул. Нагорная в г. Сургуте | 0,75/0,75/0,95 | 2033 |
| 22 | Автомобильная дорога по ул. Павлика Морозова в пос. Снежный в г. Сургуте | 0,95/0/0 | 2033 |
| 23 | Улица 12 «В» от ул. Профсоюзов до Нефтеюганского шоссе | 0,498/0,498/0,428 | 2034 |
| 24 | Улица 23 «З» от улицы 5 «З» до Тюменского тракта в г. Сургуте | 1,25/1,25/1,25 | 2034 |
| 25 | Улица Мира на участке от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы (четная сторона) | 0,91/0,91/0,91 | 2034 |
| 26 | Улица 1 «СВ» от ул. Университетской до ул. Ивана Захарова | 0,95/0,95/1 | 2035 |
| 27 | Улица Разведчиков от ул. Рыбников до ул. Щепеткина в г. Сургуте | 0,53/0/0,53 | 2035 |
| 28 | Улица Трубная от ул. Островского до ул. Индустриальная в г. Сургуте. Реконструкция | 0,7/0,7/0,7 | 2035 |
| 29 | Улица 1 «В» от улицы Югорская до ул. Щепеткина в г. Сургуте | 0,82/0,82/0,12 | 2035 |
| 30 | Улица 33 «З» на участке от ул. Привокзальной до ул. Усольцева в г. Сургуте | 1/0,65/0,95 | 2036 |
| 31 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ «Старожил-1» и ПСОК «Многодетная семья» | 1,138/0/0 | 2036 |
| 32 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ «Север 1» и СОТ «Север 2») | 2,59/0/0 | 2036 |
| 33 | Реконструкция автомобильной эстакады через р. Сайма по улице Мелик-Карамова в г. Сургуте | 0,265/0/0 | 2036 |
| 34 | Улица 44 «З» (ул. А. Бокова) от ул. И. Шидловского до ул. С. Билецкого в г. Сургуте | 0,76/0,76/0,81 | 2036 |
| 35 | Транспортная развязка на пересечении ул. Островского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте | 1,16/1,16/3,146 | 2029 |
| 36 | Транспортная развязка на пересечении ул. Маяковского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте | 0,86/0,86/2,112 | 2029 |
| 37 | Транспортная развязка в двух уровнях на пересечении Нефтеюганского шоссе и автодороги на Белый Яр | 7,271/0/6,17 | 2036 |
| 38 | Надземный пешеходный переход через железнодорожные пути в районе п. Дорожный-СОТ «Сириус» в г. Сургуте | 0,06/0/0 | 2036 |
| 39 | Надземный пешеходный переход через Югорский тракт в г. Сургуте | 0,06/0/0 | 2036 |
| 40 | Надземный пешеходный переход через проспект Пролетарский в г. Сургуте | 0,02/0/0 | 2036 |

Перечень

мероприятий (результатов), в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов

на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией 2050 и не учтенных в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута»

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), в том числе создаваемого (реконструируемого), приобретаемого объекта на период до 2036 года, предусмотренного Стратегией 2050 и не учтенного в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы | Значение мероприятия (результата) (мощность объекта, количество объектов и иные характеристики в соответствии со Стратегией 2050) | Срок достижения результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | протяженность автодороги/ протяженность ливневой канализации (км) |  |
| 1 | Внутриквартальный проезд к СОК «Энергетик» с ул. Республики в г. Сургуте | 0,28/0,188 | 2026 |
| 2 | Подъездной путь к земельному участку с кадастровым номером 86:10:0101224:1045 в п. Лунный | 0,15/0 | 2026 |
| 3 | Подъездные пути к СОШ в мкр. 5А г. Сургута | 0,225/0,33 | 2026 |
| 4 | Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в 35 мкр. г. Сургута | 0,53/0,41 | 2026 |
| 5 | Подъездные пути к СОШ в мкр.39 г. Сургута | 0,38/0,38 | 2026 |
| 6 | Проезд по ул. Набережная Ивана Кайдалова от проспекта Комсомольский до проезда Тихий | 0,31/0,35 | 2027 |
| 7 | Подъездные пути и инженерные сети к нежилому зданию для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой в 31Б мкр. | 0,17/0,09 | 2028 |
| 8 | Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в квартале Пойма-5 г. Сургута | 0,23/0,12 | 2028 |
| 9 | Благоустройство мест общего пользования МБДОУ № 92 «Веснушка» по ул. Югорская, 1/3 | 0,14/0 | 2028 |
| 10 | Внутриквартальный проезд от улицы Замятинская в поселке Дорожный города Сургута | 0,32/0 | 2028 |
| 11 | Проезд от дома № 22 по проспекту Мира до дома № 11/1 улицы Студенческой, г. Сургут. Реконструкция | 0,23/0,23 | 2028 |
| 12 | Проезд с ул. Толстого до ул. Мечникова в г. Сургуте | 0,805/0 | 2028 |
| 13 | Устройство въезда в мкр. 16А с улицы Маяковского в г. Сургуте | 0,07/0,06 | 2028 |
| 14 | Внутриквартальный проезд от Комсомольского проспекта вдоль дома № 25 до улицы Первопроходцев в городе Сургуте | 0,27/0,26 | 2028 |
| 15 | Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 45 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 0,4/0,1 | 2028 |
| 16 | Подьездной путь к МКД в мкр. 44 в г. Сургуте | 0,285/0 | 2028 |
| 17 | Кольцевой проезд по территории жилой застройки «Марьина гора» в г. Сургуте | 1,865/1,865 | 2028 |
| 18 | Проезд от ул. Сосновая до ул. Тюменская в г. Сургуте | 0,505/0,505 | 2028 |
| 19 | Подъездной путь к зданию МКУ «УИТС г. Сургута» в мкр. Хоззона | 0,121/0 | 2028 |
| 20 | Внутриквартальный проезд к школе № 9 вдоль МКД по ул. Усольцева, 21 и 23 в мкр.39 в г. Сургуте | 1/1,02 | 2028 |
| 21 | Проезд по ул. Набережная Ивана Кайдалова до пр. Комсомольский в г. Сургуте | 0,55/0,56 | 2028 |
| 22 | Проезд с пр. Пролетарский в 24 микрорайоне | 0,61/0,4 | 2028 |

Перечень

мероприятий (результатов), в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов

на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией 2050 и не учтенных в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута»

Таблица 3

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), в том числе создаваемого (реконструируемого), приобретаемого объекта на период до 2036 года, предусмотренного Стратегией 2050 и не учтенного в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы | Значение мероприятия (результата) (мощность объекта, количество объектов и иные характеристики в соответствии со Стратегией 2050) | Срок достижения результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь парковочных мест (м2) |  |
| 1 | Улица Федорова. Автопарковка для гимназии им. Ф.К. Салманова по ул. Федорова в г. Сургуте | 763 | 2026 |
| 2 | Автопарковка при входе в парк «За Саймой» (со стороны акционерного общества «Россети Тюмень») в г. Сургуте | 10 952 | 2028 |
| 3 | Автомобильная парковка, расположенная на территории Ядра города Сургута | 4 350 | 2028 |
| 4 | Автомобильная парковка БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4», ул. Саянская, 15/1, пос. Юность, г. Сургут | 1 913 | 2028 |