Итоговый отчет

Управление физической культуры и спорта Администрации города

(наименование структурного подразделения Администрации города)

о ходе реализации инициативного проекта в соответствии с Решением Думы города

от 22.12.2020 № 690-VI ДГ «Об утверждении Положения о регулировании отдельных вопросов

реализации инициативных проектов в городе Сургуте»

| Наименование инициативного проекта | Объем средств на реализацию инициативного проекта |  | Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта |  | Сведения об инициативном проекте |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План, руб. | Факт, руб. | Период проведения | Описание |  |  |
| Модернизация футбольной площадки на территории спортивного комплекса «Ледовый Дворец спорта» (2 этап) | 9 985 402,00 | 9 985 402,00 | 24.06.2025 04.12.2025 | Заключен договор № 116 от 24.06.2025 с ООО «Строй Спорт Сервис» Подписан Акт выполненных работ | о проделанной работе по реализации проекта, описание результата реализации проекта | Для реализации проекта заключен договор № 116 от 24.06.2025 с ООО «Строй Спорт Сервис». в рамках ФЗ №223-ФЗ и на основании Положения о закупках МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» |
|  |  |  |  |  | о приобретенных товарах, работах, услугах, проведенных мероприятиях | Разработано техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнены работы и поставлены материалы согласно заключенного договора: установлено шесть опор освещения, оборудованных светодиодными светильниками, уложены железобетонные плиты для блочно-модульного здания, осуществлена прокладка кабеля в ВРУ с восстановлением асфальтного покрытия. Установлен блок-бокс (блочно-модульное здание), подключен к системе энергоснабжения (электропитание), установлены трибуны скамеечного типа. Используемые подрядчиком материалы отвечают проектному решению. |
|  |  |  |  |  | об объеме расходов, осуществленных на реализацию проекта | Сумма инициативного проекта – 9 985 402,00 рублей. |
|  |  |  |  |  | о фактическом адресе (месте) размещения объекта, построенного (созданного) в рамках реализации инициативного проекта | г. Сургут, Югорский тракт, 40, «Ледовый Дворец спорта» |
|  |  |  |  |  | о взаимодействии с инициатором проекта, а также фактическом участии инициатора в реализации проекта | Инициативный проект реализовывался при непосредственном участии представителей инициативной группы. Осуществлено добровольное трудовое участие в уборке территории после проведенных строительно-монтажных работ на футбольной площадке |
|  |  |  |  |  | о публикациях в средствах массовой информации, сети «Интернет» о реализации проекта | https://vk.com/wall-138635334_4250 https://ok.ru/profile/585169372229/statuses/157416237910085 |