Приложение

к постановлению

Администрации города

от _____________ № __________

# Муниципальная программа 
«Комфортная городская среда в городе Сургуте»

1. Основные положения.

| Куратор муниципальной программы | Агафонов Сергей Александрович, заместитель Главы города |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Алексеев Сергей Алексеевич, директор департамента городского хозяйства Администрации города (далее – ДГХ) |
| Период реализации муниципальной программы | этап I: 01.01.2025 – 31.12.2026 этап II: 01.01.2027 – 31.12.2031 этап III: 01.01.2032 – 31.12.2036 |
| Цель муниципальной программы | формирование комфортной городской среды на территории города Сургута с обязательным обеспечением доступной инклюзивной среды |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 13 262 842 551,43 руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1. Комфортная и безопасная среда для жизни: показатель «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1 600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году». 2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды» |

2. Показатели муниципальной программы.

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Цель «Формирование комфортной городской среды на территории города Сургута с обязательным обеспечением доступной инклюзивной среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс качества городской среды1 | НП2 ФП в НП3, ГП4, СЭР5 | балл | 228 | 2023 | 270 | 279 | 310 | 320 | 330 | 339 | 341 | 343 | 344 | 344 | 345 | 346 | постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 553-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды», решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года» | ДГХ | благоустройство не менее чем 30 тысяч общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1 600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий1 | СЭР5 | единица | 10 | 2023 | 11 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года» | ДГХ | - |
| 3 | Количество открытых общественных пространств различного функционального назначения1 | СЭР5 | единица | - | 2023 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года | ДГХ | благоустройство не менее чем 30 тысяч общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1 600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |
| 4 | Площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования1 | СЭР5 | гектар | 462 | 2023 | 535 | 535 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года | ДГХ | - |
| 5 | Удовлетворен-ность населения развитием безбарьерной среды1 | СЭР5 | процент | - | 2023 | 53,0 | 55,1 | 56,2 | 57,0 | 58,2 | 59,0 | 60,3 | 61,2 | 62,4 | 63,3 | 64,0 | 65,5 | решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года | ДГХ | - |
| 6 | Удовлетворен-ность населения образом и идентичностью города1 | СЭР5 | процент | - | 2023 | 30,0 | 31,6 | 33,2 | 34,8 | 36,4 | 38,0 | 39,6 | 41,2 | 42,8 | 44,4 | 46,0 | 47,6 | решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года | ДГХ | - |
| 7 | Уровень обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования (в расчете на одного человека)1 | СЭР5 | квадратный метр | 11,4 | 2023 | 12,4 | 12,4 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года | ДГХ | - |

Примечания:

1 – методика расчета показателя утверждена постановлением Администрации города от 21.03.2024 № 1293;

2 – национальный проект;

3 – федеральный проект, входящий в состав национального проекта;

4 – государственная программа Ханты-Мансийского автономного округ – Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды»;

5 – Стратегия социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года.

3. Структура муниципальной программы.

| Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Структурные элементы, не входящие в направления |  |  |
| 1. Муниципальный проект «Реализация инициативных проектов в сфере благоустройства общественных пространств» (куратор – Фокеев Алексей Александрович, заместитель Главы города) |  |  |
| Ответственный за реализацию: департамент архитектуры и градостроительства Администрации города | срок реализации (2025 – 2025) |  |
| Задача «Реализация инициативных проектов по благоустройству общественных территорий» | - благоустройство общественных территорий, имеющих приоритетное значение для жителей города; - повышение заинтересованности жителей города в решении вопросов местного значения; - участие жителей в определении приоритетов расходования средств местных бюджетов; - адаптация общественных территорий для беспрепятственного передвижения инвалидов и иных маломобильных групп населения; - разработка концепции комплекса эко-троп; - количество сформированных земельных участков для развития рекреационной инфраструктуры: к 2031 году – не менее 1 ед., к 2036 году – не менее 1 ед.; - наличие сформированных инвестиционных предложений города по созданию рекреационной инфраструктуры: к 2031 году – не менее 1 ед., к 2036 году – не менее 1 ед.; - количество благоустроенных мест околоводной рекреации: к 2031 году – не менее 1 ед., к 2036 году – не менее 1 ед.; - проведение экологической экспертизы к 2026 году; - оказание содействия по созданию комплекса эко-троп; - увеличение доли объектов, соответствующих требованиям порядков обеспечения условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, а также получения ими необходимых услуг (обеспечение навигации на общественной территории, разметка, указатели, идентификация места, оборудованные зоны отдыха, спортивные площадки) на 1% ежегодно; - увеличение доли объектов сервисов (физическая культура и спорт, культура, общественное питание и другие) в границах зеленых насаждений общего пользования на площади не более 23% от общей площади парка, сквера бульвара, на 0,1% ежегодно; - увеличение доли благоустроенных озелененных территорий в общей площади озелененных территорий (с учетом ввода новых озелененных территорий общего пользования (парков и скверов): к 2026 году – 535 га, к 2031 году – 664 га, к 2036 году – 802 га. Создание более 450 га новых общегородских озелененных территорий | индекс качества городской среды; количество открытых общественных пространств различного функционального назначения; удовлетворенность населения развитием безбарьерной среды; удовлетворенность населения образом и идентичностью города; уровень обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования (в расчете на одного человека) |
| 2. Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» (куратор – Фокеев Алексей Александрович, заместитель Главы города) |  |  |
| Ответственный за реализацию: департамент архитектуры и градостроительства Администрации города | срок реализации (2025 – 2036) |  |
| Задача 1 «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» | реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий города | индекс качества городской среды; количество открытых общественных пространств различного функционального назначения; удовлетворенность населения развитием безбарьерной среды; удовлетворенность населения образом и идентичностью города |
| Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития города с учетом индекса качества городской среды» | - повышение вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству (принятие решений по отбору приоритетных объектов для благоустройства, поддержка народных инициатив в вопросах благоустройства). Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Сургуте, до 50% к 2036 году; - проведение форума «Эко-берег» 1 ед. к 2036 году; - достижение доли удовлетворенности населения развитием безбарьерной среды: к 2026 году – не менее 55,1%, к 2031 году – не менее 60,3%, к 2036 году – не менее 65,5%; - наличие информации на инвестиционном портале города Сургута об инвестиционных предложениях муниципального образования по созданию рекреационной инфраструктуры; - увеличение количества публикаций об озелененных территориях, привлекающих горожан и гостей города: к 2026 году – увеличение количества публикаций в средствах массовой информации на 1% за этап, к 2031 году – увеличение количества публикаций в средствах массовой информации на 2% за этап, к 2036 году – увеличение количества публикаций в средствах массовой информации на 3% за этап | индекс качества городской среды; количество открытых общественных пространств различного функционального назначения; удовлетворенность населения развитием безбарьерной среды; удовлетворенность населения образом и идентичностью города |
| 3. Муниципальный проект «Создание объектов инфраструктуры Инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК» (куратор – Фокеев Алексей Александрович, заместитель Главы города) |  |  |
| Ответственный за реализацию: департамент архитектуры и градостроительства Администрации города | срок реализации (2025 – 2025) |  |
| Задача «Создание берегоукрепительных сооружений за счет бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов (Инновационный научно-технологический центр «ЮНИТИ ПАРК»)» | строительство объекта «Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте» в 2025 году, в целях создания условий для строительства Инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК» в городе Сургуте | индекс качества городской среды; количество открытых общественных пространств различного функционального назначения; удовлетворенность населения образом и идентичностью города |
| 4. Муниципальный проект «Благоустройство общественных пространств» (куратор – Фокеев Алексей Александрович, заместитель Главы города) |  |  |
| Ответственный за реализацию: департамент архитектуры и градостроительства Администрации города | срок реализации (2025 – 2036) |  |
| 4.1. Задача «Обеспечение освещения пешеходных зон города Сургута в рамках реализации концессионного соглашения» | обеспечение бесперебойного функционирования объектов наружного освещения пешеходных зон города протяженностью 2,338 км | индекс качества городской среды; количество открытых общественных пространств различного функционального назначения; удовлетворенность населения образом и идентичностью города |
| 4.2. Задача «Развитие городских набережных» | - улучшение архитектурно-эстетических качеств Сургута; - создание сети городских набережных как части системы общественных пространств для отдыха горожан и людей с ограниченными возможностями здоровья; - реализация флагманского проекта «Развитие городских набережных» в части создания сети набережных вдоль рек Обь и Бардыковка, в том числе центров притяжения, в которых находятся максимально привлекательные для жителей города и туристов объекты и сервисы, – 13,6 км: к 2031 году – один объект (набережная реки Оби от Речного вокзала до микро-района Пойма-5, вдоль микрорайона Пойма-5) – 3,95 км, к 2036 году – два объекта (набережная вдоль правого берега протоки Бардыковки от улицы Энергетиков до улицы Никольской – 2,55 км, набережная протоки Кривули в районе НТЦ) – 2,15 км | индекс качества городской среды; количество открытых общественных пространств различного функционального назначения; удовлетворенность населения развитием безбарьерной среды; удовлетворенность населения образом и идентичностью города |
| 4.3. Задача «Развитие сети многофункциональных общественных пространств» | - формирование на территории муниципального образования новых и современных общественных пространств; - обеспечение благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары, набережные, центральные улицы, городские площади, общественные территории), а также знаковых и социально значимых объектов общего пользования; - создание обустроенных мест массового отдыха населения за счет строительства и благоустройства новых, а также благоустройства, декоративно-художественного оформления существующих мест, территорий, предназначенных для массового отдыха, включая озелененные территории: к 2026 году – 12 объектов, к 2031 году – 15 объектов, к 2036 году – 15 объектов; - реализация флагманского проекта «Развитие системы общественных пространств» в части создания открытых общественных пространств различного функционального назначения, в том числе центров притяжения, в которых находятся максимально привлекательные для жителей города и туристов объекты и сервисы: к 2026 году – создание четырех городских парков и скверов с различной специализацией, к 2031 году – создание двух городских парков и скверов с различной специализацией, благоустроено четыре существующих и новых городских площади, к 2036 году – созданы два городских парка с различной специализацией, благоустроено две существующие и новые городские площади; - доля общественных пространств, оснащенных объектами благоустройства, адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья: к 2031 году – не менее 20%, к 2036 году – не менее 35% | индекс качества городской среды; количество открытых общественных пространств различного функционального назначения; удовлетворенность населения развитием безбарьерной среды; удовлетворенность населения образом и идентичностью города; уровень обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования (в расчете на одного человека) |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Формирование облика города, в том числе декоративно-художественного и праздничного оформления» |  |  |
| Ответственный за реализацию: департамент архитектуры и градостроительства Администрации города | - |  |
| 5.1. Задача «Праздничное, новогоднее, световое и декоративно-художественное оформление городского пространства» | - создание праздничного настроения в периоды проведения общероссийских и государственных праздников ежегодно, а также освещения других значимых общественных, национальных, профессиональных праздников, мероприятий и юбилейных дат, информирование и просвещение населения о социальных проектах и явлениях в обществе посредством размещения социальной рекламы в городской среде; - ежегодно, в период проведения новогодних и рождественских праздников, установление объектов новогоднего оформления – снежных или ледяных городков, а также размещение отдельных элементов новогоднего светового оформления; - сохранение памяти о людях и событиях, повлиявших на развитие культурной, духовной, научной и иных сфер города Сургута; - выполнение работ по установке в городской среде объектов монументально-декоративного искусства, не менее одного объекта ежегодно; - архитектурно-художественное освещение объектов и улиц города с целью формирования значимых световых видов и панорам | индекс качества городской среды; удовлетворенность населения образом и идентичностью города |
| 5.2. Задача «Создание неповторимого облика и кода города» | - организация и проведение конкурса на развитие городской среды, в том числе разработка дизайн-кода; - разработка и продвижение дизайн-кода города; - разработка и реализация архитектурной концепции градостроительных узлов, концепции светового оформления пространства города к 2026 году; - информирование населения посредством проведения презентаций – 100% охват населения ежегодно; - количество проведенных презентаций – не менее двух ежегодно; - количество размещенных стендов в общественных местах – не менее 100 ед. ежегодно; - количество видеороликов в средствах массовой информации – не менее 12 ежегодно; - утверждение требований к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства с учетом дизайн-кода города – 2025 год; - реализация флагманского проекта «Речной фасад Сургута» путем разработки проектов прибрежных территорий вдоль реки Оби, протоки Бардыковки; - согласование проектов фасадов к 2036 году: - зданий на соответствие требованиям к архитектурно-градостроительному облику – не менее 130; - встроенных объектов обслуживания в жилых домах, расположенных вдоль городских улиц – не менее 65. - соответствие территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства к 2036 году – 100%; - световое оформление общественных пространств города не менее 82 единиц к 2036 году | индекс качества городской среды; удовлетворенность населения образом и идентичностью города |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов» |  |  |
| Ответственный за реализацию: ДГХ | - |  |
| Задача «Организация проведения работ по благоустройству, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий» | - реализация мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды; - улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов; - благоустроено дворовых территорий: к 2026 году – 17 объектов, к 2031 году – 31 объект, к 2036 году – 50 объектов; - оснащение дворовых территорий объектами благоустройства (освещение, пандусы и так далее) адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья | индекс качества городской среды; удовлетворенность населения образом и идентичностью города; удовлетворенность населения развитием безбарьерной среды; количество благоустроенных дворовых территорий |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комфортного и безопасного проживания в городе Сургуте» |  |  |
| Ответственный за реализацию: ДГХ | - |  |
| 7.1. Задача «Организация комфортного и безопасного проживания в городе» | - зимнее и летнее содержание проездов к жилым домам, расположенным в поселках города; - организация содержания и ремонта муниципальных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории муниципального образования городской округ Сургут | индекс качества городской среды; удовлетворенность населения образом и идентичностью города |
| 7.2. Задача «Комплексное содержание и ремонт территорий общественного пользования (парки, скверы, площади, набережные, объекты монументального искусства)» | - содержание и ремонт территорий общественного пользования (парки, скверы, площади, набережные, объекты монументаль-ного искусства); - площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования (с учетом ввода новых озелененных территорий общего пользования (парков и скверов)): к 2026 году – не менее 535 га, к 2031 году – не менее 664 га., к 2036 году – не менее 802 га; - сохранение и реконструкция существующих общегородских озелененных территорий на площади 462,1 га; - организация мероприятий по обеспечению территорий общественного пользования общественными туалетами, туалетными кабинками | индекс качества городской среды; удовлетворенность населения образом и идентичностью города; площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования |
| 8. Комплекс процессных мероприятий «Возмещение организациям недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением отдельным категориям граждан услуг по содержанию жилого помещения, коммунальных услуг, организация подвоза питьевой воды» |  |  |
| Ответственный за реализацию: ДГХ | - |  |
| 8.1. Задача «Организация мер по недопущению повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации» | возмещение организациям недополученных доходов, возникающих в связи со снижением платы граждан за коммунальные услуги в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы | индекс качества городской среды |
| 8.2. Задача «Организация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате за содержание жилого помещения и коммунальные услуги» | возмещение организациям недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате содержания жилых помещений и коммунальных услуг | индекс качества городской среды |
| 8.3. Задача «Организация мероприятий по обеспечению граждан, проживающих в жилищном фонде с централизованной системой холодного водоснабжения, не соответствующего требованиям СанПиН, питьевой водой» | возмещение управляющим организациям затрат на возмещение затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН | индекс качества городской среды |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы.

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 |
| Муниципальная программа «Комфортная городская среда в городе Сургуте» (всего), в том числе | 1 617 955 255,81 | 1 105 726 749,54 | 1 107 982 255,08 | 907 732 000,00 | 939 614 000,00 | 972 772 000,00 | 1 007 257 000,00 | 1 043 120 291,00 | 1 080 418 000,00 | 1 119 209 000,00 | 1 159 550 000,00 | 1 201 506 000,00 | 13 262 842 551,43 |
| бюджет муниципального образования, из них: | 1 617 955 255,81 | 1 105 726 749,54 | 1 107 982 255,08 | 907 732 000,00 | 939 614 000,00 | 972 772 000,00 | 1 007 257 000,00 | 1 043 120 291,00 | 1 080 418 000,00 | 1 119 209 000,00 | 1 159 550 000,00 | 1 201 506 000,00 | 13 262 842 551,43 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 46 632 600,00 | 44 604 700,00 | 41 728 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 965 800,00 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 463 795 900,00 | 151 346 300,00 | 157 005 500,00 | 88 533 000,00 | 88 533 000,00 | 88 533 000,00 | 88 533 000,00 | 88 533 000,00 | 88 533 000,00 | 88 533 000,00 | 88 533 000,00 | 88 533 000,00 | 1 568 944 700,00 |
| - за счет средств местного бюджета | 1 107 526 755,81 | 909 775 749,54 | 909 248 255,08 | 819 199 000,00 | 851 081 000,00 | 884 239 000,00 | 918 724 000,00 | 954 587 291,00 | 991 885 000,00 | 1 030 676 000,00 | 1 071 017 000,00 | 1 112 973 000,00 | 11 560 932 051,43 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Муниципальный проект «Реализация инициативных проектов в сфере благоустройства общественных пространств» (всего), в том числе | 19 415 468,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 415 468,83 |
| бюджет муниципального образования, из них: | 19 415 468,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 415 468,83 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет средств местного бюджета | 19 415 468,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 415 468,83 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» (всего), в том числе | 168 458 888,81 | 142 963 800,00 | 137 264 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 687 488,81 |
| бюджет муниципального образования, из них: | 168 458 888,81 | 142 963 800,00 | 137 264 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 687 488,81 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 46 632 600,00 | 44 604 700,00 | 41 728 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 965 800,00 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 73 000 000,00 | 69 766 300,00 | 68 083 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 849 600,00 |
| - за счет средств местного бюджета | 48 826 288,81 | 28 592 800,00 | 27 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 872 088,81 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Муниципальный проект «Создание объектов инфраструктуры Инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК» (всего), в том числе | 394 939 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 939 800,00 |
| бюджет муниципального образования, из них: | 394 939 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 939 800,00 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 315 951 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 951 800,00 |
| - за счет средств местного бюджета | 78 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 988 000,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Муниципальный проект «Благоустройство общественных пространств» (всего), в том числе | 85 823 167,63 | 129 721 075,49 | 16 999 801,83 | 294 045 128,04 | 302 283 744,26 | 310 889 883,37 | 310 977 577,39 | 314 149 794,36 | 313 174 284,97 | 311 560 985,08 | 311 318 598,97 | 311 349 014,15 | 3 012 293 055,54 |
| бюджет муниципального образования, из них: | 85 823 167,63 | 129 721 075,49 | 16 999 801,83 | 294 045 128,04 | 302 283 744,26 | 310 889 883,37 | 310 977 577,39 | 314 149 794,36 | 313 174 284,97 | 311 560 985,08 | 311 318 598,97 | 311 349 014,15 | 3 012 293 055,54 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 533 000,00 | 88 533 000,00 | 88 533 000,00 | 88 533 000,00 | 88 533 000,00 | 88 533 000,00 | 88 533 000,00 | 88 533 000,00 | 88 533 000,00 | 796 797 000,00 |
| - за счет средств местного бюджета | 85 823 167,63 | 129 721 075,49 | 16 999 801,83 | 205 512 128,04 | 213 750 744,26 | 222 356 883,37 | 222 444 577,39 | 225 616 794,36 | 224 641 284,97 | 223 027 985,08 | 222 785 598,97 | 222 816 014,15 | 2 215 496 055,54 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Формирование облика города, в том числе декоративно-художественного и праздничного оформления» (всего), в том числе | 156 515 884,38 | 79 004 985,99 | 73 411 318,79 | 80 726 000,00 | 80 726 000,00 | 80 726 000,00 | 80 726 000,00 | 80 726 000,00 | 80 726 000,00 | 80 726 000,00 | 80 726 000,00 | 80 726 000,00 | 1 035 466 189,16 |
| бюджет муниципального образования, из них: | 156 515 884,38 | 79 004 985,99 | 73 411 318,79 | 80 726 000,00 | 80 726 000,00 | 80 726 000,00 | 80 726 000,00 | 80 726 000,00 | 80 726 000,00 | 80 726 000,00 | 80 726 000,00 | 80 726 000,00 | 1 035 466 189,16 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет средств местного бюджета | 156 515 884,38 | 79 004 985,99 | 73 411 318,79 | 80 726 000,00 | 80 726 000,00 | 80 726 000,00 | 80 726 000,00 | 80 726 000,00 | 80 726 000,00 | 80 726 000,00 | 80 726 000,00 | 80 726 000,00 | 1 035 466 189,16 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов» (всего), в том числе | 223 890 940,61 | 230 837 798,54 | 345 842 997,01 | 179 827 251,96 | 189 671 365,74 | 199 871 996,63 | 219 344 012,61 | 236 512 796,64 | 258 642 815,03 | 282 258 204,92 | 305 381 111,03 | 329 147 805,85 | 3 001 229 096,57 |
| бюджет муниципального образования, из них: | 223 890 940,61 | 230 837 798,54 | 345 842 997,01 | 179 827 251,96 | 189 671 365,74 | 199 871 996,63 | 219 344 012,61 | 236 512 796,64 | 258 642 815,03 | 282 258 204,92 | 305 381 111,03 | 329 147 805,85 | 3 001 229 096,57 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет средств местного бюджета | 223 890 940,61 | 230 837 798,54 | 345 842 997,01 | 179 827 251,96 | 189 671 365,74 | 199 871 996,63 | 219 344 012,61 | 236 512 796,64 | 258 642 815,03 | 282 258 204,92 | 305 381 111,03 | 329 147 805,85 | 3 001 229 096,57 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комфортного и безопасного проживания в городе Сургуте» (всего), в том числе | 455 114 901,93 | 400 415 711,55 | 400 880 256,97 | 344 981 620,00 | 358 780 890,00 | 373 132 120,00 | 388 057 410,00 | 403 579 700,00 | 419 722 900,00 | 436 511 810,00 | 453 972 290,00 | 472 131 180,00 | 4 907 280 790,45 |
| бюджет муниципального образования, из них: | 455 114 901,93 | 400 415 711,55 | 400 880 256,97 | 344 981 620,00 | 358 780 890,00 | 373 132 120,00 | 388 057 410,00 | 403 579 700,00 | 419 722 900,00 | 436 511 810,00 | 453 972 290,00 | 472 131 180,00 | 4 907 280 790,45 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет средств местного бюджета | 455 114 901,93 | 400 415 711,55 | 400 880 256,97 | 344 981 620,00 | 358 780 890,00 | 373 132 120,00 | 388 057 410,00 | 403 579 700,00 | 419 722 900,00 | 436 511 810,00 | 453 972 290,00 | 472 131 180,00 | 4 907 280 790,45 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Комплекс процессных мероприятий «Возмещение организациям недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением отдельным категориям граждан услуг по содержанию жилого помещения, коммунальных услуг, организация подвоза питьевой воды» (всего), в том числе | 113 796 203,62 | 122 783 377,97 | 133 583 080,48 | 8 152 000,00 | 8 152 000,00 | 8 152 000,00 | 8 152 000,00 | 8 152 000,00 | 8 152 000,00 | 8 152 000,00 | 8 152 000,00 | 8 152 000,00 | 443 530 662,07 |
| бюджет муниципального образования, из них: | 113 796 203,62 | 122 783 377,97 | 133 583 080,48 | 8 152 000,00 | 8 152 000,00 | 8 152 000,00 | 8 152 000,00 | 8 152 000,00 | 8 152 000,00 | 8 152 000,00 | 8 152 000,00 | 8 152 000,00 | 443 530 662,07 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 74 844 100,00 | 81 580 000,00 | 88 922 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 346 300,00 |
| - за счет средств местного бюджета | 38 952 103,62 | 41 203 377,97 | 44 660 880,48 | 8 152 000,00 | 8 152 000,00 | 8 152 000,00 | 8 152 000,00 | 8 152 000,00 | 8 152 000,00 | 8 152 000,00 | 8 152 000,00 | 8 152 000,00 | 198 184 362,07 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Комфортная городская среда

в городе Сургуте»

Перечень мероприятий (результатов),

в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов на период до 2036 года,

предусмотренных Стратегией 2050 и не учтенные в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы

«Комфортная городская среда в городе Сургуте»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), в том числе создаваемого (реконструируемого), приобретаемого объекта на период до 2036 года, предусмотренного Стратегией 2050 и не учтенного в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы | Значение мероприятия (результата) (мощность объекта, количество объектов и иные характеристики в соответствии со Стратегией 2050) | Срок достижения результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство территории вдоль реки Саймы | 1 | 2025 |
| 2 | Архитектурная подсветка пешеходного маршрута | 1 | 2026 |
| 3 | Благоустройство территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу на станции Сургут | 1 | 2026 |
| 4 | Сквер Энергетиков в городе Сургуте | 1 | 2026 |
| 5 | Спортивная площадка в поселке Лунном в городе Сургуте | 1 | 2027 |
| 6 | Благоустройство территории, прилегающей к поселку Лунному в городе Сургуте. 1 этап | 1 | 2027 |
| 7 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: город Сургут, проспект Комсомольский, дом 13 | 1 (минимальный перечень: ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка скамеек, урн); 1 (дополнительный перечень: обустройство автомобильных стоянок (парковок), пешеходных дорожек, установка ограждений, обустройство детской площадки, озеленение) | 2030 |
| 8 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: город Сургут, улица Профсоюзов, дом 32 | 1 (минимальный перечень: ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка скамеек, урн); 1 (дополнительный перечень: обустройство автомобильных стоянок (парковок), установка ограждений, озеленение) | 2030 |
| 9 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: город Сургут, улица Югорская, дом 15 | 1 (дополнительный перечень: устройство детской площадки ) | 2030 |
| 10 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: город Сургут, улица Профсоюзов, дом 34/1 | 1 (минимальный перечень: ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, обустройство ливневой канализации (дренажных систем); 1 (дополнительный перечень: обустройство автомобильных стоянок (парковок), установка ограждения, озеленение) | 2030 |
| 11 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: город Сургут, улица Профсоюзов, дом 36 | 1 (минимальный перечень: ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка скамеек, урн); 1 (дополнительный перечень: обустройство автомобильных стоянок (парковок), установка ограждений, обустройство детской площадки, озеленение) | 2030 |
| 12 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: город Сургут, улица Ленинградская, дом 1 | 1 (дополнительный перечень: установка ограждений, обустройство детской и спортивной площадок, озеленение) | 2030 |
| 13 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: город Сургут, улица Ленина, дом 72 | 1 (дополнительный перечень: установка ограждений, обустройство детской и спортивной площадок) | 2030 |
| 14 | Благоустройство придомовой территории многоквартирных домов по адресу: город Сургут, улица Федорова, дом 69, улица Федорова, дом 61 | 1 (дополнительный перечень: обустройство детской площадки) | 2030 |
| 15 | Благоустройство околоводной рекреации «Пляж в ЗПЛ1» | 1 | 2031 |
| 16 | Парковая зона в микрорайоне 20А | 1 | 2031 |
| 17 | Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута | 1 | 2031 |
| 18 | Экопарк «За Саймой» | 1 | 2031 |
| 19 | Парк в микрорайоне 38 | 1 | 2031 |
| 20 | Обустройство объекта «Набережная правого рукава водохранилища «Сайма», участок от магазина «Изида» до Дворца торжеств в городе Сургуте» | 1 | 2031 |
| 21 | Сквер в микрорайоне 37 | 1 | 2031 |
| 22 | Сквер «Молодежный» | 1 | 2031 |
| 23 | Сквер «Дружбы народов» | 1 | 2031 |
| 24 | Обустройство объекта «Мост через ср. рукав реки Сайма в районе Храма во имя Святой Мученицы Татианы в городе Сургуте» | 1 | 2031 |
| 25 | Обустройство пешеходного маршрута на территории исторического культурного слоя города Сургута | 1 | 2031 |
| 26 | Сквер в микрорайоне 34 | 1 | 2031 |
| 27 | Благоустройство сквера в микрорайоне 12 | 1 | 2031 |
| 28 | Благоустройство набережной реки Оби от речного вокзала до микрорайона Пойма-5, вдоль микрорайона Пойма-5 | 3,95 км | 2031 |
| 78 | Разработка проекта прибрежных территорий вдоль реки Оби | 1 | 2031 |
| 79 | Разработка проекта прибрежных территорий протоки Бардыковки | 1 | 2031 |
| 29 | Формирование земельных участков для развития рекреационной инфраструктуры | 1 1 | 2031 2036 |
| 30 | Формирование инвестиционных предложений города по созданию рекреационной инфраструктуры | 1 1 | 2031 2036 |
| 31 | Благоустройство околоводной рекреации «Пляж в районе П-2, П-7, П-12, Пойма-5» | 1 | 2036 |
| 32 | Сквер на территории П-2, П-7, П-12, пойма-5 | 1 | 2036 |
| 33 | Сквер в микрорайоне 42 | 1 | 2036 |
| 34 | Сквер в микрорайоне 31 | 1 | 2036 |
| 35 | Сквер в микрорайоне 31А | 1 | 2036 |
| 36 | Сквер в микрорайоне 35 | 1 | 2036 |
| 37 | Парк в коммунальном квартале 45 | 1 | 2036 |
| 38 | Парк в микрорайоне 50 | 1 | 2036 |
| 39 | Парк в квартале XII | 1 | 2036 |
| 40 | Благоустройство сквера в микрорайоне 8 города Сургута | 1 | 2036 |
| 41 | Благоустройство территории, прилегающей к поселку Лунному, в городе Сургуте | 1 | 2036 |
| 42 | Парк в микрорайоне 43 | 1 | 2036 |
| 43 | Парк культуры и отдыха в городе Сургуте (район речного вокзала) | 1 | 2036 |
| 44 | Благоустройство рекреационной зоны в районе озера Копань | 1 | 2036 |
| 45 | Благоустройство набережной вдоль правого берега протоки Бардыковки от улицы Энергетиков до улицы Никольской | 2,55 км | 2036 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Комфортная городская среда

в городе Сургуте»

Адресный перечень

многоквартирных домов для выполнения в 2025 году работ

по благоустройству дворовых территорий (по минимальному

и дополнительному перечням работ)

| № п/п | Адрес в городе Сургуте | Вид работ | Перечень работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улица Студенческая, 21 | минимальный перечень | ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка скамеек, урн |
|  |  | дополнительный перечень | парковка, пешеходные дорожки |
| 2 | Улица Лермонтова, 4/1 | минимальный перечень | ремонт дворовых проездов, тротуаров |
| 3 | Улица Университетская, 21 | минимальный перечень | ремонт дворовых проездов, тротуаров, установка скамеек, урн |
| 4 | Улица Игоря Киртбая, 9 | минимальный перечень | ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка скамеек, урн |
|  |  | дополнительный перечень | пешеходные дорожки |
| 5 | Улица Игоря Киртбая, 9/1 | минимальный перечень | ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка скамеек, урн |
|  |  | дополнительный перечень | пешеходные дорожки |
| 6 | Улица Лермонтова, 2 | минимальный перечень | ремонт дворовых проездов, тротуаров |
| 7 | Улица Лермонтова, 4 | минимальный перечень | ремонт дворовых проездов |
| 8 | Улица Грибоедова, 4/1 | минимальный перечень | ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка скамеек, урн |
|  |  | дополнительный перечень | обустройство автомобильных стоянок (парковок) |
| 9 | Улица Толстого, 16 | дополнительный перечень | установка ограждений, обустройство детской, спортивной площадок |
| 10 | Проспект Пролетарский, 14 | минимальный перечень | ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка скамеек, урн |
|  |  | дополнительный перечень | обустройство автомобильных стоянок (парковок), пешеходных дорожек |
| 11 | Улица Островского, 29 | минимальный перечень | ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка скамеек, урн |
|  |  | дополнительный перечень | обустройство пешеходных дорожек |
| 12 | Улица Ленинградская, 17 | минимальный перечень | ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка скамеек, урн |
|  |  | дополнительный перечень | обустройство автомобильных стоянок (парковок) |
| 13 | Улица Бахилова, 1 | минимальный перечень | ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения |
|  |  | дополнительный перечень | обустройство автомобильных стоянок (парковок), пешеходные дорожки |
| 14 | Проспект Ленина, 72 | дополнительный перечень | установка ограждений, обустройство детской, спортивной площадок |

Примечание:

- виды работ минимального и дополнительного перечней могут уточняться в соответствии с протоколами общих собраний собственников помещений многоквартирного дома и лимитами бюджетных средств;

- в случае отклонения заявки участника отбора на получение субсидии
или непоступления заявки в сроки, установленные в объявлении об отборе, адресный перечень подлежит актуализации.