Приложение

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы города Сургута»

Перечень

мероприятий (результатов), в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов

на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией 2050 и не учтенных в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута»

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), в том числе создаваемого (реконструируемого), приобретаемого объекта на период  до 2036 года, предусмотренного Стратегией 2050 и не учтенного  в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы | Значение мероприятия (результата) (мощность объекта, количество объектов и иные характеристики в соответствии  со Стратегией 2050) | Срок достижения результата |
| протяженность автодороги/ протяженность велосипедных дорожек/протяженность ливневой канализации (км) |
| 1 | Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке  от ул. Билецкого до ул. Аэрофлотской в г. Сургуте | 1,2 / 0 / 1,2 | 2027 |
| 2 | Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Восточная объездная дорога 2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе | 2,27 / 0 / 2,652 | 2028 |
| 3 | Улица 4 «З» от Югорского тракта до автомобильной дороги  к п. Белый Яр в г. Сургуте | 4,01 / 3,975 / 5,252 | 2027 |
| 4 | Улица 3 «З» на участке от Тюменского тракта до улицы 4 «З»  в г. Сургуте (2 этап) | 0,649 / 0,649 / 0,8195 | 2027 |
| 5 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Переустройство «Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4-я нитка | 0,33 / 0 / 0 | 2027 |
| 6 | Магистральная улица № 1В на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Геологическая (вторая очередь) | 1,44 / 1,239 / 0,279 | 2027 |
| 7 | Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В  с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция | 0,91 / 0,91 / 1,38 | 2027 |
| 8 | Улица 1 «З» на участке от улицы 39 «З» до улицы 44 «З» в г. Сургуте | 0,77 / 0,77 / 1,42 | 2027 |
| 9 | Улица 5 «З на участке от Тюменского тракта до ул. 4 «З» в г. Сургуте | 1,0 / 1,0 / 0,49 | 2027 |
| 10 | Улица 23 «З» от улицы 3 «З» до улицы 5 «З» в г. Сургуте | 0,75 / 0,75 / 0,75 | 2027 |
| 11 | Улица 39 «З» на участке от улицы Контейнерной до улицы Толстого в городе Сургуте | 1,15 / 1,15 / 1,15 | 2027 |
| 12 | Автодорога по ул. Молодежная до дома № 20/3 по ул. Саянская  в пос. Юность в г. Сургуте | 0,1 / 0 / 0 | 2027 |
| 13 | Автомобильная дорога по улице Терешковой в г. Сургуте. Реконструкция | 1,64 / 2,3 / 1,64 | 2027 |
| 14 | Улица 4 «ЗР» от улицы Восточной до улицы 6 «ЗР» в г. Сургуте | 1,75 / 1,75 / 1,75 | 2027 |
| 15 | Автомобильная дорога к новому кладбищу | 2,103 / 0 / 0 | 2028 |
| 16 | Автодорога по ул. Коммунаров в пос. Снежный в г. Сургуте | 1,0 / 1,0 / 0 | 2028 |
| 17 | Автомобильная дорога в СТСН № 52 «Лесное» в г. Сургуте | 0,68 / 0,68 / 0,7 | 2028 |
| 18 | Улица Солнечная в г. Сургуте | 0,265 / 0,265 / 0,8 | 2028 |
| 19 | Магистральная улица с инженерными сетями для обеспечения транспортной и инженерной инфраструктурой Северного жилого района г. Сургута | 2,73 / 2,73 / 4,38 | 2032 |
| 20 | Инженерные сети и внутриквартальные проезды Северного жилого района г. Сургута | 10,7668 / 0 / 3,6 | 2032 |
| 21 | Автомобильная дорога по улице 1 «СВ» от улицы Университетская до улицы Ивана Захарова в г. Сургуте | 0,95 / 0,95 / 1 | 2033 |
| 22 | Автомобильные дороги и подъездные пути для НТЦ в г. Сургуте | 8,22 / 5,631 / 0 | 2033 |
| 23 | Автомобильная дорога по ул. Нагорная в г. Сургуте | 0,75 / 0,75 / 0,95 | 2033 |
| 24 | Автомобильная дорога по ул. Павлика Морозова в пос. Снежный  в г. Сургуте | 0,95 / 0 / 0 | 2033 |
| 25 | Улица 12 «В» от ул. Профсоюзов до Нефтеюганского шоссе | 0,498 / 0,498 / 0,428 | 2034 |
| 26 | Улица 23 «З» от улицы 5 «З» до Тюменского тракта в г. Сургуте | 1,25 / 1,25 / 1,25 | 2034 |
| 27 | Улица Мира на участке от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы (четная сторона) | 0,91 / 0,91 / 0,91 | 2034 |
| 28 | Улица 1 «СВ» от ул. Университетской до ул. Ивана Захарова | 0,95 / 0,95 / 1 | 2035 |
| 29 | Улица Разведчиков от ул. Рыбников до ул. Щепеткина в г. Сургуте | 0,53 / 0 / 0,53 | 2035 |
| 30 | Улица Трубная от ул. Островского до ул. Индустриальная в г. Сургуте. Реконструкция | 0,7 / 0,7 / 0,7 | 2035 |
| 31 | Улица 1 «В» от улицы Югорская до ул. Щепеткина в г. Сургуте | 0,82 / 0,82 / 0,12 | 2035 |
| 32 | Улица 33 «З» на участке от ул. Привокзальной до ул. Крылова в г. Сургуте | 1 / 0,65 / 0,95 | 2036 |
| 33 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ «Старожил-1»и ПСОК «Многодетная семья» | 1,138 / 0 /0 | 2036 |
| 34 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ «Север 1»  и СОТ «Север 2») | 2,59 / 0 / 0 | 2036 |
| 35 | Реконструкция автомобильной эстакады через р. Сайма  по улице Мелик-Карамова в г. Сургуте | 0,265 / 0 / 0 | 2036 |
| 36 | Улица 44 «З» (ул. А. Бокова) от ул. И. Шидловского  до ул. С. Билецкого в г. Сургуте | 0,76 / 0,76 / 0,81 | 2036 |
| 37 | Транспортная развязка на пересечении ул. Островского  и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте | 1,16 / 1,16 / 3,146 | 2029 |
| 38 | Транспортная развязка на пересечении ул. Маяковского  и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте | 0,86 / 0,86 / 2,112 | 2029 |
| 39 | Транспортная развязка в двух уровнях на пересечении Нефтеюганского шоссе и автодороги на Белый Яр | 7,271 / 0 / 6,17 | 2036 |
| 40 | Надземный пешеходный переход через железнодорожные пути  в районе п. Дорожный-СОТ «Сириус» в г. Сургуте | 0,06/ 0 / 0 | 2036 |
| 41 | Надземный пешеходный переход через Югорский тракт в г. Сургуте | 0,06/ 0 / 0 | 2036 |
| 42 | Надземный пешеходный переход через проспект Пролетарский  в г. Сургуте | 0,02/ 0 / 0 | 2036 |

Перечень

мероприятий (результатов), в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов

на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией 2050 и не учтенных в разделе финансовое обеспечение

муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута»

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), в том числе создаваемого (реконструируемого), приобретаемого объекта на период  до 2036 года, предусмотренного Стратегией 2050 и не учтенного  в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы | Значение мероприятия (результата) (мощность объекта, количество объектов  и иные характеристики в соответствии  со Стратегией 2050) | Срок достижения результата |
| протяженность автодороги/  протяженность ливневой канализации (км) |
| 1 | Внутриквартальный проезд к СОК «Энергетик» с ул. Республики  в г. Сургуте | 0,28 / 0,188 | 2026 |
| 2 | Подъездной путь к земельному участку с кадастровым номером 86:10:0101224:1045 в п. Лунный | 0,15 / 0 | 2026 |
| 3 | Подъездные пути к СОШ в мкр. 5А г. Сургута | 0,225 / 0,33 | 2026 |
| 4 | Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в 35 мкр. г. Сургута | 0,53 / 0,41 | 2026 |
| 5 | Подъездные пути к СОШ в мкр.39 г. Сургута | 0,38 / 0,38 | 2026 |
| 6 | Проезд по ул. Набережная Ивана Кайдалова от проспекта Комсомольский до проезда Тихий | 0,31 / 0,35 | 2027 |
| 7 | Подъездной путь к СОШ в мкр. 31Б в г. Сургуте | 0,45 / 0,3 | 2027 |
| 8 | Проезд к СОШ № 44 в пос. Кедровый в г. Сургуте | 0,2 / 0,2 | 2027 |
| 9 | Благоустройство мест общего пользования МБДОУ № 92 «Веснушка» по ул. Югорская, 1/3 | 0,14 / 0 | 2028 |
| 10 | Внутриквартальный проезд от улицы Замятинская  в поселке Дорожный города Сургута | 0,32 / 0 | 2028 |
| 11 | Проезд от дома № 22 по проспекту Мира до дома № 11/1  улицы Студенческой, г. Сургут. Реконструкция | 0,23 / 0,23 | 2028 |
| 12 | Проезд с ул. Толстого до ул. Мечникова в г. Сургуте | 0,805 / 0 | 2028 |
| 13 | Устройство въезда в мкр. 16А с улицы Маяковского в г. Сургуте | 0,07 / 0,06 | 2028 |
| 14 | Внутриквартальный проезд от Комсомольского проспекта вдоль дома № 25 до улицы Первопроходцев в городе Сургуте | 0,27 / 0,26 | 2028 |
| 15 | Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 45 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 0,4 / 0,1 | 2028 |
| 16 | Подьездной путь к МКД в мкр. 44 в г. Сургуте | 0,285 / 0 | 2028 |
| 17 | Кольцевой проезд по территории жилой застройки «Марьина гора»  в г. Сургуте | 1,865 / 1,865 | 2028 |
| 18 | Подъездной путь к зданию МКУ «УИТС г. Сургута» в мкр. Хоззона | 0,121 / 0 | 2028 |
| 19 | Внутриквартальный проезд к школе № 9 вдоль МКД  по ул. Усольцева, 21 и 23 в мкр.39 в г. Сургуте | 1 / 1,02 | 2028 |

Перечень

мероприятий (результатов), в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов

на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией 2050 и не учтенных в разделе финансовое обеспечение

муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута»

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), в том числе создаваемого (реконструируемого), приобретаемого объекта на период  до 2036 года, предусмотренного Стратегией 2050 и не учтенного  в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы | Значение мероприятия (результата)  (мощность объекта, количество объектов  и иные характеристики в соответствии  со Стратегией 2050) | Срок достижения результата |
| площадь парковочных мест (м2) |
| 1 | Улица Федорова. Автопарковка для гимназии им. Ф.К. Салманова  по ул. Федорова в г. Сургуте | 763 | 2026 |
| 2 | Автопарковка при входе в парк «За Саймой» (со стороны акционерного общества «Россети Тюмень») в г. Сургуте | 10 952 | 2028 |
| 3 | Автомобильная парковка, расположенная на территории Ядра города Сургута | 4 350 | 2028 |
| 4 | Автомобильная парковка БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4», ул. Саянская, 15/1, пос. Юность, г. Сургут | 1 913 | 2028 |