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О внесении изменений 
в распоряжение Администрации
города от 28.02.2025 № 1180 
«Об утверждении технического 
задания на разработку инвестиционной программы Сургутского городского муниципального унитарного 
предприятия «Горводоканал»
по развитию централизованной
системы холодного водоснабжения 
на территории муниципального 
образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры»


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоот-ведения», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 23.12.2024 № 8525 «О распределении отдельных полномочий 
Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.02.2025 № 1180 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» по развитию централизованной системы холодного водоснаб-жения на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (с изменениями от 24.07.2025 № 3811, 22.08.2025 № 3883, 02.07.2026 № 517, 12.08.2026 № 629) изменения, изложив приложения 3, 4, 7 к техническому заданию на разработку инвести-ционной программы Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» по развитию централизованной системы холод-ного водоснабжения на 2026 – 2028 годы в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему распоряжению соответственно.
2. Комитету информационной политики обнародовать (разместить) настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» обнародовать (разместить) настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.



Заместитель Главы города                                                                         С.А. Агафонов
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	Приложение 1
к распоряжению 
Администрации города
от ____________ № ________




Перечень групп мероприятий 
по строительству, модернизации или реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения 
с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, 
которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

	Мероприятие
	Объекты централизованной 
системы 
водоснабжения
	Наименование показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения
	Значение показателей надежности, 
качества, энергетической 
эффективности объектов 
централизованной системы 
холодного водоснабжения

	
	
	
	до реализации мероприятий инвестиционной 
программы (2025)
	после реализации мероприятий 
инвестиционной 
программы 
(прогнозные 
значения, 2029)

	1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	Строительство новых сетей холодного водоснабжения в целях подключения 
объектов капитального строительства абонентов
	в соответствии 
с перечнем мероприятий (приложение 4 
к техническому 
заданию)
	доля проб питьевой воды 
в распредели-
тельной водопро-
водной сети, 
не соответст-вующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	- (новые объекты)
	0

	
	
	количество перерывов 
в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное 
водоснабжение, 
по подаче 
холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреж-дений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное 
водоснабжение, 
в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год
	- (новые объекты)
	0

	
	
	доля потерь воды 
в централизо-ванных системах водоснабжения 
при транспор-тировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть
	- (новые объекты)
	0

	2.Строительство новых объектов централизованных систем холодного водоснабжения, не связанных 
с подключением новых объектов капитального строительства абонентов

	Строительство новых сетей холодного водоснабжения
	в соответствии 
с перечнем мероприятий (приложение 4 
к техническому заданию)
	доля проб питьевой воды 
в распреде-лительной водопроводной сети, не соответст-вующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	- (новые объекты)
	0

	
	
	количество перерывов 
в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное 
водоснабжение, 
по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений 
и иных 
технологических нарушений 
на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, 
в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год
	- (новые объекты)
	0

	
	
	доля потерь воды 
в централизо-ванных системах водоснабжения 
при транспорти-ровке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть
	- (новые объекты)
	0

	3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
в целях снижения уровня износа существующих объектов

	3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей холодного водоснабжения 


	в соответствии 
с перечнем мероприятий (приложение 4 
к техническому заданию)
	доля проб питьевой воды 
в распредели-тельной водопро-водной сети, 
не соответст-вующих установленным требованиям, 
в общем 
объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	7,86
	7,29

	
	
	доля потерь воды 
в централизо-ванных системах водоснабжения 
при транспорти-ровке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть
	8,47
	8,47

	3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, 
за исключением сетей водоснабжения

	в соответствии 
с перечнем мероприятий (приложение 4 
к техническому заданию)
	удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	0,82
	0,82



	4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий

	Мероприятия, направленные 
на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, 
качества и энергоэффективности 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения, 
не включенные в прочие группы мероприятий
	в соответствии 
с перечнем мероприятий (приложение 5 
к техническому заданию)
	доля проб питьевой воды 
в распредели-тельной водопроводной сети, не соответст-вующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	7,86

	7,29




	
	Приложение 2
к распоряжению 
Администрации города
от ____________ № _________



Мероприятия
по строительству, модернизации или реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения, 
а также по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями

	Вид работ
	Наименование мероприятий

	1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	1.1. Строительство новых сетей холодного водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	1.1.1. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы
	«Строительство сетей водоснабжения до границ земельного участка, присоединяемых к централизованной системе водоснабжения объектов капитального строительства «Склад УРТиО», «Нежилое здание. 
Инженерно-лабораторный корпус», «Встроенное нежилое здание. 
Здание БПО с бытовыми помещениями», «Встроенное нежилое здание. 
Здание с помещениями РММ и паркингом легкового автотранспорта»

	1.1.2. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы
	«Строительство сетей водоснабжения до границ земельного участка, присоединяемых к централизованной системе водоснабжения объектов капитального строительства «Экспозиционно-выставочное здание»

	2. Строительство новых объектов централизованных систем холодного водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов

	2.1. Строительство новых сетей холодного водоснабжения

	2.1.1. Проектно-изыскательские работы
	«Строительство водовода» (второй ввод водопровода на центральный тепловой пункт-65)»

	2.1.2. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы
	«Строительство водовода» (второй ввод водопровода на центральный тепловой пункт-15)»


	2.1.3. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы 
	«Строительство трубопроводов технологической обвязки к объектам: 
Резервуар чистой воды № 1 6000 м3 8А пром/узел, инвентарный номер 20338; Резервуар чистой воды № 2 6000 м3, инвентарный номер 20337)»

	2.1.4. Строительно-монтажные работы
	«Строительство водовода» (второй ввод водопровода на центральный тепловой пункт-67)»

	2.1.5. Строительно-монтажные работы 
	«Строительство объекта: «Магистральный водовод по ул. Аэрофлотской 
(от существующего ВК по ул. 39 «З» до ВК-1 по Нефтеюганскому шоссе)»

	3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения 
в целях снижения уровня износа существующих объектов

	3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей холодного водоснабжения

	3.1. 1 Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы
	«Реконструкция водовода по ул. Каролинского от Нефтеюганского шоссе 
до пр. Пролетарский», инвентарный номер 30930 

	3.1.2. Проектно-изыскательские работы
	«Реконструкция водовода от 8 пром/узла до ВК-25 ул. 50 лет ВЛКСМ», инвентарный номер 30933

	3.1.3. Строительно-монтажные работы 
	«Реконструкция объекта: «Закольцовка водовода», на участке Ду-500мм от ВК-1 (кольцо бизнес-центр) до ВК-6 по ул. Магистральная 10», инвентарный 
номер 31374

	3.1.4. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы
	«Реконструкция водовода по ул. Маяковского от 8 п/у до 50 лет ВЛКСМ», инвентарный номер 31385

	3.1.5. Проектно-изыскательские работы
	«Реконструкция Хозяйственно-питьевой водопровод ул. 12В на участке 
от ул. 10В до ул. 23В», инвентарный номер 31395

	3.1.6. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы
	«Реконструкция сети водоснабжения ВК-1 (пр. Мира) мкр. 27», инвентарный 
номер 30929 (участок от точки врезки по улице Маяковского до точки врезки 
по проспекту Мира)

	3.1.7. Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы
	«Реконструкция сооружения: хозяйственно-питьевой водопровод», 
инвентарный номер 31032

	3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, 
за исключением сетей водоснабжения

	Строительно-монтажные работы
	«Установка новых аэраторов станции обезжелезивания с демонтажем аэраторов, заменой трубопроводной обвязки, оборудования системы вентиляции согласно рабочей документации на 9-ом промузле»
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Приложение 3
к распоряжению 
Администрации города
от ____________ № ________


Мероприятия
по защите объектов централизованной системы
холодного водоснабжения от угроз техногенного, природного характера 
и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

	№ п/п
	Наименование мероприятия

	1
	«Модернизация охранно-пожарной сигнализации по объекту:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   «Система охранно-пожарной сигнализации на водозаборе 
8-го промузла»

	2
	«Реконструкция объектов: «Малоэтажная застройка (2 очередь). Наружные сети водопровода 2 очередь», инвентарный номер 31454, «Малоэтажная застройка (1 очередь). Наружные сети водопровода 
1 очередь», инвентарный номер 31455, «Наружные сети водопровода», инвентарный номер 31515 
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