МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| « | 16 | » | 04 | 20 | 25 |  |  | № | 1779 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О мерах по обеспечению

охраны городских лесов

от пожаров в 2025 году

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», распоряжением Правительства                    Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.03.2009 № 102-рп                         «О мерах по охране лесов от пожаров на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжениями Администрации города                            от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»,                   от 23.12.2024 № 8525 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города».

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий, направленных на предупреждение лесных пожаров 
в городских лесах, согласно приложению 1.

1.2. Перечень организаций, создающих патрульные, маневренные                                            и патрульно-контрольные группы в пожароопасный период, согласно приложению 2.

2. Муниципальному казенному учреждению «Лесопарковое хозяйство» организовать в пожароопасный период патрулирование в городских лесах                           в целях обеспечения охраны городских лесов от пожаров.

3. Возложить руководство и координацию выполнения мероприятий                                             по предупреждению лесных пожаров и борьбе с ними при возникновении чрезвычайной ситуации на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

4. Комитету информационной политики обнародовать (разместить) настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

5. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» обнародовать (разместить) настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.

7. Контроль за выполнением постановление оставляю за собой.

Заместитель Глава города                                                                      В.В. Криворот

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от ____________ № ______

План мероприятий,

направленных на предупреждение лесных пожаров в городских лесах

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение состава сил и средств городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа − Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для тушения пожаров в городских лесах | управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города | до 26.04.2025 |
| 2 | Разработка и утверждение схемы связи и оповещения при возникновении лесного пожара | управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города | до 26.04.2025 |
| 3 | Приведение в готовность источников наружного противопожарного водоснабжения (обеспечение ремонта и содержания подъездов к источникам противопожарного искусственного и естественного водоснабжения) | руководители организаций, председатели садово-огороднических товариществ, председатели гаражно-строительных кооперативов | до 15.05.2025 |
| 4 | Приведение в готовность средств пожаротушения в организациях города, садово-огороднических товариществах и гаражно-строительных кооперативах | руководители организаций, председатели садово-огороднических товариществ, председатели гаражно-строительных кооперативов | до 15.05.2025 |
| 5 | Проведение санитарной очистки леса в граничащих полосах (не менее 10 метров) от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора сухостоя и других легковоспламеняющихся материалов либо отделение леса противопожарной минерализованной полосой (не менее 1,4 метра) или иным противопожарным барьером | председатели садово-огороднических товариществ, руководители организаций, чьи земельные участки имеют границу с лесами (покрытыми лесной растительностью землями) | до 15.05.2025 |
| 6 | Патрулирование патрульно-постовыми нарядами управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту в местах массового отдыха людей, расположенных на территории городских лесов, парках и скверах города | управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту (по согласованию) | в течение пожароопасного сезона |
| 7 | Проведение инструктажей с населением по мерам пожарной безопасности при пребывании на дачных участках и в лесах | председатели садово-огороднических товариществ | до 25.05.2025 |
| 8 | Подготовка проекта муниципального правового акта «О введении особого противопожарного режима с одновременным ограничением доступа населения в лесные массивы». Информирование населения о введении (отмене) особого противопожарного режима | управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города | при наступлении 4 – 5 класса пожарной опасности в городских лесах, по представ-лению комиссии по предупре-ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города |
| 9 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением через средства массовой информации, официальный портал Администрации города (www.admsurgut.ru), официальные аккаунты Администрации города | комитет информационной политики Администрации города, муниципальное казенное учреждение «Наш город», управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города | в течение пожароопасного сезона |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ____________ № ______

Перечень организаций,

создающих патрульные, маневренные и патрульно-контрольные группы

в пожароопасный период

| № п/п | Наименование группы | Органы управления и организации, создающие группы, Ф.И.О., должность ответственных лиц | Количество групп | Личный состав, человек | Техника, (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Патрульная группа | управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города, Рачёв Андрей Александрович – начальник управления, тел.: 89824130201 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Маневренная группа | муниципальное казённое учреждение «Сургутский спасательный центр», Неретин Сергей Геннадьевич – директор учреждения, тел.: 89044710869 | 1 | 14 | 3 |
|  |  | муниципальное казенное учреждение «Лесопарковое хозяйство», Мищенко Наталья Николаевна – начальник лесного отдела, тел.: 89222581777, Дмитренко Сергей Сергеевич – заместитель начальника лесного отдела, тел.: 89124112395 |  | 2 | 1 |
| 3 | Патрульно-контрольная группа | управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту, Корнеев Виталий Алексеевич – заместитель начальника полиции, тел.: 89825121373 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Матысякевич Степан Михайлович – заместитель начальника отдела, тел.: 89222496806 |  | 1 | 1 |
|  |  | управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города, Рачёв Андрей Александрович – начальник управления, тел.: 89824130201 |  | 1 | 1 |