| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 20 | » | 05 | 20 | 26 |  | № | 369 |

О внесении изменений в распоряжение

Администрации города от 16.12.2025

№ 4229 «Об утверждении плана

создания объектов инвестиционной

инфраструктуры в муниципальном

образовании городской округ

Сургут Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

на 2026 год и плановый период

2027 – 2028 годов»

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.06.2020 № 59-оз «О государственной поддержке инвестиционной деятельности, защите и поощрении капиталовложений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.04.2013 № 106-п «О плане создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 29.12.2018 № 2463 «Об утверждении порядка формирования плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
и отчета о его реализации», от 23.12.2024 № 8525 «О распределении 
отдельных полномочий Главы города между высшими должностными 
лицами Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 16.12.2025 № 4229 «Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры 
в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов» следующие изменения:

1.1. В констатирующей части распоряжения слова «городской округ 
город Сургут» заменить словами «городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

1.2. В приложении 1 к распоряжению:

1.2.1. В пункте 1:

- в графе 12 слова «2025 (ПИР) 2026 (СМР)» заменить словами 
«2026 (ПИР), 2026 (СМР)»;

- в графе 14 слова «выполнение ПИР в 2025 году, СМР в 2026 году» 
заменить словами «выполнение ПИР в 2025 – 2026 годах, СМР в 2026 году».

1.2.2. В пункте 2:

- в графе 12 слова «2025 (ПИР) 2026 (СМР)» заменить словами 
«2026 (ПИР), 2026 (СМР)»;

- в графе 14 слова «выполнение ПИР в 2025 году, СМР в 2025 – 2026 годах» заменить словами «выполнение ПИР в 2025 – 2026 годах, СМР в 2025 – 
2026 годах».

1.2.3. В пункте 4:

- в графе 12 слова «2025 (ПИР) 2026 (СМР)» заменить словами 
«2026 (ПИР), 2026 (СМР)»;

- в графе 14 слова «выполнение ПИР в 2025 году, СМР в 2026 году» 
заменить словами «выполнение ПИР в 2025 – 2026 годах, СМР в 2026 году».

1.2.4. В пункте 7:

- в графе 4 цифры «188 691,18» заменить цифрами «235 361,18»;

- в графе 7 цифры «188 691,18» заменить цифрами «235 361,18»;

- в графе 8 цифры «188 691,18» заменить цифрами «235 361,18»;

- в графе 11 слова «2025 (ПИР) 2026 (СМР)» заменить словами 
«2025 (ПИР), 2026 (изъятие, СМР)»;

- в графе 12 слова «2026 (ПИР) 2027 (СМР)» заменить словами 
«2026 (ПИР), 2026 (изъятие), 2027 (СМР)»;

- в графе 13 слова «проектирование строительство» заменить словами «проектирование изъятие строительство»;

- в графе 14 слова «выполнение ПИР в 2025 – 2026 годах, СМР в 2026 – 2027 годах» заменить словами «выполнение ПИР в 2025 – 2026 годах, 
изъятие в 2026 году, СМР в 2026 – 2027 годах».

1.2.5. В пункте 8:

- в графе 11 слова «2025 (ПИР) 2025 (СМР)» заменить словами 
«2025 (ПИР), 2026 (СМР)»;

- в графе 12 слова «2025 (ПИР) 2026 (СМР)» заменить словами 
«2026 (ПИР), 2026 (СМР)»;

- в графе 14 слова «выполнение ПИР в 2025 году, СМР в 2025 – 
2026 годах» заменить словами «выполнение ПИР в 2025 – 2026 годах, 
СМР в 2026 году».

1.2.6. В пункте 12:

- в графе 11 слова «2025 (ПИР) 2027 (СМР)» заменить словами 
«2025 (ПИР)»;

- в графе 12 слова «2025 (ПИР) 2027 (СМР)» заменить словами 
«2026 (ПИР)»;

- в графе 14 слова «выполнение ПИР в 2025 году, СМР в 2027 году» 
заменить словами «выполнение ПИР в 2025 – 2026 годах».

1.2.7. В пункте 13:

- в графе 12 слова «2025 (ПИР) 2028 (СМР)» заменить словами 
«2026 (ПИР), 2028 (СМР)»;

- в графе 14 слова «выполнение ПИР в 2025 году, СМР в 2028 году» 
заменить словами «выполнение ПИР в 2025 – 2026 годах, СМР в 2028 году».

1.2.8. В пункте 14:

- в графе 4 цифры «4 802 948,83» заменить цифрами «4 999 679,76»;

- в графе 7 цифры «4 802 948,83» заменить цифрами «4 999 679,76»;

- в графе 8 цифры «973 309,82» заменить цифрами «1 170 040,74»;

- в графе 12 слова «2028 (СМР)» заменить словами «2026 (изъятие), 
2028 (СМР)»;

- в графе 14 слова «выполнение изъятия в 2025 году, СМР в 2025 – 
2028 годах» заменить словами «выполнение изъятия в 2025 – 2026 годах, 
СМР в 2025 – 2028 годах».

1.2.9. В пункте 15:

- в графе 4 цифры «70 312,32» заменить цифрами «77 458,31»;

- в графе 7 цифры «70 312,32» заменить цифрами «77 458,31»;

- в графе 8 цифры «70 312,32» заменить цифрами «77 458,31».

1.2.10. В пункте 17:

- в графе 12 слова «2025 (ПИР) 2026 (СМР)» заменить словами 
«2026 (ПИР), 2026 (СМР)»;

- в графе 14 слова «выполнение ПИР в 2025 году, СМР в 2026 году» 
заменить словами «выполнение ПИР в 2025 – 2026 годах, СМР в 2026 году».

1.2.11. В пункте 18:

- в графе 12 слова «2025 (ПИР) 2026 (СМР)» заменить словами 
«2026 (ПИР), 2026 (СМР)»;

- в графе 14 слова «выполнение ПИР в 2024 – 2025 годах, СМР в 2026 году» заменить словами «выполнение ПИР в 2024 – 2026 годах, СМР в 2026 году».

1.2.12. В пункте 19:

- в графе 12 слова «2025 (ПИР) 2026 (СМР)» заменить словами 
«2026 (ПИР), 2026 (СМР)»;

- в графе 14 слова «выполнение ПИР в 2025 году, СМР в 2026 году» 
заменить словами «выполнение ПИР в 2025 – 2026 годах, СМР в 2026 году».

1.2.13. В пункте 20:

- в графе 12 слова «2025 (ПИР) 2026 (СМР)» заменить словами 
«2026 (ПИР), 2026 (СМР)»;

- в графе 14 слова «выполнение ПИР в 2025 году, СМР в 2026 году» 
заменить словами «выполнение ПИР в 2025 – 2026 годах, СМР в 2026 году».

1.2.14. В пункте 22:

- в графе 12 слова «2025 (ПИР) 2026 (СМР)» заменить словами 
«2026 (ПИР), 2026 (СМР)»;

- в графе 14 слова «выполнение ПИР в 2025 году, СМР в 2026 году» 
заменить словами «выполнение ПИР в 2025 – 2026 годах, СМР в 2026 году».

1.2.15. Пункт 23 признать утратившим силу.

1.2.16. В пункте 24:

- в графе 4 цифры «3 702 342,00» заменить цифрами «4 200 622,40»;

- в графе 7 цифры «3 702 342,00» заменить цифрами «4 200 622,40»;

- в графе 8 цифры «370 234,20» заменить цифрами «420 062,30»;

- в графе 9 цифры «3 332 107,80» заменить цифрами «3 780 560,10»;

- в графе 12 слова «2026 (СМР)» заменить словами «2029 (СМР)».

1.2.17. В пункте 28:

- в графе 12 слова «2023 (ПИР) 2026 (СМР)» заменить словами 
«2023 (ПИР), 2027 (СМР)»;

- в графе 14 слова «выполнение ПИР в 2022 – 2023 годах, СМР в 2023 – 2026 годах» заменить словами «выполнение ПИР в 2022 – 2023 годах, СМР 
в 2023 – 2027 годах».

1.2.18. В пункте 29:

- в графе 4 цифры «1 008 419,00» заменить цифрами «1 010 087,53»;

- в графе 7 цифры «1 008 419,00» заменить цифрами «1 010 087,53»;

- в графе 8 цифры «107 412,00» заменить цифрами «109 080,53».

1.2.19. В графе 1 пункта 33 слова «33. Улица 1 «В» от ул. Югорская 
до ул. Ф. Салманова, д. 4 (пожарная часть № 118) в г. Сургуте» заменить 
словами «33. Улица 1 «В» (проспект Пролетарский). Участок от улицы 
Югорской до улицы Щепеткина г. Сургута (Корректировка проекта). 
I пусковой комплекс».

1.2.20. В пункте 40:

- в графе 11 слова «2026 (ПИР)» заменить словами «2026 (ПИР), 
2026 (СМР)»;

- в графе 12 слова «2026 (СМР)» заменить словами «2026 (ПИР), 
2026 (СМР)»;

1.2.21. В пункте 51:

- в графе 11 слова «2022 (ПИР)» заменить словами «2022 (ПИР), 
2026 (СМР)»;

- в графе 12 слова «2026 (СМР)» заменить словами «2022 (ПИР), 
2026 (СМР)».

1.2.22. Дополнить пунктами 60 – 76 согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Комитету информационной политики обнародовать (разместить) настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» обнародовать (разместить) настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы города                                                                   А.М. Кириленко

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _________

| 60. Экспозиционно- выставочное здание на территории Мемориального комплекса геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова» | строительство объекта культуры и досуга населения | проекти-рование, строи- тельство | 8 649,16 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостро-ительства, муници-пальное казенное учреждение «Управление капиталь-ного строи-тельства» | 8 649,16 | 8 649,16 | 0,00 | 0,00 | 2025 (ПИР), 2026 (СМР) | 2025 (ПИР), 2026 (СМР) | проекти-рование, строи-тельство | выпол-нение ПИР в 2025 году, СМР в 2026 году | ПИР, СМР | увеличение площади экспо- зиционно-выста-вочных зданий | 198,1 кв. м | точка подклю-чения к объекту энерге-тической инфра-структуры будет определена при разра-ботке проекта | 61.24080; 73.47554 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61. Реконструкция привокзальной площади в границах красных линий улицы Привокзальной | изъятие для муниципальных нужд земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества для дальнейшей реконструкции привокзальной площади | изъятие для рекон-струкции | 12 731,00 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостро-ительства | 12 731,00 | 12 731,00 | 0,00 | 0,00 | 2026 (изъятие) | 2026 (изъятие) | изъятие | изъятие в 2026 году | изъятие для рекон-струкции | изъятие для муници-пальных нужд земельного участка и располо-женного на нем объекта недвижимого имущества для даль-нейшей реконст-рукции привок-зальной площади | - | точки подклю-чения -будут опреде-лены в процессе проекти-рования | 61.253832; 73.504164 |
| 62. Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», город Сургут | обеспечение современных условий для организации активного отдыха, оздоров-ления и продуктивной занятости детей и молодежи в круглогодичном режиме на профильных сменах загородного специализированного (профильного) военно-спортивного лагеря «Барсова гора» муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» | проекти-рование, строитель-ство | 640 594,24 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостро-ительства, муници-пальное казенное учреждение «Управ-ление капиталь-ного строи-тельства» | 640 594,24 | 128 118,85 | 512 475,39 | 0,00 | 2014 (ПИР), 2020 (коррек-тировка ПИР) | 2026 (коррек- тировка ПИР) | коррек-тировка проекта | коррек-тировка проекта в 2020 – 2026 годах | коррек-тировка проекта, СМР | увеличение на 25% охвата подростков и молодежи города, что составит примерно 8 169 чел.; увеличение штатной численности рабочих мест составит – 66 ед. | 150 мест/см | точки подклю-чения по сетям связи, тепло-снабжения, водоснаб-жения и канали-зации распо-ложены в границах проекти-руемого объекта, электроснаб-жения на рассто-янии 12,5 м от границы проектиру-емого объекта | 61.28924; 73.32428 |
| 63. Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» на базе муниципального бюджетного учреждения «Олимпия», город Сургут | строительство спортивно-досугового комплекса | проекти-рование, строи- тельство | 356 763,86 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостро-ительства, муници-пальное казенное учреждение «Управление капиталь-ного строи-тельства» | 356 763,86 | 71 352,77 | 285 411,09 | 0,00 | 2014 (ПИР), 2020 (коррек-тировка ПИР) | 2026 (коррек-тировка ПИР) | коррек-тировка проекта | коррек-тировка проекта в 2020 – 2026 годах | коррек-тировка проекта, СМР | увеличение на 102 % охвата детей и подростков города, что составит примерно 770 человек | 158 чел. | точки подклю-чения по сетям связи, тепло-снабжения, водоснаб-жения и канали-зации распо-ложены в границах проекти-руемого объекта, электро-снабжения на рассто-янии 55,0 м от границы проекти-руемого объекта | 61.260951; 73.166442 |
| 64. Нежилое здание, расположенное по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1А в г. Сургуте (МБУ ДО СШ «Аверс»). Реконструкция | реконструкция объекта спорта, предназначенного для проведения тренировочных занятий по физической культуре, а также проведения физкультурно-массовых и зрелищных мероприятий | проекти-рование, строи- тельство | 240 331,08 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостро-ительства, муници-пальное казенное учреждение «Управление капиталь-ного строи-тельства» | 240 331,08 | 240 331,08 | 0,00 | 0,00 | 2025 (ПИР) | 2026 (ПИР) | проекти-рование | выпол-нение ПИР в 2025 – 2026 годах | ПИР | рекон-струкция объекта спорта | 58 посе-щений в смену | точки подклю-чения существу-ющего здания | 61.256986; 73.164320 |
| 65. Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г. Сургуте | развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом города, отвечающей потребностям города в транспортном обслужи-вании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, повышение транспортной доступности территорий микрорайонов города, создание условий и меха-низмов для увеличения жилищного строительства | проекти-рование, строи- тельство | 91 566,26 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостро-ительства, муници-пальное казенное учреждение «Управ- ление капиталь-ного строи-тельства» | 91 566,26 | 91 566,26 | 0,00 | 0,00 | 2020 (ПИР), 2025 (СМР) | 2021 (ПИР), 2025 (СМР) | проекти-рование, строитель-ство | выпол-нение строитель-ства в 2025 году, выпол-нение тех. присое-динения в 2026 году | ПИР, СМР | в целях проезда возводимым микро- районам города, а также транспортной доступности к социальным объектам | 625 м | точка подклю-чения к объекту энергети- ческой инфра-структуры будет определена при разра-ботке проекта | 61.254636; 73.414056 |
| 66. Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута | концептуально объект имеет вид открытого плоскостного сооружения общего пользования | проекти-рование, строи- тельство | 98 006,30 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостро-ительства, муници-пальное казенное учреждение «Управ-ление капиталь-ного строи-тельства» | 98 006,30 | 98 006,30 | 0,00 | 0,00 | 2021 (ПИР), 2024 (СМР) | 2022 (ПИР), 2025 (СМР) | проекти-рование, строи- тельство | обеспе-чение объекта здраво-охранения дополни-тельными парко-вочными местами, в том числе для инва-лидов и маломо-бильных групп выпол-нение ПИР в 2021 – 2022 годах, СМР в 2024 – 2025 годах. Выпол-нение тех. присое-динения в 2026 году | ПИР, СМР | распреде-ление транс- портных потоков в пределах проекти-руемого района | 225 машино-мест | точки подклю-чения отсут-ствуют, предусмот-рено переуст-ройство сетей связи | 61.248459; 73.514065 |
| 67. Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте | повышение транспортной связности улично-дорожной сети, ее развитие в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потреб- ностям города в транспортном обслуживании и пешеходной доступности, увеличение протяженности автомобильных дорог, снижение нагрузки на существующие городские магистрали, повышение транспортной доступности территорий восточной окраины города, повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, создание условий и механизмов для увеличения жилищного строительства | проекти-рование, строи-тельство | 235 021,43 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостро-ительства, муници-пальное казенное учреждение «Управ-ление капиталь-ного строи-тельства» | 235 021,43 | 235 021,43 | 0,00 | 0,00 | 2021 (ПИР), 2023 (СМР) | 2023 (ПИР), 2026 (СМР) | проекти-рование, строитель-ство | выпол-нение ПИР в 2023 году, СМР в 2023 – 2026 годах | ПИР, СМР | организация дорожного движения и выполнение мероприятий по обеспе-чению доступности для инва- лидов и мало-мобильных групп; размещение проезжей части, тротуаров, велодорожек, остановок обще-ственного транспорта, сетей наружного освещения, системы дождевой канализации | 549,80 м | точки подклю-чения будут определены в процессе проекти-рования | 61.271442; 73.357519 |
| 68. Сети газоснабжения «Научно-технологи- ческого центра в городе Сургуте» | для реализации концепции теплоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» предусматривается устройство 2-х котельных, расположенных с противоположных сторон объекта НТЦ | проекти-рование, строитель-ство | 1 327 260,09 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостро-ительства, муници-пальное казенное учреждение «Управ- ление капиталь-ного строи-тельства» | 1 327 260,09 | 66 449,59 | 1 260 810,51 | 0,00 | 2023 (ПИР), 2024 (СМР) | 2024 (ПИР), 2026 (СМР) | проекти-рование, строитель-ство | выпол-нение ПИР в 2023 – 2024 годах, СМР в 2024 – 2026 годах | ПИР, СМР | повышение эффек- тивности, качества и надежности поставки комму-нальных ресурсов | 74 МВт, 1,8 км (уточ-нена при проек- тиро-вании) | точка подклю-чения к объекту энергети-ческой инфра-структуры будет определена при разра-ботке проекта | 61.234113; 73.446635; 61.236192; 73.447817; 61.238211; 73.448760 |

| 69. Внутриквартальные сети электроснабжения «Научно-технологиче-ского центра в городе Сургуте» | для обеспечения электроснабжения объектов НТЦ | проекти-рование, строи-тельство | 485 386,40 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостро-ительства, муници-пальное казенное учреждение «Управ-ление капиталь-ного строи-тельства» | 485 386,40 | 25 198,66 | 460 187,74 | 0,00 | 2023 (ПИР), 2024 (СМР) | 2024 (ПИР), 2026 (СМР) | строи-тельство | выпол-нение ПИР в 2023 – 2024 годах, СМР в 2024 – 2026 годах | ПИР, СМР | повышение эффектив-ности, качества и надеж-ности поставки комму-нальных ресурсов | 20 км (уточ-нена при проек-тиро-вании) | точка подклю-чения к объекту энергети-ческой инфра-структуры будет определена при разра-ботке проекта | 61.233851; 73.381907 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70. Сети ливневой канализации в квартале 23А в г. Сургуте | отвод ливневых стоков с территории благустройства в квартале 23А | проекти-рование, строи-тельство | 4 668,00 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостро-ительства, муници-пальное казенное учреждение «Управ-ление капиталь-ного строи-тельства» | 4 668,00 | 4 668,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 (ПИР), 2026 (СМР) | 2026 (ПИР), 2026 (СМР) | проекти-рование, строитель-ство | выпол-нение ПИР в 2025 – 2026 годах, СМР в 2026 году | ПИР, СМР | отвод ливневых стоков | 129 м | точка подклю-чения к объекту энергети-ческой инфраструк-туры будет определена при разра-ботке проекта | 61.233851; 73.381907 |
| 71. Кабельная линия 10 кВ от ТП-25 до ТП-26 в 31 мкр. в г. Сургуте | прокладка новой кабельной линии электроснабжения 10кВ для исключения прохождения транзитной линии по территории образовательного учреждения | проекти-рование, строи- тельство | 10 884,17 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостро-ительства, муници-пальное казенное учреждение «Управление капиталь-ного строи-тельства» | 10 884,17 | 10 884,17 | 0,00 | 0,00 | 2025 (ПИР), 2026 (СМР) | 2025 (ПИР), 2026 (СМР) | проекти-рование, строитель-ство | выпол-нение ПИР в 2025 году, СМР в 2026 году | ПИР, СМР | соблюдение санитарных правил и норм на терри-тории образова- тельного учреждения | 210 м | ТП-25, ТП-26 | 61.233347; 73.436066 |
| 72. Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте | строительство берегоукрепи-тельного сооружения набережной с устройством рекреационной зоны | строи-тельство | 3 820 497,10 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостро-ительства, муници-пальное казенное учреждение «Управление капиталь-ного строи-тельства» | 3 820 497,10 | 782 395,91 | 3 038 101,19 | 0,00 | 2019 (ПИР), 2022 (СМР) | 2022 (ПИР), 2026 (СМР) | строи-тельство | выпол-нение ПИР в 2019 – 2022 годах, СМР в 2022 – 2026 годах | СМР | в целях реали-зации проекта «Научно-технологиче-ский центр», а также создание дополните- льной рекре-ационной зоны для города Сургута | 1,560 км (опре-делено при проекти-ровании) | точки подклю-чения будут определены в процессе проекти-рования | 61.253915; 73.453942; 61.253567; 73.453072; 61.252886; 73.453425 |
| 73. Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями в Восточном районе в г. Сургуте | для реализации решений схемы водоотведения г. Сургута и отвода ливневых стоков с территорий ул. Югорская, ул. Университетская, ул. Маяковского, ул. Ивана Захарова | проекти-рование, строи-тельство | 10 869 616,90 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостро-ительства, муници-пальное казенное учреждение «Управление капиталь-ного строи-тельства» | 10 869 616,90 | 543 480,85 | 10 326 136,05 | 0,00 | 2024 (ПИР) | 2026 (ПИР) | проекти-рование | выпол-нение ПИР в 2024 – 2026 годах | ПИР, СМР | организация дорожного движения, улучшение условий проживания | 49 572 м3/сут., 4 700 м | точка подклю-чения к объекту энергети-ческой инфраструк-туры будет определена при разра-ботке проекта | 61.230500; 73.379713 |
| 74. Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для Западного и Центрального районов в г. Сургуте | для реализации решений схемы водоотведения г. Сургута и отвода ливневых стоков с территорий ул. Дзержинского, ул. Гагарина, пр-та Ленина, ул. Энергетиков | проекти-рование, строи-тельство | 7 875 456,00 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостро-ительства, муници-пальное казенное учреждение «Управ-ление капиталь-ного строи-тельства» | 7 875 456,00 | 393 772,80 | 7 481 683,20 | 0,00 | 2024 (ПИР) | 2026 (ПИР) | проекти-рование | выпол-нение ПИР в 2024 – 2026 годах | ПИР, СМР | организация дорожного движения, улучшение условий проживания | 66 700,8 м3/сут., 5 900 м западный | точка подклю-чения к объекту энергети-ческой инфраструк-туры будет определена при разра-ботке проекта | 61.246009; 73.421082; 61.233772; 73.409201; 61.230774; 73.425062 |
| 75. Приобретение нежилых помещений для размещения участковых уполномоченных полиции | приобретение нежилого помещения для размещения участковых уполномоченных полиции в новых микрорайонах города | приоб-ретение | 13 000,66 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостро-ительства | 13 000,66 | 13 000,66 | 0,00 | 0,00 | - | 2026 | приобре-тение | приобре-тение нежилого поме-щения в 2026 году | приоб-ретение | обеспечение обществе-нной безо-пасности в вновь обра-зуемых микро-районах города | 97,5 кв. м | - | 61.261140; 73.337387; 61.242996; 73.375556 |
| 76. Спортивный комплекс с искусственным льдом (хоз. зона) в рамках концес- сионного соглашения | строительство объекта предусмотрено государственной программой «Строительство» и муниципальной программой | строи-тельство | 570 836,69 | бюджетные инвестиции | департамент архитектуры и градостро-ительства | 570 836, 69 | 182 358, 38 | 314 982,4 | 73 495,91 | 2022 (СМР) | 2026 (СМР) | строи-тельство | строи-тельство здания | СМР | развитие спорта на терри-тории города, обеспечит дополни-тельными местами в количестве 80 чел./час | проходи-мость 80 чел./час; 5078,8 кв. м (уточ-нено при проекти-ровании); 72 зрит. места | точки подклю-чения преду-смотрены на границе земельного участка, строитель-ство сетей до границ земельного участка преду- смотрено проектом «Инже-нерные сети к спор-тивным соору-жениям на пересе-чении улиц Маяковс-кого и 30 лет Победы, г. Сургут» | 61.253751; 73.419485 |