Приложение 
Отчет
о реализации вектора развития «Жилищный фонд» 
направления «Жизнеобеспечение» 
Стратегии социально-экономического развития города Сургута 
до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года 
за 1 полугодие 2026 года

Раздел I. Цель и задачи вектора.
Цель вектора – повышение комфортности жилья и качества жизни в нём.
Задачи вектора:
- улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан;
- модернизация и повышение качества существующего жилищного фонда;
- модернизация дворовых пространств.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии социально-экономического развития города Сургута 
до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года (далее – Стратегия города - 2050).
Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии города - 2050 по вектору развития «Жилищный фонд» направления «Жизнеобеспечение» за 2025 год представлен в приложении 1 к отчету.
Стратегией города - 2050 по вектору развития «Жилищный фонд» установлено 4 целевых показателя из которых один показатель (68) выполнен в 2024 году, два показателя (69, 70) достигли плановых значений в 2025 году и один показатель (71) в отчетном периоде выполнен на уровне 96,2%.
Показатель 68 «Количество семей, улучшивших жилищные условия 
(в том числе из ветхого, аварийного, фенольного жилищного фонда 
до 31.12.2024) (за 2024 год). 
Показатель выполнен в 2024 году. При плановом показателе 232 семьи фактически улучшили жилищные условия 327 семей. Исполнение 141%.
Показатель 69 «Количество семей, улучшивших жилищные условия 
(по категориям семей с 01.01.2025)». 
В 1 полугодии 2026 года фактически улучшили жилищные условия 640 семей (при плановых показателях 160 семей). Исполнение 400%.
Достигнуть значение показателя позволило следующее: 
- расширение категорий граждан, имеющих право на получение мер государственной поддержки в целях приобретения (строительства) жилых помещений за счет бюджетных средств;
- приобретение Правительством автономного округа жилых помещений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- предоставление Правительством автономного округа права многодетным семьям использования социальной выплаты взамен земельного участка на приобретение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства для собственных нужд или ведения личного подсобного хозяйства, на котором допускается строительство индивидуального жилого дома; 
- поступление в текущем году дополнительных средств автономного округа на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищного сферы в городе Сургуте». 
Показатель 70 «Доля многоквартирных домов с физическим износом более 70% (на последний отчетный год этапа), %». 
При плановом значении показателя 7,1 %, факт составил 3,5 %. Исполнение 202%. Показатель является обратным, его снижение характеризует положительную динамику. Достигнуть значение показателя позволили:
- ввод в эксплуатацию завершенных объектов жилья;
- снос ветхого, аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда.
Показатель 71 «Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)».  
Показатель рассчитывается по итогам года (благоустройство дворовых территорий осуществляется в втором полугодии). 
Плановый показатель 1 этапа (период 2024-2026 годы) составляет 133 дворовых территории (нарастающим итогом). 
На конец отчетного периода (1 полугодия 2026 года) благоустроено 128 дворовых территорий (нарастающим итогом), в том числе в 2024 году – 13 дворов, в 2025 году – 14 дворов. Выполнение показателя на конец 1 полугодия 2026 года составляет 96,2 %. 
Во втором полугодии 2026 года планируются работы 
по благоустройству 10 дворовых территорий. В связи с выполнением благоустройства в летний период, значение планового показателя 1 этапа (период 2024-2026 годы) планируется достигнуть по итогам 2026 года.
По результатам проведенного анализа следует вывод 
об удовлетворительном промежуточном достижении цели и задач вектора развития «Жилищный фонд». 
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Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии города - 2050 за 1 полугодие 2026 года
 
	Показатели
	План
2024 – 2026
(I этап)
	Факт
1 полугодие 
2026 года
	Исполнение (%)


	Направление – Жизнеобеспечение

	Вектор – Жилищный фонд

	69. Количество семей, улучшивших жилищные условия (по категориям семей с 01.01.2025) (нарастающим итогом на последний отчетный год этапа), семья
	160
	640
	400,0%

	70. Доля многоквартирных домов с физическим износом более 70% (на последний отчетный год этапа), %
	7,1
	3,5
	202,9%

	71. Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом), ед
	133
	128
	96,2%




Расчет значений показателей   
В соответствии с Методикой расчета целевых показателей реализации стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года 
с целевыми ориентирами до 2050 года (постановление Администрации г. Сургута от 21.03.2024 № 1293 «Об утверждении методики расчета целевых показателей реализации стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года»)

	№ показателя
	Целевой показатель
	Описание целевого показателя/
единица измерения
	Формула расчета целевого показателя
	Описание алгоритма
расчета целевого показателя
	Источник информации

	69
	Количество семей, улучшивших жилищные условия (по категориям
семей с 01.01.2025) (нарастающим итогом на последний отчетный год этапа)

	характеризует обеспеченность жителей жильем
в муниципальном образовании
 
единица измерения: семья

	-
	значение показателя отражает количество семей, улучшивших жилищные условия
(по категориям семей с 01.01.2025) нарастающим итогом на конец отчетного периода

	АИС "Реформа ЖКХ"; АИС ГПЖС;
Росстат (итоги федерального статистического наблюдения
по форме N 4-жилфонд "Сведения о предоставлении гражданам жилых помещений")


	70
	Доля многоквартирных домов с физическим износом более 70%
(на последний отчетный год этапа)
	Характеризует уровень износа многоквартирных жилых домов в муниципальном образовании, единица измерения: %
	Дмкд = (1 - (Кмкд / ОКмкд)  100
	Дмкд - доля многоквартирных домов
с физическим износом более 70% на конец отчетного периода, %;
Кмкд - количество многоквартирных домов, имеющих показатель физического износа
менее 70%, на конец отчетного периода, единица;
ОКмкд - общее количество многоквартирных домов на конец отчетного периода, единица

	ГИС «ЖКХ»


	71
	Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом), ед
	характеризует уровень благоустройства территорий многоквартирных домов
в муниципальном образовании
 
единица измерения:
единица

	БДТмкд = БДТпред + БДТотч
	БДТмкд - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, единиц;
БДТпред - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов по состоянию на конец года, предшествующего отчетному году (периоду), единиц;
БДТотч - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию в отчетном году (периоде), единиц

	Ведомственный учет



Показатель 70. Доля многоквартирных домов с физическим износом более 70%

Дмкд – 3,51 % 
Кмкд  - 1235 ед.
Окмкд - 1280 ед. 
Дмкд = (1- 1235/1280)*100 = 3,51 %

По состоянию на 23.12.2025
Всего МКД – 1280 МКД 
МКД с износом более 70% – 45 МКД
МКД с износом менее 70% = 1280-45 = 1235 МКД
1-(1235/1280)*100 % = 3,5% (факт)

Обратный показатель
[bookmark: _GoBack]На 30.06.2026 -  Доля многоквартирных домов с физическим износом более 70% - 3,5%, план - 7,1 %
Исполнение показателя – 202 %
При расчете значений показателя учтен ввод в эксплуатацию завершенных строительством объектов жилья и снос ветхого, аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда.
Показатель 71 Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)

БДТмкд = БДТпред + БДТотч, 
где:
БДТмкд - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом)
БДТпред - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов по состоянию на конец года, предшествующего отчетному году (периоду) – 128 ед. на конец 2025 года;
БДТотч - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию в отчетном периоде (1 полугодии 2026 года) – 0 ед. (ежегодно благоустройство дворовых территорий осуществляется во втором полугодии.

БДТмкд = БДТпред + БДТотч = 128 ед.+ 0 ед. = 128 ед.
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Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города - 2050 за 1 полугодие 2026 года
                                               
	Наименование мероприятия/события
	Ожидаемый результат реализации мероприятия/события
(влияние на целевой показатель вектора)
	Источник финансового обеспечения
	Срок реализации мероприятия/ события (год)
	Этапы 
Стратегии
	Исполнение/
не исполнение

	4. Направление «Жизнеобеспечение»

	4.3. Вектор «Жилищный фонд»

	4.3.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития жилищной сферы 
	обеспечивает достижение целевых показателей 68, 69, 70, 71 
	- 
	- 
	2024 – 2026 годы 
2027 – 2031 годы 
2032 – 2036 годы 
2037 – 2044 годы 
2045 – 2050 годы 
	Х

	4.3.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам развития жилищной сферы, обеспечения жильем в соответствующую муниципальную программу 
	утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ 
(обеспечивает достижение целевых показателей 68, 69, 70, 71) 
	не требуется 
	ежегодно 
	2024 – 2026 годы 
2027 – 2031 годы 
2032 – 2036 годы 
2037 – 2044 годы 
2045 – 2050 годы 
	Мероприятие исполнено.
Своевременное внесение изменений в постановление Администрации города от 13.12.2024 № 6724 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в городе Сургуте» (от 10.04.2025 № 1685, от 16.09.2025 № 5796, от 12.02.2026 № 1337)

	4.3.1.2. Подготовка и направление предложений 
для включения в перечень домов, подлежащих капитальному ремонту 
в соответствии с краткосрочным планом Югорского фонда капитального ремонта 
	Количество многоквартирных домов – не менее 10 ежегодно 
(обеспечивает достижение целевого показателя 70) 
	бюджетные и внебюджетные средства 
	постоянно 
	2024 – 2026 годы 
2027 – 2031 годы 
2032 – 2036 годы 
2037 – 2044 годы 
2045 – 2050 годы 
	Мероприятие исполнено. 
1 полугодии 2026 года состоялось 5 заседаний комиссий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (по 19 многоквартирным домам).

	4.3.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития жилищной сферы 
	обеспечивает достижение целевых показателей 2, 7, 68, 69, 70, 71 
	- 
	- 
	2024 – 2026 годы 
2027 – 2031 годы 
2032 – 2036 годы 
2037 – 2044 годы 
2045 – 2050 годы 
	Х

	4.3.2.1. Создание условий 
для реализации программы 
по благоустройству дворовых территорий 
	благоустроено дворовых территорий к 2050 году – 354 ед.: 
- к 2026 году – благоустроено 133 объекта; 
- к 2031 году – благоустроено 164 объекта; 
- к 2037 году – благоустроено 214 объектов; 
- к 2044 году – благоустроено 294 объекта; 
- к 2050 году – благоустроено 354 объекта 
(обеспечивает достижение целевых показателей 7, 71) 
	бюджетные и (или) 
внебюджетные средства 

	поэтапно 
	2024 – 2026 годы 
2027 – 2031 годы 
2032 – 2036 годы 
2037 – 2044 годы 
2045 – 2050 годы 
	Мероприятие исполнено частично.
На конец отчетного периода благоустроено 128 дворовых территорий, из них в 2024 году – 13 дворов, 2025 году - 14 дворов. 
Исполнение 96, 2%. 
Ежегодно благоустройство дворовых территорий осуществляется во втором полугодии. Во втором полугодии 2026 году планируется благоустроить 10 дворов.


	4.3.2.2. Переселение граждан из ветхого и аварийного фонда
	доля переселенных семей из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания от общего количества семей, проживающих в таких домах в 2024 году - 100%

(обеспечивает достижение целевых показателей 7, 68, 69)
	бюджетные и (или) 
внебюджетные средства 

	2024 год
	2024 – 2026 годы 

	

	4.3.2.3. Улучшение жилищных условий граждан 
	обеспечивает достижение целевого показателя 69 
	бюджетные и (или) внебюджетные средства 
	постоянно 
	2024 – 2026 годы 
2027 – 2031 годы 
2032 – 2036 годы 
2037 – 2044 годы 
2045 – 2050 годы 
	Мероприятие исполнено.
В 1 полугодии 2026 года улучшили жилищные условия 88 семей, из них:
1) число молодых семей и иных категорий, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия - 80 семей:
   - 5 молодых семей;
   - 4 ветерана боевых действий;
   - 1 инвалид;
   - 15 семей с детьми;
   - 3 участника СВО;
   - 1 член семьи погибшего участника ВОВ;
   - 2 граждане из числа КМНС;
   - 15 многодетные семьи;
   - 10 граждан, жилые помещения которых стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных ситуаций, работники бюджетных учреждений (спецжилфонд);
   9 семей, относящиеся к категориям: граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, сотрудники правоохранительных органов, работники, органов местного самоуправления, граждане, проживающие в коммунальных квартирах, обеспеченные жилыми помещениями на условиях договора коммерческого найма; 
   4 семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, обеспеченные жилыми помещениями на условиях договора социального найма; 
   4 семьи, обеспеченные жилыми помещениями в наемном доме социального использования;
   7 семей, переселенных из аварийного, ветхого жилищного фонда;
2) численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями - 8 детей

	
	обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
2 080 семей к 2050 году, в том числе: 
	
	
	
	

	
	число молодых семей и иных категорий, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия: 
- к 2036 году – не менее 25 семей в год; 
- с 2037 года по 2050 год – не менее 30 семей в год 
	
	
	
	

	
	численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями: 
- до 2036 года – не менее 50 детей в год; 
- с 2037 года по 2050 год – не менее 55 детей в год 
	
	
	
	

	4.3.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому развитию жилищной сферы 
	обеспечивает достижение целевых показателей 7, 70 
	- 
	- 
	2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы
2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы  
	Х

	4.3.3.1. Информирование жителей о проведении капитальных и текущих ремонтов многоквартирных жилых домов 
	количество информации, доведённой управляющими компаниями до жителей многоквартирных домов, о включении многоквартирных домов в перечень домов, подлежащих капитальному ремонту в соответствии с краткосрочным планом Югорского фонда капитального ремонта - не менее 10 единиц ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 70, 71)
	бюджетные и внебюджетные средства 
	ежегодно 
	2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы 
	Мероприятие исполнено. 
Информация по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества по 19 многоквартирным домам доведена управляющими организациями до жителей.



 
