| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 27 | » | 02 | 20 | 26 |  | № | 1840 |

О мероприятиях по организации

безаварийного пропуска льда

и проведению противопаводковых

мероприятий в период весенне-летнего

половодья 2026 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.03.2012 № 136-рп «О мероприятиях 
по организации безаварийного пропуска льда (борьбе с заторами) 
и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 23.12.2024 № 8525 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», 
в целях предупреждения чрезвычайной ситуации, связанной с весенне-летним половодьем:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска льда и проведению противопаводковых мероприятий в период весенне-летнего половодья 2026 года согласно приложению.

2. Организациям города независимо от форм собственности 
и ведомственной принадлежности организовать исполнение плана 
мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска льда и проведению противопаводковых мероприятий в период весенне-летнего половодья 
2026 года.

3. Комитету информационной политики обнародовать (разместить) настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» обнародовать (разместить) настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города                                                                         В.В. Криворот

Приложение

к постановлению

Администрации города

от ____________ № _______

План мероприятий 
по обеспечению безаварийного пропуска льда и проведению противопаводковых мероприятий 
в период весенне-летнего половодья 2026 года

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный период |  |  |
| 1.1. Подготовка материалов к заседанию комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города (далее – комиссия по ЧС и ОПБ города) | до 27.03.2026 | управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города (далее – управление по делам ГО и ЧС) |
| 1.2. Определение состава оперативного штаба по контролю за проведением противопаводковых мероприятий и паводковой обстановки на территории города в весенне-летний период | до 27.03.2026 | управление по делам ГО и ЧС |
| 1.3. Проведение заседания комиссии по ЧС и ОПБ города по подготовке к паводковому периоду | до 27.03.2026 | комиссия по ЧС и ОПБ города, управление по делам ГО и ЧС |
| 1.4. Доведение до организаций города решения комиссии по ЧС и ОПБ города | до 27.03.2026 | комиссия по ЧС и ОПБ города, управление по делам ГО и ЧС |
| 1.5. Уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | до 27.03.2026 | управление по делам ГО и ЧС, организации города |

| 1.6. Обследование участков территории города, наиболее подверженных подтоплению в результате паводковых явлений. Обследование водопропускных труб, ливневой канализации, канав на предмет их работоспособности | до 17.04.2026 | управление по делам ГО и ЧС, департамент городского хозяйства Администрации города (далее – департамент городского хозяйства) |
| --- | --- | --- |
| 1.7. Обеспечение своевременного вывоза снега с придомовых территорий, улично-дорожной сети, очистка решеток приемных колодцев ливневой канализации для отвода талых вод | до 24.04.2026 | департамент городского хозяйства, муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» (далее – МКУ «ДДТиЖКК»), управляющие организации, обслуживающие многоквартирные дома |
| 1.8. Проведение предпаводкового осмотра гидротехнических сооружений, представление акта о готовности их к пропуску паводковых вод | до 17.04.2026 | филиал публичного акционерного общества «ОГК-2 – Сургутская ГРЭС-1» (далее – Сургутская ГРЭС-1) (по согласованию), филиал Сургутская ГРЭС-2 публичного акционерного общества «Юнипро» (далее – Сургутская ГРЭС-2) (по согласованию) |
| 1.9. Проведение предпаводкового осмотра шлюза-регулятора между рекой Саймой и протокой Бардыковка (автомобильная эстакада через реку Сайму на улице Мелик-Карамова) | до 24.04.2026 | департамент городского хозяйства, муниципальное казенное учреждение «Лесопарковое хозяйство» (далее – МКУ «ЛПХ») |
| 1.10. Проведение мероприятий по обеспечению эпидемиологической безопасности объектов водоснабжения, канализации | до 24.04.2026 | департамент городского хозяйства, Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» (далее – СГМУП «ГВК») |
| 1.11. Разработка схемы альтернативного водообеспечения питьевой водой, машинами и питьевыми цистернами для подвоза питьевой воды и предоставление схемы на заседание комиссии по ЧС и ОПБ города по подготовке к паводковому периоду | до 27.03.2026 | департамент городского хозяйства |
| 1.12. Уточнение реестра земельных участков, подвергающихся подтоплению (затоплению) на территории города в результате весенне-летнего половодья при подъеме уровня воды в реке Обь 800 см и выше | до 27.03.2026 | управление по делам ГО и ЧС, департамент городского хозяйства |
| 1.13. Уточнение реестра маломобильных групп населения, проживающих в зоне возможного возникновения чрезвычайной ситуации на территории города в результате весенне-летнего половодья | до 27.03.2026 | управление по делам ГО и ЧС, медицинские организации города, управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| 1.14. Учет уровня воды в реке Обь в период весенне-летнего половодья | с 01.04.2026 | муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» (далее – МКУ «ЕДДС города Сургута») |
| 1.15. Проверка готовности сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий и проведению спасательных, аварийно-восстановительных работ | до 10.04.2026 | управление по делам ГО и ЧС, департамент городского хозяйства |
| 1.16. Подготовка пунктов временного размещения для размещения пострадавшего населения при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации | до 17.04.2026 | управление по делам ГО и ЧС, управление физической культуры и спорта Администрации города |
| 1.17. Участие в командно-штабном учении с органами управления и силами городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводков, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров в 2026 году с развертыванием подвижного пункта управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | до 24.04.2026 | комиссия по ЧС и ОПБ города, управление по делам ГО и ЧС |
| 1.18. Информирование территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе и управление по делам ГО и ЧС о создании запаса обеззараживающих средств для проведения экстренного хлорирования водопроводных сетей | до 17.04.2026 | департамент городского хозяйства, СГМУП «ГВК» |
| 2. Паводковый период |  |  |
| 2.1. Предоставление информации в МКУ «ЕДДС города Сургута» об уровне воды в реке Обь | с 01.04.2026 | гидрометеобюро города Сургута (по согласованию) |
| 2.2. Оперативное реагирование на обращения граждан и организаций по фактам подтопления (затопления), принятие соответствующих мер | в течение паводкового периода | МКУ «ЕДДС города Сургута», оперативный штаб по контролю за проведением противопаводковых мероприятий и паводковой обстановки на территории города в весенне-летний период |
| 2.3. Обеспечение плавсредствами и техническими средствами, необходимыми для эвакуации населения из возможных мест подтопления | в течение паводкового периода | муниципальное казённое учреждение «Сургутский спасательный центр», Сургутское инспекторское отделение Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию), филиал Федерального бюджетного учреждения «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» Сургутский район водных путей и судоходства (по согласованию) |
| 2.4. Организация и осуществление постоянного контроля за состоянием и работой напорных и водосборных сооружений, ограждающих защитных плотин и дамб | в течение паводкового периода | Сургутская ГРЭС-1 (по согласованию), Сургутская ГРЭС-2 (по согласованию), МКУ «ЛПХ», МКУ «ДДТиЖКК |
| 2.5. Осуществление контроля за местами возможного подтопления | ежедневно | управление по делам ГО и ЧС, департамент городского хозяйства, организации города |
| 2.6. Привлечение беспилотного летательного аппарата для наблюдения за паводковой обстановкой | по заявке оперативного штаба | управление по делам ГО и ЧС, муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута» |
| 2.7. Информирование населения города через средства массовой информации о складывающейся паводковой обстановке | в течение паводкового периода | управление по делам ГО и ЧС, комитет информационной политики Администрации города, муниципальное казенное учреждение «Наш город», средства массовой информации |
| 2.8. Экстренное информирование комиссии по ЧС и ОПБ города об угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с весенне-летнем половодьем на территории города | немедленно | МКУ «ЕДДС города Сургута», организации города |
| 2.9. Обеспечение предметами первой необходимости и трехразовым горячим питанием пострадавшего населения в пунктах временного размещения | в случае угрозы и возникновения чрезвычайной ситуации | управление по делам ГО и ЧС, управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города |
| 2.10. Обеспечение охраны общественного порядка в зоне чрезвычайной ситуации и на пунктах временного размещения | в случае возникновения чрезвычайной ситуации | управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту (по согласованию) |
| 2.11. Организация подвоза питьевой воды для обеспечения населения | в случае возникновения чрезвычайной ситуации | департамент городского хозяйства, СГМУП «ГВК» |
| 2.12. Проведение мероприятий по обеззараживанию территории, зданий и сооружений, подвергшихся подтоплению | в случае подтопления | управление по делам ГО и ЧС, организации оказывающие услуги по дезинфекции |
| 2.13. Проведение мероприятий по очистке территории, подвергшейся подтоплению, от бытового мусора, включая утилизацию отходов | в случае подтопления | департамент городского хозяйства, управление по делам ГО и ЧС, волонтерские и добровольческие организации |
| 2.14. Предоставление маневренного жилья пострадавшему населению | в случае угрозы и возникновения чрезвычайной ситуации | департамент имущественных и земельных отношений Администрации города |
| 2.15. Информирование Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре о прохождении весенне-летнего половодья на территории города | по запросу | управление по делам ГО и ЧС |