МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета Администрации города

| «10» июля 2025 15 часов 00 минут | № 2 513 каб. |
| --- | --- |
| Слепов Максим Николаевич; Глава города, председатель Проектного комитета Администрации города. Борисова Екатерина Сергеевна; начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города, секретарь Проектного комитета Администрации города. Присутствовали: Члены проектного комитета:. Агафонов Сергей Александрович; заместитель Главы города. Малыхин Виталий Викторович; заместитель Главы города. Пустовая Ирина Васильевна; заместитель Главы города. Фокеев Алексей Александрович; заместитель Главы города. Руководители флагманских проектов, руководители (представители) структурных подразделений Администрации города, приглашенные:. Припутень Елизавета Алексеевна; заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города – главный архитектор. Рахматуллина Эльвира Ахатовна; заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города. Саликов Андрей Николаевич; председатель комитета внутренней и молодежной политики Администрации города. Акулов Антон Александрович; председатель комитета культуры Администрации города. Стеценко Андрей Алексеевич; директор МКУ «Управление капитального строительства». Мачтакова Анна Яковлевна; советник Главы города. Семковская Ирина Петровна; заместитель председателя комитета культуры Администрации города. |

Повестка дня:

О ходе реализации флагманских проектов, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года.

1.1. Флагманский проект «Ревитализация производственных зон».

Докладчик: Борисова Екатерина Сергеевна, начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма, руководитель флагманского проекта.

1.2. Флагманский проект «Сургут – транспортно-логистический хаб».

Докладчик: Припутень Елизавета Алексеевна, заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города – главный архитектор.

1.3. Флагманский проект «Развитие системы общественных пространств».

Докладчик: Рахматуллина Эльвира Ахатовна, заместитель                                     директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города.

1.4. Флагманский проект «Развитие городских набережных».

Докладчик: Рахматуллина Эльвира Ахатовна, заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города.

1.5. Флагманский проект «Мобильный город».

Докладчик: Рахматуллина Эльвира Ахатовна, заместитель                                     директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города.

1.6. Флагманский проект «Речной фасад Сургута».

Докладчик: Припутень Елизавета Алексеевна, заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города – главный архитектор.

2. О запуске флагманских проектов, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами 
до 2050 года.

2.1. Флагманский проект «Сургут – культурное пространство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Докладчик: Акулов Антон Александрович, председатель комитета культуры Администрации города.

2.2. Флагманский проект «Создание современной инфраструктуры 
для молодёжи».

Докладчик: Саликов Андрей Николаевич, председатель комитета внутренней 
и молодежной политики Администрации.

- По первому вопросу повестки дня:

ВЫСТУПИЛИ:

Борисова Е.С., Припутень Е.А., Рахматуллина Э.А., Фокеев А.А.

РЕШИЛИ:

  - Принять к сведению информацию о ходе реализации флагманских проектов, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года (статус-отчеты                                 по состоянию на 01.06.2025):

- «Ревитализация производственных зон»;

- «Сургут – транспортно-логистический хаб»;

- «Развитие системы общественных пространств»;

- «Развитие городских набережных»;

- «Мобильный город»;

- «Речной фасад Сургута».

1.2. Департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города:

1.2.1. Направить в адрес отдела социально-экономического прогнозирования Администрации города инициативу по объединению (переформатированию) флагманских проектов «Развитие системы общественных пространств» и «Развитие городских набережных», предусмотренных Стратегией социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года.

Срок: 01.08.2025.

1.2.2. Представить в адрес управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города проектную инициативу флагманского проекта с учетом выполнения пункта 1.2.1 настоящего протокола.

Срок: 01.10.2025.

1.3. Руководителю флагманского проекта «Мобильный город» (директору департамента архитектуры и градостроительства Администрации города):

1.3.1. В рамках реализации пункта 3.1 раздела III календарного плана 
при планировании ремонта, реконструкции дороги проспекта Ленина (участок 
от памятника Основателям города до корпуса БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет» (пр. Ленина, 1) в 2026 году предусмотреть велосипедные дорожки.

Отчет об исполнении включить в очередной статус-отчет.

1.3.2. При проектировании строительства новых дорог города в проектной документации предусматривать велосипедные дорожки, в соответствии с паспортом флагманского проекта.

1.3.3. Организовать проведение профильными структурными подразделениями обследование улиц города на предмет возможности понижения бордюров.

Отчет об исполнении включать в статус-отчеты.

- По второму вопросу повестки дня:

ВЫСТУПИЛИ: Акулов А.А., Саликов А.Н.

РЕШИЛИ:

  - Закрыть проекты «МАУ «Городской культурный центр», ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция», «Театр актера и куклы «Петрушка» в г. Сургуте», принятые к запуску в 2024 году.

  - Принять проектные инициативы и решение о запуске проектов «Создание современной инфраструктуры для молодёжи», «Сургут – культурное пространство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

2.3. Утвердить календарные планы флагманских проектов, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития города Сургута до 2036 года 
с целевыми ориентирами до 2050 года:

- «Ревитализация производственных зон»;

- «Сургут – транспортно-логистический хаб»;

- «Развитие системы общественных пространств»;

- «Развитие городских набережных»;

- «Мобильный город»;

- «Речной фасад Сургута»;

- «Создание современной инфраструктуры для молодёжи»;

- «Сургут – культурное пространство Ханты-Мансийского автономного                 округа – Югры».

2.4. Установить периодичность подготовки статус-отчетов по реализации флагманских проектов – ежеквартально.

2.5. Руководителям флагманских проектов обеспечить предоставление статус-отчетов в муниципальный проектный офис в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

| Глава города, председатель Проектного комитета Администрации города | М.Н. Слепов |
| --- | --- |
| Начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города, секретарь Проектного комитета Администрации города | Е.С. Борисова |

Протокол вела:

Мурашова Юлия Анатольевна,

Специалист-эксперт отдела инвестиций и проектного управления

управления инвестиций, развития предпринимательств и туризма

Администрации города,

Тел. (3462) 52-21-93